[image: image1.wmf]

Коммерческое предложение

на создание сайта
Ассоциации участников финансового рынка 

01 сентября 2020 г.

1. Цели проекта

Целями разрабатываемого сайта являются:

· Создание адаптивного под различные устройства продающего сайта производственной компании в соответствии с Техническим заданием Заказчика;

· Предоставление покупателю актуального каталога продукции с возможностью отправки заявок менеджерам по продажам;
· Создание двуязычной версии сайта (русский/английский);

· Размещение информации о компании в Яндекс.Справочнике и Google Maps; 
· Оптимизация сайта для продвижения в Яндекс.Директ.
2. Структура сайта altnauka.ru
· Главная страница (шапка, нав. меню, слайдер, информация о сфере деятельности, новости, футер со ссылками)
· О компании

· О продукции

· Разрешительная документация

· Новости

· Партнеры

· Контакты

Предусмотрены 3 формы обратной связи:

· Обратный звонок

· Оставить заявку

· Связаться с менеджером
3. Этапы выполнения работ, стоимость и сроки

Исходя из логики разработки и внедрения системы, предлагается следующий порядок выполнения работ:

· Разработка прототипа сайта на основе корпоративного стиля
· Верстка страниц сайта;

· Создание структуры каталога продукции;
· Настройка и запуск CMS (редактирование данных в каталоге, необходимых для сайта, а также новостей и текстовых страниц);
· Общее тестирование.
В перечень работ входит наполнение сайта текстовыми страницами, но не входит наполнение каталога товаров (выполняется Заказчиком).

Предварительная стоимость работ складывается из следующих составляющих: 

	№
	Наименование работ
	Примерные трудозатраты, раб. дней * 
	Стоимость, руб.

	1
	Дизайн сайта (2 варианта на выбор, уточнение одного из выбранных дизайнов) 
	10
	31 400

	2
	Верстка макета страниц по имеющемуся дизайну сайта – главная страница, страница каталога, навигатор по каталогу, карта партнеров, текстовая страница, новости (итого: 6 макетов)
	7
	20 600

	3
	Разработка, настройка CMS, пользователей и выполнение необходимых настроек для управления контентом под задачи сайта, подключение форм обратной связи
	10
	32 800

	4
	Общее тестирование,  перенос на рабочий сервер и запуск сайта
	5
	6 700

	
	ИТОГО:
	32
	91 500


* - Часть работ может выполняться параллельно, срок исполнения не включает время, необходимое Заказчику на приемку работ.
Генеральный директор 

ООО «Компания «КАРАБИ»


Молочников М.А.
 ООО «Компания «КАРАБИ» ИНН 7801513286, КПП 780101001, ОКПО 64269662
199226, Санкт-Петербург, Новосмоленская наб., д. 6, пом. 8, тел. (812) 327-6706, 930-4300

