Проект коммерческого предложения

на разработку автоматизированной информационной системы

«АркаСтрой»

Санкт-Петербург, 2015

Цели и задачи проекта:

Целями данного проекта являются:

- Автоматизация основного и вспомогательных процессов компании «АркаСтрой»

- Повышение качества управления компании за счет автоматизации

- Сокращение сотрудников за счет автоматизации

В соответствии с поставленными целями, должны быть решены задачи:

- Миграция данных из различных источников (клиентская база, оргштатная структура компании, перечень работ, поставщики, субподрядные организации)

- Автоматизация процесса приема заявок от клиентов

- Учет клиентов компании «АркаСтрой»

- Формирование договоров и спецификаций к договорам

- Проведение экспертизы рабочей документации

- Планирование перечня работ, учет данных о работах

- Формирование графика работ в MS Project

- Автоматизация процесса закупки материалов

- Учет и организация взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, субподрядчиками

- Автоматизация процесса складского учета

- Автоматизация процесса транспортной логистики

- Расчет себестоимости каждого проекта, ценообразование

- Связь с 1С

Автоматизируемые бизнес-процессы

Процесс продаж. Прием и обработка заявок от клиентов

Первоначальной задачей является автоматизация процесса продаж компании «АркаСтрой». Это позволит компании грамотно вести клиентскую базу,  анализировать причины отказа клиентов, контролировать ход выполнения работ.

Основной процесс компании:

- Клиент обращается в компанию. Регистрация заявки от клиента.

- Происходит оценка привлекательности заказа.

- Выясняется, есть ли у клиента готовая рабочая документация.

    - Если документации нет, то происходит выезд на объект для первичного осмотра

    - Составляется КП, согласуется с клиентом

    - Если документация есть, то происходит оценка годности

4.   Происходит разработка задания на проектирование

5.   С клиентом заключается договор на проектирование

6.   Происходит разработка планово-сметной документации. Состав: работа, стоимость, время. Нужен расчет себестоимости, так как по э

Для автоматизации процесса продаж первоначально необходимо:

    - Обеспечить возможность первичного ввода, хранения, редактирования и изменения статусов заявок от клиентов

    - Обеспечить возможность привязки заявки от клиента к существующему рамочному договору клиента

    - Обеспечить возможность выбора из существующих или создания нового клиента

    - Обеспечить возможность оформления отказа клиенту

    - Обеспечить возможность учета и экспертизы рабочей документации

    - Обеспечить возможность согласования коммерческого предложения с клиентом

    - Обеспечить возможность ввода данных в заявку, а также прикрепления медиа-файлов на каждом этапе жизненного цикла заявки

    - Обеспечить возможность расчета себестоимости проекта. (Данные функционал может быть внедрен только после полной автоматизации компании и получения данных по перевозкам, складским операциям, данным по выполнению работ).

Прочий функционал необходимо уточнить у заказчика.

На рис. 1 представлен процесс обработки заявки от клиента, на рис. 2 представлен процесс предконтрактной работы в целом.

Рис. 1. Процесс обработки заявки клиента

Рис.2. Предконтрактная работа

Процесс управления работами

Автоматизация процесса выполнения работами позволит планировать работы во времени, присваивать каждой работе сотрудника необходимой квалификации, собирать данные о времени выполнения работы, проверять правильность выполнения.

Для автоматизации процесса производства необходимо:

    - Учитывать нормы рабочего времени на типовые операции. На первом этапе – экспертные оценки или используемые в настоящее время нормы, в дальнейшем – возможность корректировки норм с учетом фактической производственной деятельности

    - Обеспечить выгрузку в MS Project  данных по каждой работе для последующего контроля и планирования

    - Обеспечить возможность фиксировать рабочим точное время начала, окончания работ, длительность пауз

    - Учитывать фактическая доступность производственного оборудования и трудовых ресурсов

Прочие пожелания дополнительного функционала по процессу управления работами необходимо уточнить у заказчика.

На рис. 3 представлен процесс выполнения работы.

Рис.3. Процесс выполнения работы

Процесс управления закупками

Автоматизация процесса закупок позволит обеспечить сырьем и материалами процесс выполнения работ в нужный момент времени.

Для автоматизации процесса необходимо:

    - Обеспечить формирование заявок поставщику на базе Заявок на поставку

    - Учитывать остатки сырья и материалов на складах компании

    - Обеспечить возможность выставления рекламаций поставщику в случае прихода некачественного товара

Процесс транспортной деятельности компании

Автоматизация данного процесса позволит обеспечить сырьем материалами объект, в котором ведутся работы,  в нужный момент времени.

Для автоматизации процесса необходимо:

    - Обеспечить формирование маршрутов из пунктов назначения

    - Пункты назначения должны формироваться из Заявки от клиента

    - Формировать транспортные документы

    - Обеспечить фиксацию выполнения заданий на смартфонах

Процесс взаиморасчетов

Автоматизация процесса взаиморасчета позволит оплачивать услуги контрагентов, контролировать и учитывать оплату от клиента.

Для автоматизации процесса необходимо:

    - Обеспечить формирование счетов клиенту в соответствии с договором

    - Формировать заявки на платеж для оплаты сырья и материалов от поставщиков

    - Должна быть обеспечена возможность разбора банковской выписки по расчетному счету, по которой подтверждается проведение конкретных платежей

    - При разборе выписки платежи привязываются к договорам и заявкам от клиентов. По факту поступления средств, принимаются решения о передачи заявок от клиентов в дальнейшую обработку

Процесс организации системы календарного планирования, напоминаний, формирования и контроля исполнения задач и поручений

Необходимо:

    - Обеспечить автоматическое создание напоминаний о необходимости обработки информационных объектов, участвующих в автоматизируемых бизнес-процессах в соответствии с изменяющимися статусами документов

    - Обеспечить возможность создания поручений своим подчиненным в соответствии с оргштатной структурой и использованием календаря

    - Обеспечить возможность просмотра и регистрации факта выполнения по своим задачам и поручениям

Процесс обработки тендерных заявок

Автоматизация данного процесса позволит обрабатывать тендерные заявки, вовремя готовить конкурсную заявку и отслеживать процесс выполнения обязательств по тендерным договорам.

Для автоматизации процесса необходимо:

- Обеспечить ввод исходных данных в тендерную заявку

- Выставлять счета и заявки на платеж для перевода и возврата обеспечения заявки и контакта

- Обеспечить доступ к заявке в нужный момент времени для согласования участия в торгах, а также в отдельных лотах

Процесс автоматизации складского учета

Автоматизация данного процесса позволит автоматизировать процесс приемки и отгрузки товара со складов, в том числе фиксировать информацию о партиях. Будут постоянно актуализироваться остатки по каждому товару, что позволит автоматически ставить задания на закупку сырья и материалов. Также возможна автоматизация процесса инвентаризации складов.

Аналитические отчеты и выходные формы

На основе данных, которые будут учитываться и обрабатываться в системе, необходимо будет создать отчеты и выходные формы для контроля компании. Перечень выходных форм и отчетов необходимо уточнить у заказчика. Выходные формы выполняются в системе подготовки отчетов Carabi – Fastreport и могут быть экспортированы в форматы PDF, Microsoft Excel, Microsoft Word. Любой подготовленный список имеется возможность сохранить в формате Microsoft Excel.

Примерный перечень отчетов и форм:

- Заявка от клиента

- Заказ поставщику

- Договор

- Маршрутный лист

- Акт выполненных работ

- Счет

- Счет-фактура

- Товарно-транспортная накладная (Торг-12)

Разрабатываемые подсистемы и план работ

Исходя из бизнес-процессов, которые будет автоматизированы, будет целесообразно поделить информационную систему на несколько подсистем, которые будут разрабатываться, а также вводиться в эксплуатацию последовательно.

Техническое задание

- Разработка технического задания на создание системы, в котором должны быть описаны и согласованы с заказчиком:

  - Состав и набор реквизитов информационных объектов учета и анализа

  - План-график выполнения работ

  - Состав и дизайн бланк - форм для печати документов

  - Состав и дизайн аналитических отчетов

Подсистема 1. Прием заявок, автоматизация предконтрактной работы, учет выполнения работ

- Настройка информационных объектов учета и анализа для автоматизации деятельности по приему и обработки заявок от клиентов

- Настройка задач для пользователей

- Миграция данных из существующих систем (1С, Excel):

  - Юридические лица (клиенты, поставщики, субподрядчики)

  - Номенклатура сырья и материалов

- Настройка оргштатной структуры компании

- Типизация продукции

- Настройка функционала и уровней доступа к подсистеме.

- Формирование необходимых печатных форм

- Отладка разработанной подсистемы

- Обучение и тестовая эксплуатация  разработанной подсистемы, запуск в промышленную эксплуатацию

Подсистема 2. Процесс управления закупками.

- Настройка информационных объектов учета и анализа для автоматизации деятельности по закупкам сырья и материалов у поставщиков

- Настройка функционала и уровней доступа к подсистеме.

- Формирование необходимых печатных форм

- Отладка разработанной подсистемы

- Обучение и тестовая эксплуатация  разработанной подсистемы, запуск в промышленную эксплуатацию

Подсистема 3. Процесс управления работами.

- Настройка информационных объектов учета и анализа для автоматизации деятельности по процессу управления работами

- Обеспечение выгрузки данных в MS Project

- Настройка функционала и уровней доступа к подсистеме.

- Формирование необходимых печатных форм

- Отладка разработанной подсистемы

- Обучение и тестовая эксплуатация  разработанной подсистемы, запуск в промышленную эксплуатацию

Подсистема 4. Транспортная деятельность, складской учет.

- Настройка информационных объектов учета и анализа для автоматизации деятельности по закупкам сырья и материалов у поставщиков

- Настройка функционала и уровней доступа к подсистеме.

- Формирование необходимых печатных форм

- Отладка разработанной подсистемы

- Обучение и тестовая эксплуатация  разработанной подсистемы, запуск в промышленную эксплуатацию

Подсистема 5. Кадры и финансы.

- Настройка информационных объектов учета и анализа для:

  - Автоматизации деятельности финансового отдела

  - Автоматизации кадрового учета

- Настройка функционала и уровней доступа к системе

- Формирование необходимых печатных форм и аналитических отчетов

- Отладка разработанной подсистемы

- Обучение и тестовая эксплуатация  разработанной подсистемы, запуск в промышленную эксплуатацию

Подсистема 6. Обработка тендерных заявок

- Настройка информационных объектов учета и анализа для автоматизации деятельности по обработки тендерных заявок

- Настройка функционала и уровней доступа к подсистеме.

- Формирование необходимых печатных форм

- Отладка разработанной подсистемы

- Обучение и тестовая эксплуатация  разработанной подсистемы, запуск в промышленную эксплуатацию

Техническая поддержка системы

После внедрения мы предлагаем техническую поддержку системы, включающую в себя ответы на вопросы пользователей, консультирование по вопросам использования системы, внесение изменений в настройку, поддержку выгрузок на сайты и рекламу в актуальном состоянии, разработку новой функциональности и доработку существующей, и другие вопросы. Лицензия на ядро системы также может быть передана «как сервис» по программе лицензирования SaaS (Soft as a Service) с небольшой ежемесячной платой.