Документ концепции и рамок

для

проекта модернизации

Системы управления проектами исследований качества услуг методом «тайный покупатель»

Оглавление

1. Бизнес-требования

1.1. Контекст, бизнес-возможности, потребности заказчика

1.2. Бизнес-цели и критерии успеха

2. Концепция решения

2.1. Формула решения

2.2. Основные возможности

2.3. Предположения

1. Бизнес-требования

1.1. Контекст, бизнес-возможности, потребности заказчика

В отделе исследований компании ПрофПойнт работают 17 сотрудников, которые ведут проекты по исследованию качества обслуживания в точках розничных услуг и продаж клиентов методом «тайный покупатель».

Бизнес компании ежегодно растёт на 50%, что заставляет компанию искать возможности повышения производственной мощности без существенного роста штата отдела.

В настоящий момент деятельность по ведению проектов ведётся с применением системы «Тайный покупатель», разработанной и внедрённой в отделе 3 года назад, а также с применением различных учётных таблиц Excel.

В ходе работы сотрудникам отдела исследований приходится систематически выполнять некоторые рутинные операции по учёту и контролю проектов в ручном режиме, например, переносить анкету из Excel в систему, переносить информацию о количестве запланированных и сделанных проверок в учётные таблицы из системы и обратно, готовить типовые отчёты, запрашивать и собирать обновлённые платёжные реквизиты агентов и т.д.

Эта рабочая нагрузка ограничивает рост производственной мощности отдела и по всей видимости может быть сокращена за счёт автоматизации.

За несколько лет использования системы у сотрудников отдела накопился ряд пожеланий на доработку системы, однако реализация значительной части из них откладывается, т.к. требует пересмотра архитектуры системы, упирается в её

ограничения.

С целью увеличения оборота компании, числа одновременно выполняемых проектов и повышения эффективности проектов компания планирует передать функции координаторов — сотрудников, занимающихся подбором агентов в проект по определённой географии, назначением им анкет и их приёмкой — за пределы штата, в регионы, предлагая эту работу наиболее опытным и ответственным агентам, имеющим задатки административных навыков.

Сейчас передача этих функции ограничена отсутствием полноценной поддержки этой роли в системе.

Генеральный директор компании расчитывает на продолжение роста оборота компании с повышением эффективности исследований за счёт модернизации системы и передачи функций координаторов в регионы.

Исполнительный директор и руководитель отдела развития рассчитывают на то, что компания получит возможность сотрудничества с новыми федеральными клиентами за счёт поддержки системой типовых отчётов, соответствующих их требованиям, а также возможность оказания услуги по аренде системы.

Исполнительный директор и руководитель отдела исследований рассчитывают на сокращение объёма рутинной работы на сотрудника и, как следствие, повышение эффективности отдела исследований.

Руководители отдела развития и исследований рассчитывают на повышение качества оказываемых услуг по проведению иссоледований.

Руководитель отдела исследований и его заместитель рассчитывают на возможность доработки системы, которая позволит планировать и контролировать ход проектов без необходимости вручную переносить информацию между системами учёта, а также значительно высвободит время сотрудников на увеличение объёма выполняемой работы.

1.2. Бизнес-цели и критерии успеха

БЦ-1:	Увеличить производительность отдела исследований в 2 раза без превышения численности отдела за пределы 25 человек через полгода после внедрения

| Показатель | Количество выполняемых отделом исследований проверок в месяц |
| --- | --- |
| Способ измерения | Данные в системе ведения проектов |
| Текущее значение | 4200 (17 человек в штате, без внештатных) |
| Планируемое значение | 15000 (25 человек в штате, без внештатных) |
| Обязательное значение | 10000 |

БЦ-2:	Обеспечить возможность регулярной доработки системы без необходимости пересмотра архитектуры системы в течение 5 лет

| Показатель | Количество лет эксплуатации и развития системы без необходимости перепроектирования архитектуры системы |
| --- | --- |
| Способ измерения | Наблюдение за жизненным циклом, версиями системы и стоимостью доработок |
| Текущее значение | 3,5 |
| Планируемое значение | 7 |
| Обязательное значение | 5 |

(Под пересмотром архитектуры понимаются работы по добавлению/изменению единичной функции/возможности системы, которые вынужденно сопровождаются существенными затратами финансов и времени — от 30% стоимости разработки системы и 3-х месяцев).

2. Концепция решения

2.1. Формула решения

Для руководителя отдела исследований и руководителей проектов, которые выполняют планирование и контроль хода проектов исследований и нуждаются в повышении производительности и эффективности отдела, модернизированная система ведения проектов предоставит возможности передачи функций координаторов в регионы и снижения трудозатрат сотрудников отдела на выполнение рутинных операций по учёту и  контролю проектов, а также подготовку платёжных ведомостей и клиентской отчётности по проектам.

В отличие от текущей системы «Тайный покупатель» и набора учётных Excel-таблиц, модернизированная система позволит снизить трудоемкость занесения и получения информации о ходе проектов, а также позволит вести её эксплутацию и динамичное развитие и сдачу в аренду в течение 5 лет без необходимости пересмотра архитектуры системы (т.е. внезапных и крупных затрат на её модификацию).

2.2. Основные возможности

ОВ-1:	Управление проектами

- Контроль состояния (портфеля) и статистики проектов

- Фильтрация проектов по атрибутам

- Выбор текущего проекта

- Создание проектов

- Управление характеристиками проектов (стоимость и проч)

- Привязка проекта к сертификациям

- Назначение координаторов

- Создание заданий координаторам

- Контроль результатов работы координаторов за день

- Отслеживание изменений в проекте

ОВ-2:	Управление анкетами

- Создание анкет

- Внесение весов вопросов и блоков анкет

- Скрытие блоков анкеты в зависимости от выбора

- Импорт анкет из Excel

- Публикация анкет

- Обновление анкет

ОВ-3:	Управление проверками

- Создание закрытых и открытых заданий

- Управление стоимостью заданий

- Создание массовых заданий на проверки агентам

- Оповещение агентов о заданиях (в системе + рассылка)

- Поиск и фильтрация проверок

- Показ заданий на карте

- Отклик на проверку

- Подтверждение откликов на проверку

- Печатное задание агенту

- Заполнение анкет агентом

- Назначение анкет удалённому контролёру

- Контроль заполнения анкеты удалённым сотрудником (корректор)

- Приёмка анкеты клиентом

- Редактирование отчёта о проверке

- История изменений и комментариев к анкетами с указанием автора

- Передача анкеты из статуса в статус (при утверждении ей клиентом)

- Пакетная передача анкет клиенту

ОВ-4:	Расчёт вознаграждений

- Управление тарифами и правилами расчёта вознаграждения

- Запрос на актуализацию реквизитов агентами (письмо)

- Создание реестра вознаграждений за месяц

- Просмотр оплаченных анкет агентом

- Информирование агентов об оплате

ОВ-5:	Управление сводными отчётами

- Управление шаблонами отчётов

- Создание типовых сводных отчётов в Excel, Powerpoint, Word, PDF

- Выгрузка данных для внешних отчётов в Excel

- Создание специальных сводных отчётов

ОВ-6:	Управление клиентскими данными

- Поиск и фильтрация клиентских объектов

- Управление структурой адресов объектов клиента

- Управление полномочиями сотрудника клиента

- Управление инструкциями и сертификациями по клиенту

ОВ-7:	Управление внештатными сотрудниками (агентам, координаторами)

- Регистрация агентов

- Справочники атрибутов агентов

- Статистика откликов агента в профиле (текущих и всего)

- Поиск и фильтрация списка агентам по атрибутам

- Инструктаж и сертификация агентов

- Управление доступностью и предпочтениями агентов и контролёров

- Назначение проверок

- Проведение опросов

- Обновление данных агентов

ОВ-8:	Управление учётными записями и правами

- Управление ролями и правами на объекты и операции

- Управление пользователями в привязке к географии и ролям

- Регистрация сотрудников

- Регистрация клиентов

- Ведение журнала действий пользователей в системе

ОВ-9:	Управление интеграцией со смежными системами

- Шаблоны для загрузки/выгрузки данных в систему

- Мастер для настройки загрузки/выгрузки

2.3. Предположения

ПР-1:	Предполагаемый срок эксплуатации системы — 5 лет со дня ввода в промышленную эксплуатацию.