[image: image1.wmf]

Коммерческое предложение

на создание системы управления интернет-магазина «ZNAKY»

25 марта 2020 г.

1. Цели проекта

Целями разрабатываемой информационной системы (далее ИС, ИС «ZNAKY») являются:

· Публикация каталога товаров в интернет-ресурсе и в мобильном приложении

· Сопровождение клиентской базы

· Прием и обработка заказов от клиентов;

· Мониторинг ассортимента и обеспечение механизма ценообразования;
· Предоставления механизма сопровождения каталога товаров и его классификации
Также автоматизация обеспечивающих процессов:
· Акции и маркетинговая обработка клиентской базы;
· Рассылки о новых поступлениях
· Управление качеством обработки заказа;

2. Предлагаемые технологии реализации проекта
Для успешной реализации проекта считаем идеальным вариантом выбор надежной платформы автоматизации, поддерживающую возможность оперативного внесения изменений в бизнес-процессы компании, высокую отказоустойчивость, надежность.

Среди такой платформы может выступить платформа автоматизации Carabi 7.

Отличительными возможностями платформы Carabi 7 в приложении к проекту «ZNAKY» являются:

· поддержка настройки бизнес-процессов в базовом решении;

· создание практически любых структур данных с глубокой интеграцией (информационные объекты, справочники, классификаторы и др.);
· высокая производительность (средняя конфигурация позволяет создавать в день до 1 млн. документов и информационных объектов) и наивысшая надежность;

· полное соответствие техническим требованиям Заказчика в отношении надежности, безопасности, масштабируемости; возможность работы через интернет;

· поиск документов и аналитика по любым формализованным критериям (даже таким, которые появились после разработки проекта и сдачи системы в эксплуатацию);

· возможность внесения изменений в структуру данных (добавление полей документов, бизнес-логику, статуса объектов) в режиме онлайн;

· возможность взаимодействия с сайтом компании, создания мобильных приложений, интеграции с другими системами благодаря открытой архитектуре.

Клиентами Carabi являются средние и крупные компании с численностью сотрудников до 1000 человек. Перечень ключевых клиентов представлен по ссылке: https://goo.gl/dIc2Tx
2. Порядок и механизм рекомендуемого взаимодействия

Для реализации проекта предлагается следующий регламент взаимодействия:
1. Проводится экспресс-анализ.
2. Исполнитель выполняет создание Технического задания (Технического проекта/Технических требований) на основе экспресс-анализа, полученного от Заказчика. Данный документ содержит описание полученной ИС, в стандартах Carabi. Техническое задание включает основные положения, описание предлагаемых к изменению технических решений, бизнес-процессов, требования к новым функциям системы, перечень и функциональность экранных форм, отчетов и аналитики, подлежащей разработке, внешнее представление интернет-магазина. В рамках создания Технического задания разрабатывается план-график работ. Для подготовки Технического задания проводятся: совещания с Заказчиком, переписка, согласование отдельных подпроцессов и модулей системы.
3. Исполнитель выполняет настройку системы, создает (загружает) справочники, вносит настройку ролей пользователей, выполняет программирование бизнес-функций, загружает данные из существующей системы. Демонстрация работы выполняется поэтапно (помодульно), после каждой сдачи этапа работ Заказчик может пользоваться созданной функциональностью.
4. После выполнения разработки Исполнителем (при участии Заказчика) проводится финальное тестирование системы, вносятся необходимые изменения, в результате система готова к промышленной эксплуатации.
3. Описание объекта автоматизации

3.1. Основание для разработки
ИС разрабатывается в стандартном интерфейсе платформы для комплексной автоматизации Carabi 7 на основе Технического задания Заказчика.
Внешний вид Интернет-магазин представляется как есть и перерабатывается по Техническому заданию Заказчика

3.2. Перечень функциональных возможностей ИС

Основные услуги компании – продажа памятных знаков, дополнительные услуги.

ИС должна обладать перечисленными ниже функциональными возможностями:

· WEB каталог товаров и рекламные акции

· Личный кабинет клиента

· Формирование заказа от клиента во внутренний части системы;

· Обработка заказа от клиента;

· Передача подготовленных заказов поставщикам;

· 
Управление клиентскими данными;
· Работа с обращениями и рекламациями;
· Формирование необходимых аналитических отчетов.
Функциональные требования для реализации бизнес-алгоритмов предоставляются Заказчиком, и могут быть дополнены, расширены или уточнены Исполнителем с последующим согласованием с Заказчиком. 
3.3. Перечень ролей пользователей

В результате внедрения ИС, пользователи получают собственные автоматизированные рабочие места (АРМ), содержащие определенный функционал, необходимый и достаточный для выполнения своей работы.

Примерный перечень ролей пользователей:

1. Руководитель
2. Сотрудник отдела продаж
3. Бухгалтер-кассир
Такие функции, как настройка прав пользователей, настройка ролей, организация поиска документов и др. выполняются в стандартном интерфейсе пользователя системы Carabi 7. При этом настройка специализированных бизнес-ролей выполняется для каждой роли, и позволяет предоставить или ограничить доступ к содержимому, организовать безопасное хранение данных и повысить надежность обработки данных.
4. Этапы выполнения работ, стоимость и сроки

Исходя из логики разработки и внедрения системы, предлагается следующий порядок выполнения работ:
· Разработка (согласование) Технического задания;
· Настройка справочников и каталога товаров;

· Настройка ролей пользователей;
· Разработка специализированных пользовательских интерфейсов;
· Разработка выходных форм документов;
· Интеграция с внешними подсистемами;

· Программирование бизнес-логики переходов по статусам Заказа;

· Загрузка массивов данных в ИС или ручное наполнение;

· Загрузка медиа информации (фото, видео)

· Общее тестирование и обработка замечаний. Запуск системы в промышленную эксплуатацию.
В ходе разработки Технического задания выполняется создание плана-графика работ, фиксируется перечень функциональности и настраиваемых бизнес-решений, могут быть скорректированы стоимость и сроки проекта.
Стоимость проекта разработки информационной системы складывается из следующих составляющих: 
	№ Этапа
	Наименование работ
	Примерные трудозатраты, раб. дней * 
	Стоимость, руб.

	1
	Создание Технического задания по основному процессу интернет-магазина (внесение изменений в прототип магазина, структура кататалога, порядок обработки заказа).
	5
	25 000

	2
	Разработка макетов основных экранов и личного кабинета 
	8
	40 000

	3
	Переработка подсистемы по ТЗ
	12
	50 000

	4
	Инициализация массивов данных. Настройка системы, тестирование и публикация 
	10
	34 000

	
	ИТОГО:
	35 *
	149 000


* - некоторые этапы могут выполняться параллельно
Разработка выполняется на основе программного продукта «Carabi. Документооборот и информационно-аналитическая картотека», права на которое принадлежат Разработчику и модуля Интернет-магазин (полный перечень в файла "Бизнес-процессы управления Интернет-магазином.xlsx") .

Предлагаем использование лицензии Carabi на 20 пользователей по схеме SaaS (Software as a Service) с ежемесячной оплатой:
1. Аренда платформы Carabi:

	Сервис
	За 20 клиентских

лицензий, руб. в месяц

	Сервер Carabi для работы приложений
	2 000

	Carabi X (Web и Mobile) – управление сайтом и заказами
	1 200

	Бизнес-решения «Carabi – Интернет-Магазин»
	Уточняются (мин 2000)

	Наша серверная площадка (3 Гбайт)
	2 000


*** Для запуска достаточно: Сервер Carabi, Web и мобильное приложение – 5 200 в месяц (без учета стоимости аренды нашей площадки).

Настоящее коммерческое предложение является конфиденциальным документом, и действует до 15 апреля 2020 года.

Генеральный директор 

ООО «КАРАБИ КОНСАЛТ» 




Еникеев В.А.
 ООО «Компания «КАРАБИ» ИНН 7801513286, КПП 780101001, ОКПО 64269662
199226, Санкт-Петербург, Железноводская ул. 9А корп. 2, тел. (812) 603-7800, 930-4300


