Коммерческое предложение

на создание ИС

“Sampo центр”

02 октябрь 2020 г.

- Цели проекта

Целями разрабатываемого сайта являются:

- Создание мобильного приложения для клиентов Sampo центра

- Отслеживание процесса обучения

- Предоставление клиенту актуальных услуг с возможностью формирования заявок на участие в курсе

- Управление информацией, размещаемой в мобильном приложении

- Создание системы тестов для оценки уровня знаний клиента

- Размещение новостной ленты в приложении

- Отправка уведомлений о предстоящем уроке, новости и оплате курса

- Структура мобильного приложения

Платформа: IOS и ANDROID

- Главная страница (новости, ближайший урок)

- Список курсов (активных и архив)

- Карточка курса с расписание уроков

- Форма отправки заявки на курс

- Новости

- Список тестов

- Карточка теста для ответов и расчетом среднего балла

- Страница оплаты (биллинг, текущий баланс)

Push уведомления в мобильном приложении:

- Уведомление о предстоящих занятиях

- Уведомление о необходимости пройти тест

- Уведомление о новостях

- Уведомление об оплате

- Функциональность модератора

Платформа: Carabi

- Управление списком преподавателей

- Управление списком услуг с прайс-листом

- Управление списком акций

- Управление списком курсов

- Управление списком клиентов (учащихся)

- Создание курса, назначение преподавателя, генерация списка уроков

- Формирование группы для курса

- Корректировка финансового баланса клиента

- Функциональность преподавателя

Платформа: Carabi

- Список моих курсов

- Редактирование даты и времени уроков (при наличии доступа)

- Карточка урока (Ссылки, материалы)

- Отметка об участии клиента на уроке

- Этапы выполнения работ, стоимость и сроки

Исходя из логики разработки и внедрения системы, предлагается следующий порядок выполнения работ:

- Разработка прототипа мобильного приложения на основе корпоративного стиля

- Разработка разделов мобильного приложения и Push уведомления;

- Создание структуры каталога услуг;

- Настройка карточек для модераторов и преподавателей

- Разработка функциональности для модераторов и преподавателей

- Общее тестирование с Заказчиком

- Обучение сотрудников работе в Carabi

- Наполнение базы Carabi необходимым контентом

- Публикация мобильного приложения

- Создание страницы для описания и скачивания приложения на сайте

Sampocenter.ru

Для оптимизации затрат работы, работы разделены на основные, необходимые для запуска ИС (MVP) и дополнительные, которые могут быть разработаны после запуска приложения.

Предварительная стоимость работ складывается из следующих составляющих:

MVP(минимальный и необходимый список работ для запуска ИС)

| № | Наименование работ | Примерные трудозатраты, раб. дней * | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизайн и UI приложения для клиентов | 5 | 30 000 |
| 2 | Разработка разделов мобильных приложений: Авторизация / регистрация по номеру телефона Список курсов Записаться на курс Расписание занятий Карточка занятия Профиль клиента PUSH уведомления | 20 | 96 000 |
| 3 | Настройка функциональности для модератора | 4 | 25 000 |
| 4 | Настройка функциональности для преподавателя | 2 | 15 000 |
| 5 | Обучение и совместное тестирование приложения | 3 | 10 000 |
| 6 | Публикация мобильного приложения | 10 | 8 000 |
| 7 | Создание страницы для описания и скачивания приложения на сайте Sampocenter.ru | 1 | 2 000 |
|  | ИТОГО: | 45 | 186 000 |

Дополнительная функциональность

| Наименование работ | Примерные трудозатраты, раб. дней * | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Разработка раздела в мобильном приложении для тестирования клиента. Создание шаблонов тестов в Carabi | 6 | 40 000 |
| Разработка раздела в мобильном приложении Новости Создание Новости в Carabi | 5 | 30 000 |
| Разработка системы анкетирования клиента для оценки уровня и готовности к участию в выбранном курсе | 7 | 50 000 |
| Разработка WEB версии приложения для клиентов на основе функциональности мобильного приложения | 10 | 45 000 |

* - Часть работ может выполняться параллельно, срок исполнения не включает время, необходимое Заказчику на приемку работ.

После выполнения всех работ аренда сервисов и техническая поддержка будет составлять 12 000 в месяц.

Генеральный директор

ООО «КАРАБИ КОНСАЛТ»						Еникеев В.А.