ДОГОВОР №___/16

на оказание услуг по созданию информационной системы

г. Санкт-Петербург					«__» _________ 2016 года

ООО «______________», именуемая в дальнейшем «Пользователь» в лице Генерального директора _______________, действующее на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Караби Консалт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя генерального директора М.А. Молочникова, действующего на основании доверенности №2/16 от 12 января 2016 года, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать услуги по настройке Web-портала на основе системы Carabi (далее АИС, Система, Сайт), а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его.

  - Технические требования к создаваемой системе являются неотъемлемой частью настоящего Договора, и содержатся в:

    - Приложении №1 «Технические требования к создаваемой АИС» (далее «Техническое задание»).

  - В рамках настоящего Договора настраиваются модули Carabi и страницы Сайта, перечисленные в Техническом Задании.

  - Предметом настоящего Договора не является поставка готового программного обеспечения, работы по созданию или монтажу компьютерной сети Заказчика, моделирование, инжиниринг и реинжиниринг внутренних бизнес-процессов компании Заказчика.

- Общие положения

  - В настоящем Договоре Сторонами принимаются следующие определения, формулировки и сокращения:

«Проект» – означает комплекс всех мероприятий и услуг, предусмотренных настоящим Договором, которые направлены на автоматизацию, настройку или внедрение АИС на предприятии Заказчика.

«Техническое задание» или «ТЗ» означает документ, включающий конкретно поставленные и сформулированные задачи, по автоматизации отдельных функций бизнес процессов, пути и способы их реализации в рамках программного обеспечения АИС.

«Уточнения к ТЗ по (соответствующему) разделу» означает документ, определяющий содержание и последовательность оказания услуг по тем разделам ТЗ, которые требуют уточнения, дополнительно к формулировкам технического задания;

«Акт сдачи – приемки услуг» – документ, удостоверяющий факт выполнения Исполнителем конкретной услуги в соответствии с ТЗ и приемки ее Заказчиком;

«Срок оказания услуг по Этапу» – период, начиная с даты начала оказания услуг по Этапу, в соответствии с Планом-графиком и заканчивая датой выставления акта сдачи-приемки услуг.

«Протокол замечаний» - документ, содержащий замечания Заказчика к выполненному объему услуг с требованием их исправления перед подписанием соответствующего акта;

«Ошибка функционирования ИС» - повторяющееся несоответствие выполняемых функций АИС, заявленным в ТЗ (уточнениям к ТЗ) требованиям.

- Порядок исполнения Договора

  - Разработанный сайт размещается  в сети Интернет по адресу, предоставленному заказчиком на технической площадке, удовлетворяющей техническим требованиям для сайта.

  - Сроки выполнения Этапов определяются Сторонами в Плане-графике оказания услуг, отраженном в Приложении № 2 к настоящему Договору, и являющемся его неотъемлемой частью. План-график оказания услуг может быть изменен по соглашению Сторон.

  - По завершению оказания услуг по Этапу Исполнитель оформляет Акт сдачи-приемки услуг, содержащий перечень оказанных услуг и сумму в рублях, и передает его Заказчику.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня передачи ему Исполнителем Акта сдачи-приемки услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки услуг или письменный мотивированный отказ от приемки услуг. Услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате, а Акт сдачи-приемки услуг – подписанным, если в течение 5 (пяти) календарных дней после представления его Исполнителем Заказчик не подписал Акт сдачи-приемки услуг и не предъявил мотивированный отказ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг, Сторонами составляется двусторонний протокол с перечнем необходимых дополнительных услуги сроков их проведения.

  - После устранения отмеченных недостатков Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки услуг в течение 5 (пяти) календарных дней.

  - Прием оказанных услуг осуществляется должностными лицами Заказчика, уполномоченными на подписание соответствующих документов.

- Сроки оказания услуг

  - Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг не позднее, чем на следующий день после истечения 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

  - Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг по Этапу 2 и последующим Этапам не позднее 5 (дней) после получения оплаты по предыдущему (предыдущим) Этапам.

  - Срок оказания услуг, в соответствии с План - графиком оказания услуг (Приложение № 2), составляет _____ (_______________) рабочих дней и может быть скорректирован по взаимному согласию сторон.

  - Срок оказания услуг может быть увеличен соразмерно количеству дней, в течение которых Сторонами не исполнялись обязательства, установленные разделами 5 и 6 настоящего Договора. Исполнитель обязан известить Заказчика о нарушении сроков оказания услуг, определяемых в Плане-графике, указать причины, вызвавшие данное нарушение, и предполагаемую дату устранения нарушения. Нарушение сроков фиксируется отдельным протоколом.

  - Изменения или уточнения сроков, объемов или стоимости услуг оформляются Сторонами письменно в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору.

  - Срок оказания услуг по любому из Этапов может быть изменен по согласованию Сторон в случае нарушения Заказчиком исполнения своих обязательств, предусмотренных п.6.6 настоящего договора.

- Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

  - В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить Руководителя Проекта со стороны Исполнителя.

  - Оказать услуги в соответствии с утвержденным сторонами Планом-Графиком.

  - Принимать меры к сохранности полученной от Заказчика документации. Не сообщать полученную информацию о Клиентах, третьим лицам, без письменного согласования с Заказчиком.

  - По окончании оказания услуг по каждому Этапу предоставить Заказчику в письменном виде:

- Акт сдачи-приемки услуг – 2 экз.

- Счет-фактуру – 1 экз.

- Счет – 1 экз.

  - Возвратить по завершении оказания услуг по Договору все внутренние документы, полученные от Заказчика в оригиналах.

  - Сохранять конфиденциальность в отношении информации, полученной в процессе выполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Регулярно один раз в две недели проводить совместные совещания с представителями Заказчика.

- Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

  - В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить Руководителя Проекта, а также Проектную группу со стороны Заказчика.

  - Назначить ответственных лиц, уполномоченных на согласование, утверждение и подписание документов, необходимых для выполнения и завершения настоящего Договора, а именно: Технического задания, Актов сдачи-приемки оказанных услуг, иной отчетной документации, а также для предоставления Исполнителю информации, необходимой для выполнения последним условий настоящего Договора.

  - В течение всего срока действия настоящего Договора, проводить еженедельные совещания с Руководителем проекта Исполнителя или его представителем.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отстранения ответственного лица Заказчика, назначить новое ответственное лицо, согласно п. 6.1 и 6.2.

  - Сообщить Исполнителю о назначении новых ответственных лиц, согласно п. 6.1 и 6.2, в течение 24 часов с момента назначения.

  - Предоставлять необходимые документы и информацию по запросу Исполнителя течение 72 часов в том случае, если Заказчик ими располагает, либо указать иные сроки ее предоставления, или уведомить об отсутствии такой информации в течение 24 часов с момента получения соответствующего запроса Исполнителя;

  - Предоставить специалистам Исполнителя на период установки и тестирования разработанной ИС удаленный доступ к технической площадке Заказчика, удовлетворяющей техническим требованиям для сайта

  - Заказчик обеспечивает своевременное предоставление Проектной группе всей информации и документации, необходимой для успешного выполнения Договора.

  - Все изменения, связанные с организационной структурой, хозяйственной деятельностью Заказчика, относящиеся к рамкам Проекта, должны быть доведены до сведения Проектной группы Исполнителя в письменной форме.

  - Заказчик  обязан обеспечить  достоверность предоставляемой Исполнителю информации и документации.

- Срок действия и порядок расторжения Договора

  - Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

  - Заказчик вправе в любое время, в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения настоящего договора путем письменного уведомления Исполнителя о расторжении Договора не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных Исполнителем, но не оплаченных к моменту получения уведомления о расторжении Договора услуг, соответствующих условиям настоящего Договора и План-графика оказания услуг (Приложение №2).

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем (внесудебном) порядке при нарушении сроков предоставления необходимой информации, указанной в п 6.6 настоящего договора или условий и сроков оплаты, указанных в п. 9 настоящего Договора на 30 дней или более, путем письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных, но не оплаченных к моменту получения уведомления о расторжении Договора услуг, соответствующих условиям Договора и действующего План-графика оказания услуг (Приложение №2).

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Стоимость услуг по настоящему договору состоит из определений:

    - Предварительная стоимость, определяющая предварительную ориентировочную стоимость услуг, в соответствии с которой составлено Приложение №2 к настоящему Договору.

    - Окончательная стоимость, определяющая конечную фактическую стоимость услуг в соответствии с Техническим Заданием по конкретным Этапам работ и подписанным Дополнительным соглашением по оплате работ.

  - Предварительная стоимость услуг устанавливается в размере 78700 (Семьдесят восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается (упрощенная система налогообложения). Предварительная стоимость услуг по каждому Этапу определяется в Плане-графике. Стоимость услуг по каждому Этапу и, соответственно, общая сумма настоящего Договора могут быть уточнены в процессе выполнения соответствующего Этапа. На основе уточнений подписывается дополнительное соглашение к настоящему Договору.

  - Порядок оплаты по каждому Этапу определяется в Графике оплаты (Приложение №2 к настоящему Договору). Стоимость услуг по каждому Этапу и, соответственно, общая сумма настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

  - Заказчик уплачивает Исполнителю предоплату в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости услуг по настоящему Договору в течение 5 (пяти) дней после подписания настоящего Договора.

  - В течение 5 (пяти) дней после подписания Акта приема-передачи Заказчик уплачивает Исполнителю окончательную оплату в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости услуг по настоящему Договору. После получения оплаты на расчетный счет Исполнителя, Исполнитель производит перенос сайта на основной домен сайта.

  - Для начала оказания услуг по каждому последующему Этапу (начиная с Этапа 2) Заказчик оплачивает стоимость предыдущего этапа (за вычетом предоплаты) и выплачивает Исполнителю предоплату в размере 50% (пятидесяти процентов) стоимости услуг по соответствующему Этапу Договора в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг по предыдущему Этапу.

  - Все платежи осуществляются Заказчиком на основании выставленных Исполнителем счетов путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - Все платежи осуществляются в рублях РФ.

  - В случае просрочки оплаты по любому Этапу, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по следующему Этапу на фактическое количество дней просрочки оплаты. В случае если просрочка составила 10 дней или более, Исполнитель вправе пересмотреть сроки оказания услуг в одностороннем порядке.

  - В сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством, Исполнитель предоставляет Заказчику счета-фактуры.

- Ответственность сторон

  - Заказчик несет ответственность за нарушение сроков платежей, предусмотренных настоящим Договором, в виде неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Этапа, оплата за который просрочена. Неустойка подлежит уплате в полном объеме независимо от оплаты суммы задолженности по Договору.

  - Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг по Этапам настоящего Договора, в виде неустойки в размере 0,1% от суммы соответствующего Этапа за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Этапа.

  - Неустойка, предусмотренная пунктами 9.1. и 9.2.  настоящего Договора, подлежит уплате в случае предъявления письменной претензии. Датой предъявления претензии считается дата получения виновной Стороной письменного извещения с требованием об уплате пеней, подписанного генеральным директором Стороны, предъявляющей претензию.

  - В течение срока действия настоящего Договора и на период до 5 (пяти) лет со времени его окончания Стороны обязуются ограничить распространение, доступ или использование конфиденциальной информации, переданной или созданной в рамках настоящего Договора, только тем кругом специалистов и должностных лиц Исполнителя и Заказчика, которым необходимо знать конфиденциальную информацию для выполнения обязательств по настоящему Договору.

- Порядок разрешения споров

  - Все споры и разногласия между Заказчиком и Исполнителем, возникающие в ходе оказания услуг по настоящему Договору или в связи с ним, будут решаться по возможности путем переговоров и взаимных компромиссов.

  - В случае невозможности достижения согласия между сторонами, разбирательство спора может быть передано в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Прочие условия

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

  - Все переговоры и переписка между Сторонами, имевшие место до подписания настоящего Договора, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

  - Сразу после выполнения работ по настоящему договору, Стороны заинтересованы и обязуются заключить договор на техническую поддержку Сайта.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №  1	 Технические требования к создаваемой АИС.

Приложение №  2 Перечень этапов, сроки, стоимость и график оплаты

- Реквизиты и подписи Сторон

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Караби Консалт» 199155, Санкт-Петербург, Железноводская ул., д. 9А, корп. 2, пом. 62 Тел. (812) 327-6706 ИНН 7801618271 КПП 780101001 р/с 40702810901200000111 в Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" г. Санкт-Петербург БИК 044030809 к/с 30101810740300000809 ### Заместитель генерального директора ООО «Караби Консалт» ______________ / М.А. Молочников / | ЗАКАЗЧИК: ООО «______________» 196158, г. Санкт-Петербург, ______________________________ Тел. (812) ___________ ИНН __________ КПП ________ р/с ____________ в ___________________________________ г. Санкт-Петербург БИК ___________ к/с _____________________ Генеральный директор ООО «_________________» _________________ /______________/ |
| --- | --- |