Конспект

1. Введение

Про систему

3 уровня продуктов (DESKTOP, WEB, MOBILE) + дополнительное ПО (сканеры, касса, монитор, телефония)

Система поддержки

Система Доработок

Обзор CBO

2. Цель обучения. Методика разработки и внедрения

3. Итоги. План следующего обучения. Формирование рабочих групп внедрения по решениям

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Введение

5 уровней представления CARABI

Физическое (физ. и логическое ядро)

Уровень типовых решений (ядро основных модулей бизнес-уровня)

Уровень отраслевых решений (Шаблонное решение)

Уровень компании, холдинга (тиражируемое решение для филиалов)

Уровень сотрудника, роли (тиражируемое решение при приеме нового сотрудника)

Физическое хранение

1.СУБД

СУБД ORACLE (Oracle Database 11g Release 2, Oracle Real Application Clusters One Node)

ППП CARABI под ORACLE

РАЗРАБОТКА PL/SQL скриптов и SQL запросов

Разработка JAVA адаптеров и специальных приложений

2. Сервера приложений

GLASSFISH APPLICATION SERVER

CARABI APPLICATION SERVER (JAVA, интерфейс SOA)

БД DERBY (ACCOUNT MANAGER)

CARABI REPORT SERVER

3. WEB – сервер

HTTP WEB сервер APACHE

Разработка визуального интерфейса и WEB приложений на PHP

CARABI BUSNESS OFFICE (информеры, система управления контентом, органайзеры, документооборот)

4. Клиент

Интернет браузер

Тонкий клиент под WINDOWS (CORBA) – desktop приложение, дополнительно, опционально (для модераторов, поддержки справочников, документооборот)

Система поддержки(демо)

инц., задачи

Система Доработок(демо)

доработки

Краткий обзор продуктов (CBO)

| Базовая продуктовая линейка Гибкая настройка по методологии внедрения проектов Carabi Carabi Docs бизнес-процессы и формализованный документооборот Carabi CRM управление взаимоотношениями с клиентами и партнерами Carabi Resources материальные активы, финансовые и человеческие ресурсы Carabi Finance управление финснсовыми ресурсами и биллинг Carabi CMS управление веб-порталом Carabi Production производство | Прикладные решения Минимальная адаптация для быстрого внедрения партнером Carabi Tasks управление проектами и задачами Carabi Logistics управление поставками и товарооборот на филиальных складах Carabi Estate управление объектами недвижимости Carabi Billing к биллинг оказанных услуг Carabi Госуслуги управление государственными услугами Carabi Тендеры управление тендерами и котировками Carabi VIS к управление рециклингом; поставка расходных материалов и запчастей Carabi SMS к управление рассылками по email и SMS Carabi eShop управление интернет-магазином и биллинг платежей через платежные системы интернета |
| --- | --- |

Вспомогательные инструменты (Гаджеты и виджеты)

Проектировщик ИО

Справочники и словари

Задачи

Активити

Календарь

Информационные сообщения,

Чат

форум

CMS

Business Phone

Архив неформализованные документов

Business EMAIL

Генератор форм

Загручик прайсов

2. Внедрение

Проектирование 5D - Опредение круга задач(USE CASES), Проектирование, Программирование, Внедрение, Распространение

Стандарт проектирования CARABI

1. Создаем диаграмма БП с погружением (BPWIN IDF0 или VisualParadigm BPMN)

2. Таблица глоссария по диаграмме БП

3. Технические требования и Техническое задание согласованные с Заказчиком

4. Описание БП в табличном виде

Таблица 4: Шаги бизнес-процесса "..."

| Шифр | Событие | Тип | Владелец события | Описание шага | В рамках SuD или за ее пределами? | Результат события | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Помечаем цветом

- Действия или операции, которые должны быть реализованы в разрабатываемой системе;

- Действия или операции, находящиеся за пределами разрабатываемой информационной системы и не включаемые по результатам обследования в сферу автоматизации.

4. БП обработки информации DFD диаграмма. Создаем стандарты процессов обработки

Пока делаем в таблице

- Шифр процесса

- Перечень ролей

- Перечень информационных объектов(наименовани + статус) на входе

- Перечень информационных объектов(наименовани + статус) на выходе

5. Подготовка технического проекта - постановки

- USE CASES

-  Описани ИО и статусов

- Алгоритмы обработки на статусы

- Отчеты по системе

- Дизайны экранов или WEB страниц

6. Создаем документ план-график по участникам проектной группы,  программу тестирования и план внедрения

Внедрение

А. Установка ПО (Технический персонал)

B. Подготовка к внедрению (Внедренцы)

Перечень задач для группы внедрения (Пример)

Сопровождение организационной структуры

Сопровождение базы сотрудников (далее передача кадровой службе)

Формирование шаблонов для загрузки прайс-листов от поставщиков

Формирование собственного прайс-листа перепродаваемых товаров

Сопровождение списка финансовых источников (далее передача бух)

Сопровождение основных данных по компании (Подписанты, журналы документов)

Загрузка прайс-листов от внешних поставщиков (передается отделу закупок)

Сопровождение списка складов (ГП, Черный, Цветной, Брак,  Производственный/незавершенка, Материалов и Сырья)

Сопровождение доступа к данным(списку информационных объектов) по ролям и филиалам

Сопровождение доступа к информации по ролям (коммерческая информация)

Сопровождение системы инцидентов и доработок

Перечень настраиваемых информационных объектов(пример)

Компания

Структурное подразделение

Сотрудник

Карточка пользователя

Финансовый источник

Склад

Номенклатурная позиция (Формирование дерева группы товаров)

Прайс-лист компании (Или механизм ценообразования)

Поставщик

Шаблоны для прайсов (по предоставляемым образцам)

С. Внедрение по модулям (ключевым пользователям)

E. Обучение

F. Запуск

3. Пример внедрения. Офис - магазин - склад (Купи-Продай)

4. Итоги. План следующего обучения. Формирование рабочих групп внедрения по решениям

Оргтехника и комплектующие. Электроника

HCM (Управление персоналом)

Нач. отдела Кычина (нач. отдела, сотрудник)

Сотрудник Сергей Левин

Деятельность

Кадры

Зарплата

Кадровые счета УУ

ФСС, Пенс фонд, Налог, Неучитываемые

Текущая задача

0. Завести перечень задач

1. ИО Структурное подразделение

2. ИО Сотрудник и ИО Пользователь

3. Список должностей и ролей

4. Отправить уведомление об устройстве на работу

5. Описать часть своего БП

15.1

БП формирования Трудового договора

Таблица должностных окладов

- Должность

- Оклад

CRM (управление продажами)

Нач. отдела продаж Лодягина (Нач. отдела, маркетолог, продавец, юрист)

Сотрудник Михаил Молочников

Деятельность

Продажи

- Оригинальной продукции

- Услуг

- Готовой продукции (или изготавливаемой)

- Ремонт и сервисного обслуживания

Маркетинг

Текущая задача

0. Завести перечень задач

1. Создать клиентов и контакты (ИО Клиент, ИО Физ лицо)

2. ИО прайс-лист по продаваемой номенклатуре (EXCEL)

3. ИО Договор на продажу

4. Описать часть своего БП

15.01

- Загрузить адреса клиентов и адреса юридических лиц

- Загрузить прайс-лист

- ИО Договор на продажу

- Шаблон условий оплаты

SRM (управление закупками)

Начальник отдела закупок ИркОва (товаровед, сотрудник, нач. отдела)

Сотрудник Еникеев Валерий

Деятельность

Заказы поставщикам

Расчеты

Номенклатурная база и прайсы поставщиков

Текущая задача

0. Завести перечень задач

1. Создать поставщиков и контакты (ИО Поставщик, ИО Физ лицо)

2. ИО прайс-лист по покупаемой номенклатуре (EXCEL)

3. ИО Договор с поставщиком

4. Описать часть своего БП

15.01

- Загрузить прайсы от поставщиков

- ИО Договор с поставщиком

- Шаблон условий оплаты

WMS (управление складами и остатками)

Начальник склада Битюкова(нач. отдела, сотрудник склада)

Михайлов (зав склада)

Сотрудник Михаил Молочников

Деятельность

Склады

Остатки

Движение товара

Инвентаризация

Текущая задача

0. Завести перечень задач

1. Создать список складов по назначениям (ИО Назначение, ИО Склад)

2. ИО Остатки по покупаемой номенклатуре (EXCEL)

3. ИО Номенклатура (ТМЦ и Основных средств)

4. Классификация товаров для склада (Модуль Классификатор, папка Товары)

4. Описать часть своего БП

15.01

Михайлову:

Сформировать все склады(мин ТМЦ и Основных средств)

Загрузить остатки

Прописать основной процесс работы склада

SCM(Управление цепочкми поставки)

Начальник транспортного цеха Михайлов (нач. отдела, логист)

Сотрудник Сергей Левин

Деятельность

Формирование транспортных заданий

Транспортная логистика

Транспортные ресурсы и оснастка

Текущая задача

0. Завести перечень задач

1. Создать список транспортных средств и водителей (ИО Транспортное средство, ИО Сотрудник)

2. Создать ИО Траспортный парк (Наименование, Адрес) (нет в системе)

3. Подготовить список базовых направлений (EXCEL)

4. Заполнить список основых задач логистики (например доставка товара от поставщика, забор документов, возврат товара по претенции от клиента) в словаре F12 - VS_EXPED. Лишнее удалить

4. Подготовить заявка на платеж на покупку необходимых средств для логистики (ИО Заявка на платеж статус подготовлен)

5. Создать контрагента ИО Транспортная компания (юр. лицо, наименование, конт. лица) (нет в системе)

6. Заключить договор с Транспортной компанией (ИО Транспортная компания)

4. Описать часть своего БП

15.01

- Зона и направления в виде таблицы

FMS (управление финансами)

Начальник финансового отдела Дедович Стас, Настя (фин. директор, коммерческий директор, бухгалтер, )

Сотрудник Владимир Шкляр

Деятельность

Управленческая бухгалтерия

Основные документы

PL & Balance

Текущая задача

0. Завести перечень задач

1. Создать Юр. Лицо нашей компании (ИО Юр. лицо, ИО Компания)

2. Создать финансовые источники и начальные суммы в наличных средствах (ИО Финансовый источник)

3. Проставить точки взаиморасчетов на дату (ИО ТАВ на дату)

4. Утвердить Заявку на платеж для логистики (ИО Заявка на платеж)

5. Загрузить выписку из банка (ИО выписка по финансовому источнику)

6. Описать часть своего БП

15.01

Настя

-БП Заявки на платеж

-Счета УУ

- Договор на получение кредита

Стас

- БП формирования о оплаты счетов

- Загрузка выписки

- Формирование платежа наличными

- Договор на выдачи кредита (инвестиции)

IMS (управление информацией)

Менеджер по развития, сотрудник технической поддержки

Сотрудник Гилязова Эльвира

Деятельность

Номенклатура

Инц. и доработки

Внешние системы и устройства

Распределенное хранение

На следующем - Пример внедрения - Продажа оригинальной продукции. Офис - магазин - склад

13.11.2011

1. План, цели этапа. Задачи во внедряемой компании. Основной БП (ЕВ)

2. Повторение. Редактор реквизитов (ММ)

3. Настройка ролей, пользователей (ММ)

4. Настройка доступа к данным (ММ)

5. Персоналия - адреса,контрагенты, банки (ММ)

6. Участники БП - Клиент, Поставщики, Производители, Перевозчики, Франчайзинги, Конкуренты (ЕВ)

7. Заключение (ЕВ)

1. Цели и задачи

План внедрения

1. Корректировка справочников

2. Создание ролей

3. Настройка доступов

4. Тестирование БП по ролям (АРМ)

4.1 Автоматическое информирование менеджеров и ЛПР

5. Доработки по результата тестирования

6. Обучение ключевых сотрудников

6.1. Образуемый результат

6.2. Тематический план

6.3. Форма занятий (чтение документации, просмотр виде, презентация и т.п.)

6.4  Обратная связь(оценка результатов обучения), поддержка - инциденты

6. Доработки по результатам обучения

Основной процесс образуемой компании (Информационная модель)

1. Создание клиента (покупатель)

2. Формирование Заявки от клиента

3. Расчеты по предоплате

4. Формирование Закупки

5. Экспедиция по закупке

6. Прием товара на склад и резервирование

7. Расчет с поставщиком

8. Подготовка к отгрузке товаров (формирование документов)

9. Отгрузка клиенту

10. Расчет с клиентом

11. Управление

20.11.2011

1. Основной БП

2. Пример реализации

3. Инструменты. Задачи, загрузчик прайс-листов, загрузка данных

4. План по рабочим группам

Кадры

27.11.2011

1. Повторение -

Кадровый учет, Продажа, Закупка

2. Кадры. Задание по найму персонала. Трудовой договор, отпуска

Многоролевка

3. Отчеты и аналитика

4. Финансовый учет

5.  Назначение ИО и повтор целей и задач основой деятельности

6. План настройки и взаимодействие групп

Задание.

1. Построить основной БП Торговая компания со слов

2. Инициализация данных по направлениям

4.12.2011

1. Обсуждение БП

2. Варианты использования по направлениям и ролям (Левин)

3.  Назначение ИО и повтор целей и задач основой деятельности

11.12.2011

1. Финансовый учет (Шкляр)

2. План настройки и взаимодействие групп

18.12.2011

1. Варианты использования по направлениям и ролям

2. Демонстрация процесса продажи

3. Методика загрузки внешних Молочников

25.12.2013 Методика обучения ключевых сотрудников

Обучение ключевых сотрудников

1. Образуемый результат

2. Тематический план

3. Форма занятий (чтение документации, просмотр виде, презентация и т.п.)

4  Обратная связь(оценка результатов обучения), поддержка - инциденты

Доработки по результатам обучения

1. Презентация основного бизнес-процесса

2. Документирование

- краткая инструкция

- подробная документация

- запись видеоролика

3. Обучение ключевых пользователей

- основной процесс

- акценты на нюансы

4. Самостоятельное освоение системы под контролем специалиста по внедрению

5. Выполнение тестового задания

6. Аттестация обученных пользователей

Внесение изменений в систему по результатам обучения

- внесение инцидента или доработки

- детальная постановка задачи

- доработка системы (настройка, программирование)

- тестирование

- обновление документации и принятие решения о повторном обучении/информирование об изменениях

22 января 2014

1.  Инц и доработки

2. Тестирование процесса продаж

3. Устав проекта

5 февраля 2014

1. Опросный лист

2. Диаграммы перехода по ролям (групповые роли)

3. Копирование структур данных

3. Тестирование основного БП

25 февраля

1. Настройка доступов по ролям

2. Доступ к данным

3. Доступ к отчетам

Продажи:

менеджер по продажам (создание клиентов, подготовка заявок, история отношений)

нач. отд. продаж (распределение клиентов по менеджерам)

Закупки:

менеджер по закупкам и пополнению склада

товаровед (прайс-листы от поставщиков)

Управление складом:

менеджер по складу (НАКЛАДНЫЕ)

нач. склада (склады, инвентаризация)

Транспортная логистика:

водитель (отметка о доставке товара)

логист (подготовка маршрутных листов)

нач. отдела логистики (утв. маршрутов, транспорт)

Управление кадрами:

менеджер по кадрам (сотрудники)

нач. отдела кадров (структура)

Управление финансами:

финансовый менеджер

кассир

нач. финансовой службы(фин. источн, фин. инвенст.)

Управление информационными ресурсами:

Нач. ИТ

менеджер службы поддержки (обработка инц.)

менеджер по внедрению со стороны заказчика (доработки)

Руководство:

Генеральный директор

(контроль ресурсов, зарплата, планирование, орг. задачи)

Коммерческий директор

(ценообразование, должники)

Главный бухгалтер

(контроль фин. документов, отчетность)

4. План по пеходу и запуску системы

-  определение приемлемых сроков и этапности

-  тестовая(T), опытная эксплуатация(O) и рабочая эксплуатация (боевая) (Р)

Вида запуска системы:

поэтапное (Р)

паралельное (ОР)

зависимое (ОР) - промышленные предприятия

общее внедрение (ТОР) - гос закупки, крупные заказчики

- повторная миграция данных

I этап

- Запуска информационной системы инц., задач

-  запуск кадровой подсистемы

11 марта

1. Ответы на вопросы

2. Политика прас-листов

3. Системы контроля исполнений

Задачи по документам

19 марта

1. Проверка доступа по ролям

2. Задачи по документам - проверка

2. Кадры и зарплата

3. Логистика

4. Регулярные процессы(JOB)

4. Бизнес - процесс оказания услуг

Регистрация заявки

Забрать, доставлено (сохранные расписки)

Прием и уточнение списка работ(штрих-кодирование,указание срока доставки)

Выполнение

Списание

Склад ГП

Расчеты, смета, счет

Отгрузка

Уведомление о доставке

Акт приемки работ (согласование цены и качества и сроков исполнения по факту)

Рекламации

Отказ от приемки, свободный склад ГП, Демонтаж

5. Ответы на вопросы. Реферат