ПЛАН ПРЕДПРОЕКТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Задачи предпроектного обследования

Оценка применимости, стоимости и сроков внедрения системы

- Определение участков, подлежащих автоматизации

- Определение круга задач, стоящих перед системой

- Сопоставление возможностей системы с потребностями Заказчика

- Определение необходимого состава модулей системы

- Определение требований к аналитике и разделам аналитического учета

- Определение этапов и сроков внедрения системы

- Подготовка графика выполнения работ

- Определение состава модификаций системы для первого этапа внедрения

- Рекомендация представителей в команду внедрения со стороны Заказчика

Оценка Заказчиком адекватности методов и результатов работы специалистов Исполнителя

Методика проведения предпроектного обследования

Подготовка предпроектного обследования

- Определение цели обследования

- Определение объемов работ по обследованию

- Создание команды по обследованию

- Выработка плана работ по обследованию

- Административные моменты

Ознакомление с ключевыми документами и положениями предприятия Заказчика

- Организационная схема

- Виды деятельности

- Статьи затрат

- Центры затрат

- Учетная политика

- План счетов

- Перечень форм

- Перечень отчетов

- Список рабочих мест

- Должностные инструкции

- Глоссарий Заказчика

- Основные кодификаторы

Проведение интервью

- Выделение ключевых пользователей

- среди персонала Заказчика

- Составление плана проведения интервью

- Проведение интервью

- Оформление результатов интервью

Выделение и формализация Ключевых Бизнес Процессов

Выделение Ключевых Бизнес Процессов по следующим параметрам:

- Частота выполнения процесса

- Трудоемкость выполнения процесса

- Мнение ключевых сотрудников

- Целостность системы

Формализация Ключевых Бизнес Процессов

- Текстовое описание

- Графическое изображение

Утверждение Ключевых Бизнес Процессов

Подготовка отчета

Введение

Краткое описание компании-клиента

Ограничения и предположения

Ключевые бизнес процессы

Конфигурация Системы

Оценка модификаций стандартной функциональности по следующим параметрам:

- Количество часов на дизайн

- Количество часов на программирование

- Количество часов на документирование

- Количество часов на модульное тестирование

- Количество часов на интегральное тестирование

Конфигурация системы

- Версия системы

- Необходимые модули

- Общая функциональность

- Средства разработки

- Пользователи (типы лицензий)

Пользователи (ориентировочное количество)

COM - пользователи

Коды аналитики

Вывод о применимости Системы

Подготовка коммерческого предложения

- Существующие проблемы и предлагаемое решение

- Выгоды от внедрения Системы

- Подход к реализации решения – сроки и инвестиции

- Распределение инвестиций и график платежей

- Заключение