Комплексная Информационная Система Carabi

Реферат

По теме: «Методология внедрения информационной системы»

Разработал: С.М. Дедович Руководитель: В.А. Еникеев Санкт-Петербург, 2014.

Оглавление

Предпроектная работа	3

Настройка номенклатуры и справочников	3

Сопровождение информационной системы	3

Создание ролей	3

Настройка доступа	3

Тестирование по ролям	3

Доработки по результатам тестирования	3

Обучение ключевых сотрудников	3

Доработка по результатам обучения	3

Итоговая подготовка к запуску системы	3

Распределение времени	3

Выводы	3

Feedback	3

Предпроектная работа

Началом любого проекта служит подробное ознакомление с системой, а также понимание её функций , плагинов и тех. Требований.

Не менее важным пунктом является ознакомление с ключевыми документами заказчика:

Ключевые документы и положения предприятия Заказчика

- Организационная схема

- Виды деятельности

- Статьи затрат

- Центры затрат

- Учетная политика

- План счетов

- Перечень форм

- Перечень отчетов

- Список рабочих мест

- Должностные инструкции

- Глоссарий Заказчика

Основные кодификаторы

1. Создаем диаграмма БП с погружением (BPWIN IDF0 или VisualParadigm BPMN).

Основное описание БП передано от бизнес-аналитика, наша задача разобраться и сопоставить данную схему с реальными событиями, происходящими на предприятии.

Основные пункты которые необходимо отметить:

- Частота выполнения процесса

- Трудоемкость выполнения процесса

- Мнение ключевых сотрудников

- Целостность системы

2. Таблица глоссария по диаграмме БП

Очень важным является определения глоссария, так как в каждом производстве есть свои особенности речи и под одними и теми же словами могут подразумеваться разные значения, все ключевые слова, желательно записать, а обязательно разобрать их значение и понимание разными членами команды и компании.

3. Технические требования и Техническое задание согласованное с Заказчиком

Оценка модификаций стандартной функциональности по следующим параметрам:

- Количество часов на дизайн

- Количество часов на программирование

- Количество часов на документирование

- Количество часов на модульное тестирование

- Количество часов на интегральное тестирование

- Конфигурация системы

- Версия системы

- Необходимые модули

- Общая функциональность

- Средства разработки

- Пользователи (типы лицензий)

4. Определение устава проекта (идёт как приложение к планы или как дополнительный протокол)

5. Оценка возможных рисков.

Карта рисков имеет широкую оценку и прежде чем её составлять необходимо определиться с критериями, так как существую два вида рисков: наши риски и риски клиентов необходимо составить оба отчёта и предоставить их клиенту для предупреждения возможных конфликтов и включения рисков в стоимость проекта и учёта их при составление планов.

Оценка применимости, стоимости и сроков внедрения системы

- Определение участков, подлежащих автоматизации

- Определение круга задач, стоящих перед системой

- Сопоставление возможностей системы с потребностями Заказчика

- Определение необходимого состава модулей системы

- Определение требований к аналитике и разделам аналитического учета

- Определение этапов и сроков внедрения системы

- Подготовка графика выполнения работ

- Определение состава модификаций системы для первого этапа внедрения

Рекомендация представителей в команду внедрения со стороны Заказчика

5. Подготовка технического проекта – постановки

- USE CASES

-  Описани ИО и статусов

- Алгоритмы обработки на статусы

- Отчеты по системе

- Дизайны экранов или WEB страниц

6. Создаем документ план-график по участникам проектной группы,  программу тестирования и план внедрения

-Определение ключевых сотрудников и руководителей проекта

7. Подготовка коммерческого предложения

Существующие проблемы и предлагаемое решение

Выгоды от внедрения Системы

Подход к реализации решения – сроки и инвестиции

Распределение инвестиций и график платежей

Заключение

Настройка номенклатуры и справочников

Перед внедрение проходит две стадии миграции данных, и на первой стадии необходимо загрузить основной массив информации необходимый для тестирования работы информационной системы и сокращение времени запуска, идёт подготовка планов загрузки.

Следующий шаг, это настройка системных параметров.

Далее настраиваются ключевые сущности без которых невозможна работа.

Настройка основных информационных объектов:

Компания

Структурное подразделение

Сотрудник

Карточка пользователя

Финансовый источник

Склад

Номенклатурная позиция (Формирование дерева группы товаров)

Прайс-лист компании (Или механизм ценообразования)

Поставщик

Шаблоны для прайсов (по предоставляемым образцам)

Сопровождение информационной системы

Во время внедрения ИС и после её запуска специалист производит постоянной сопровождения ряда процессов:

Сопровождение организационной структуры

Сопровождение базы сотрудников (далее передача кадровой службе)

Формирование шаблонов для загрузки прайс-листов от поставщиков

Формирование собственного прайс-листа перепродаваемых товаров

Сопровождение списка финансовых источников (далее передача бух)

Сопровождение основных данных по компании (Подписанты, журналы документов)

Загрузка прайс-листов от внешних поставщиков (передается отделу закупок)

Сопровождение списка складов (ГП, Черный, Цветной, Брак,  Производственный/незавершенка, Материалов и Сырья)

Сопровождение доступа к данным(списку информационных объектов) по ролям и филиалам

Сопровождение доступа к информации по ролям (коммерческая информация)

Сопровождение системы инцидентов и доработок

Создание ролей

Очень важной задачей внедренца является создание Бизнес ролей, они определяются должностями, которые есть в компании в явном или не явном виде и всеми функциями которые выполняются в процессе деятельности компании.

Настройка доступа

После создания ролей необходимо настроить доступ к данным по каждой роли, необходимо определить основные правила:

- Объём информационных объектов видимых данной роли, они настраиваются путём непосредственного ограничения данных роли через редактор или фильтром данных через сущность «Доступ к данным»

- Поля которые может видеть пользователь

- Доступ к изменению полей в разных статусах

- Право переводить тот или иной объект в различные статусы

- Права создавать, удалять или изменять информационные объекты

Создание подсистемы контроля исполнения

Подсистемы контроля настраиваются по каждой роли в отдельности.

- Настройка автоматического оповещения (генерация автоматических сообщений).

- Настройка автоматической постановки задач.

- Настройка активных процессов.

- activity работы по выполнению задач)

Тестирование по ролям

Перед внедрение информационной системы необходимо её протестировать и проверить насколько она отвечает заданным требованиям

Доработки по результатам тестирования

По результатам тестирования выявленные проблемы анализируются и устраняются, после контрольной проверки система признаётся готовой.

Обучение ключевых сотрудников

Предварительная подготовка:

.1. Образуемый результат (Определение цели обучения)

2. Тематический план

3. Форма занятий (чтение документации, просмотр виде, презентация и т.п.) зависит от обучаемой аудитории(способы восприятия)

- Определение класса обучаемых (Карта риска персонала)

- Выявление психологических особенностей и способностей каждой личности.

- План проведения занятий

Обучение сотрудников:

1. Презентация основного бизнес-процесса( Интерактивная презентация или другая форма представления зависит от личных качеств и предпочтений сотрудников)

2. Документирование

- краткая инструкция

- подробная документация

- запись видеоролика

- аудиозапись

3. Обучение ключевых пользователей

- подробное описание личных действий каждого

- акценты на нюансы

4. Самостоятельное освоение системы под контролем специалиста по внедрению

5. Выполнение тестового задания

6. Аттестация обученных пользователей

Доработка по результатам обучения

По результатам тестирования производим дополнительное  бучение сотрудников, если есть необходимость,  представляем отчёт руководителю группы.

Доработка ошибок системы.

Адаптация визуальных средств под прямых потребителей.

Итоговая подготовка к запуску системы

- Догрузка справочников и номенклатуры

- Полное обновление данных

- Актуализация данных

- Подготовка отчёта о проделанной работе и сроках(или отчёт и необходимости продления сроков)

- Передача контактов и способ связи с службой поддержки и специалистом по внедрению.

План внедрения системы TRADE

Внедрение Основного процесса и дальнейшее его тестирование

Новый товар

Прайс лист

Создание клиента (покупатель)

Формирование Заявки от клиента

Расчеты по предоплате

Формирование Закупки

Экспедиция по закупке

Прием товара на склад и резервирование

Расчет с поставщиком

Подготовка к отгрузке товаров (формирование документов)

Отгрузка клиенту

Расчет с клиентом

Управление

Модульное внедрение состоит из крупных блоков:

HCM (Управление персоналом)

Кадры

Зарплата

Кадровые счета УУ

ФСС, Пенс фонд, Налог, Неучитываемые

1. ИО Структурное подразделение

2. ИО Сотрудник и ИО Пользователь

3. Список должностей и ролей

4. Отправить уведомление об устройстве на работу

CRM (управление продажами)

Продажи

- Оригинальной продукции

- Услуг

- Готовой продукции (или изготавливаемой)

- Ремонт и сервисного обслуживания

- Маркетинг

1. Создать клиентов и контакты (ИО Клиент, ИО Физ лицо)

2. ИО прайс-лист по продаваемой номенклатуре (EXCEL)

3. ИО Договор на продажу

SRM (управление закупками)

Заказы поставщикам

Расчеты

Номенклатурная база и прайсы поставщиков

1. Создать поставщиков и контакты (ИО Поставщик, ИО Физ лицо)

2. ИО прайс-лист по покупаемой номенклатуре (EXCEL)

3. ИО Договор с поставщиком

WMS (управление складами и остатками)

Склады

Остатки

Движение товара

Инвентаризация

1. Создать список складов по назначениям (ИО Назначение, ИО Склад)

2. ИО Остатки по покупаемой номенклатуре (EXCEL)

3. ИО Номенклатура (ТМЦ и Основных средств)

4. Классификация товаров для склада (Модуль Классификатор, папка Товары)

SCM(Управление цепочкми поставки)

Формирование транспортных заданий

Транспортная логистика

Транспортные ресурсы и оснастка

1. Создать список транспортных средств и водителей (ИО Транспортное средство, ИО Сотрудник)

2. Создать ИО Траспортный парк (Наименование, Адрес) (нет в системе)

3. Подготовить список базовых направлений (EXCEL)

4. Заполнить список основых задач логистики (например доставка товара от поставщика, забор документов, возврат товара по претенции от клиента) в словаре F12 - VS_EXPED. Лишнее удалить

4. Подготовить заявка на платеж на покупку необходимых средств для логистики (ИО Заявка на платеж статус подготовлен)

5. Создать контрагента ИО Транспортная компания (юр. лицо, наименование, конт. лица) (нет в системе)

6. Заключить договор с Транспортной компанией (ИО Транспортная компания)

FMS (управление финансами)

Управленческая бухгалтерия

Основные документы

PL & Balance

1. Создать Юр. Лицо нашей компании (ИО Юр. лицо, ИО Компания)

2. Создать финансовые источники и начальные суммы в наличных средствах (ИО Финансовый источник)

3. Проставить точки взаиморасчетов на дату (ИО ТАВ на дату)

4. Утвердить Заявку на платеж для логистики (ИО Заявка на платеж)

5. Загрузить выписку из банка (ИО выписка по финансовому источнику)

IMS (управление информацией)

Номенклатура

Инц. и доработки

Внешние системы и устройства

Распределенное хранение

Распределение времени

| Процесс | Время (ч/дни) | Рабочие дни |
| --- | --- | --- |
| Настройка номенклатуры и справочников | 10 | 14 |
| Создание ролей | 5 | 7 |
| Настройка доступа | 10 | 14 |
| Тестирование по ролям | 5 | 7 |
| Доработки по результатам тестирования | 5 | 7 |
| Обучение ключевых сотрудников | 10 | 14 |
| Доработка по результатам обучения | 5 | 7 |
| Итоговая подготовка к запуску системы | 5 | 7 |
| Сумма | 55 | 77 |

Выводы

За время обучения внедрению информационных систем у меня сложилось чёткое представления, что это такое и с чем его едят, а если серьёзно для себя я открыл целый мир информационных технологий и то насколько они являются важными в развитии компании. Я приобрёл основные навыки работы в системе Carabi и изучил различны виды бизнеса и то как компании функционирую изнутри, описывая все процессы.

Feedback

- Есть ряд нюансов с интерактивностью, некоторые вещи можно было бы прощупать прямо во время лекции, у каждого есть ноут и если выполнять задания сразу, то вспомнить это дома было бы гораздо легче.

- Чёткие формулировки заданий, было несколько случаев когда мы не смогли понять что от нас требуется и соответственно не выполняли работу.

- Так же желательно уменьшить размер группы, когда кол-во человек в аудитории меньше уделяется большее внимание теме каждого, и информация легче усваивается в меньших группах, и снова больше возможностей для интерактивности каждого члена группы.

- Не помешали бы и промежуточные аттестации, иногда просто расслабляешься, а некоторые задания или тестирования могут взбодрить и подтянуть интерес.

- Желательно во время лекций делать несколько 5 минутных перерывов, что бы восстановить силы и вновь ринуться в учёбу.