ООО «АркаСтрой»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АркаСтрой»

_____________ Д.В. Козлов

«____» ____________ 2015 г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРОЦЕСС №А3.4.3

ДП-ПП-03

Изменение 00

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнительный директор |  |  | Д.В. Бушуев |

| РАЗРАБОТАЛ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	3

2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

3.	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	5

4.	МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ	6

5.	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА	7

6.	ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	9

6.1.	Критерии эффективности процесса	9

6.2.	Мониторинг, анализ и улучшение процесса	9

7.	ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ	10

8.	ФОРМЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ	11

Приложение 1. ФПП-07 «Контрольный лист проверки разделов РД»	12

ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Целью выполнения бизнес-процесса является: выполнение входного контроля рабочей документации Заказчика на предмет соответствия ее установленным требования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ДП данного бизнес-процесса устанавливает порядок проведения входного контроля РД, поступившей от потенциального Заказчика, для предоставления услуг по производству СМР организацией ООО «АркаСтрой».

Процесс входного контроля РД входит в группу процессов предконтрактной подготовки Организации.

Действие данного документа распространяется на:

- Главного инженера проекта;

- Проектировщиков.

Владельцем процесса является Главный инженер проекта.

На владельце процесса лежит обязанность по внедрению, контролю выполнения требований настоящего документа, а также совершенствованию процесса с целью максимизации эффективности работы.

Владелец процесса обязан:

- контролировать выполнение требований настоящей ДП, а также всех инструкций, приказов и распоряжений руководства, требований Положений о подразделениях и должностных инструкций в части, касающейся подготовки к заключению договора на проектирование, требований Системы менеджмента качества предприятия, требований ГОСТов, СНиПов, а также иной нормативной документации (далее -  предписывающей документации), регулирующих данный процесс.

- Для этого он инициирует установление различных форм отчетности по бизнес-процессу и отдельным работам в рамках бизнес-процесса.

- Контролировать ведение установленных в предписывающей документации и настоящей процедуре: документации, записей, баз данных, а также соблюдения порядка документооборота, принятого в компании.

- Давать распоряжения сотрудникам с целью выполнения ими требований настоящей ДП и предписывающей документации.

- Постоянно получать обратную связь от владельцев смежных бизнес-процессов об уровне качества выполнения работ в бизнес-процессе и предпринимать меры по повышению качества работы участвующих сотрудников, а возможно, и изменению данного процесса.

- В случае обнаружения несоответствия в ходе выполнения работ по бизнес-процессу незамедлительно предпринимать меры по устранению данного несоответствия, а именно: останавливать работы, идентифицировать несоответствие, ставить отметку об обнаружении несоответствия в документации СМК, вносить необходимые корректировки в работу.

- Анализировать причины возникающих несоответствий в работе и назначать действия (изменение порядка работ, изменения в документации и пр.) с целью повышения качества и эффективности работ по бизнес-процессу.

- В случае, если поступающее от руководства компании распоряжение нарушает порядок, установленный в данной процедуре и в предписывающей документации, владелец процесса обязан уведомить об этом руководителя, отдающего такое распоряжение и действовать по согласованию с ним.

- В случае часто поступающих распоряжений осуществить деятельность во вне установленном порядке, владелец процесса обязан проанализировать установленный порядок работ по процессу с целью его актуализации под изменяющиеся требования.

- Владелец процесса обязан контролировать соответствие порядка исполнения требований настоящего бизнес-процесса и действующего законодательства, норм и правил (когда требования внутренней регламентирующей документации непосредственно зависят от законодательства), для своевременной актуализации внутренней документации.

- Все изменения в порядке выполнения работ и в ведении документации должны быть согласованны с руководителями подразделений, которых затрагивают вносимые изменения и с вышестоящим руководством.

Владелец процесса имеет право:

- давать указания подчиненным сотрудникам, а также требовать исполнения положений настоящей процедуры процесса от всех участников бизнес-процесса;

- привлекать работников компании, не указанных в настоящем документе, к выполнению работ в рамках данного бизнес-процесса по согласованию с их непосредственным руководством;

- выходить с инициативой к владельцам других бизнес-процессов предприятия с целью их оптимизации;

- организовывать обучение сотрудников требованиям настоящего документа и предписывающей документации, а также инициировать проведение аттестационных мероприятий участников бизнес-процесса.

Деятельность сотрудников Организации в рамках настоящего бизнес-процесса согласована с обязанностями сотрудников, указанными в соответствующих должностных инструкциях, а также функционалом подразделений, отраженных в положениях о подразделениях.  Если деятельность сотрудника указанная в настоящем документом не отражена в его должностной инструкции, то такая должностная инструкция подлежит актуализации в установленном порядке, как и положение о подразделении.

Требования настоящего документа вступают силу с момента его утверждения генеральным директором и издания приказа о введении его в действие и являются обязательными для исполнения всеми работниками ООО «АркаСтрой» в части, указанной в настоящем документе.

Невыполнение требований настоящего документа без объективных причин является нарушением трудовых обязанностей работником и может повлечь за собой наложение на него дисциплинарного взыскания в установленном порядке.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Организация – ООО «АркаСтрой»;

ДП – Документированная процедура;

РД – Рабочая документация;

СМР – Строительно-монтажные работы;

HR – Человеческие ресурсы;

МП – Менеджер проекта;

ГИП – Главный инженер проекта;

СОП – Сотрудник отдела проектирования;

ОЛ – ответственное лицо;

ИО – Исполняющий обязанности;

EM (e-mail) – электронная почта;

КП – Коммерческое предложение;

ТЗ – Техническое задание;

ТУ – Технические условия;

ТТ – Технические требования;

ИС – Инженерные сети;

Состав ИС:

- Электроснабжение, электроосвещение;

- Отопление, вентиляция, кондиционирование;

- Вода, канализация;

- Слаботочные системы;

- Технологические решения.

ЖБ – Железобетонные;

АЧ – Архитектурная часть;

Состав АЧ:

- Архитектурные решения;

- Архитектурно-строительные решения;

- Дизайнерские решения;

- Конструкции металлические;

- Конструкции ЖБ.

МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

|  | ГИП | СОП |
| --- | --- | --- |
| Входной контроль РД | О |  |
| А3.4.3.1 Получение РД, ТУ и ТС | О/И | - |
| А3.4.3.2 Проверка архитектурной части | - | О/И |
| А3.4.3.3 Проверка инженерных сетей | - | О/И |
| А3.4.3.4 Составление заключения о несоответствии/ соответствии РД | О/И | - |

* О – ответственный (хозяин процесса/подпроцесса)

* И – исполнитель/соисполнитель операции

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Графическая схема процесса «Входной контроль рабочей документации» представлена на рис.5.1.

Рис. 5.1. Модель А3.4.3 «Входной контроль рабочей документации»

В процессе участвуют:

- ГИП (Исполнительный директор ИО ГИП);

- Проектировщики.

Процесс входного контроля РД начинается с получения ГИПом обработанной заявки на СМР.

ГИП, на основании заявки на СМР, формирует из РД два раздела: архитектурную и инженерную части. Прикладывает к ним ТУ, ТТ и Дизайн-проект и передает их Проектировщикам по соответствующим направлениям.

Если РД и/или ТУ и/или ТТ отсутствует/ют, ГИП запрашивает РД/ТУ/ТТ у Заказчика, в соответствии с контактными данными, которые отражены в заявке.

После того, как Проектировщики получили разделы РД с приложенными к ним ТУ и ТТ, Проектировщики производят проверку полученных разделов РД.

При выполнении проверки раздела РД, Проектировщик руководствуется профессиональными компетентностями в области проектирования и разработки РД, а так же СДПП-01 «Критерии проверки разделов РД».

В ходе выполнения поверки, Проектировщик заполняет контрольный лист (ФПП-07 «Контрольный лист проверки разделов РД»), в котором:

- В поле «Примечания» отражается конкретный пункт или №Страницы + №Строки в РД, далее «не соответствует» и конкретный пункт или №Страницы + №Строки документа, которому не соответствует РД. Если в СП/ТУ/ТТ/Дизайн-проекте нет конкретного пункта или №Страницы + №Строки, необходимо указать максимально точное определение местоположения несоответствия;

- Флажок, рядом с СП/ТУ/ТТ/Дизайн-проект отмечается в том случае, если в ходе проверки не было выявлено несоответствий РД и соответствующего документа.

В результате проверки, Проектировщик должен полностью заполнить ФПП-07 «Контрольный лист проверки разделов РД», после чего незамедлительно передать его ГИПу.

После того, как ГИП получил заполненные контрольные листы (ФПП-07 «Контрольный лист проверки разделов РД») по обоим разделам РД, он формирует сводный контрольный лист (ФПП-07 «Контрольный лист проверки разделов РД»), который, в свою очередь, является основанием для:

- Формирование КП для Заказчика на исправление РД (ДП-ПП-01 «Обработка заявки»);

- Разработка планово-сметной документации (ДП-ПП-04 «Разработка базовой планово-сметной документации»).

Если в результате входного контроля РД были выявлены несоответствия РД и СП/ТУ/ТТ/Дизайн-проекта, необходимо уведомить об этом Заказчика и исправить несоответствия, так как производить СМР по такой РД недопустимо.

ГИП формирует информационное письмо с приложенным итоговым контрольным листом (ФПП-07 «Контрольный лист проверки разделов РД») и направляет его Заказчику посредством e-mail.

Если в результате входного контроля несоответствий не выявлено, ГИП передает контрольный лист МП, инициируя тем самым процесс разработки ПСД (ДП-ПП-04 «Разработка базовой планово-сметной документации»).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

  - Критерии эффективности процесса

  - Мониторинг, анализ и улучшение процесса

ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

- Положение о процессе «Предконтрактная подготовка» (ПОП-ПП-01)

- Должностная инструкция главного инженера проекта (ДИ-ОП-01)

- Должностная инструкция сотрудника отдела проектирования (ДИ-ОП-02)

- Положение об отделе проектирования (ПО-ОП)

- Документированная процедура «Обработка заявки» (ДП-ПП-01)

- Документированная процедура «Разработка базовой планово-сметной документации» (ДП-ПП-04)

- Справочный документ «Критерии проверки разделов РД» (СДПП-08)

ФОРМЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ

| Номер формы | Наименование формы | Место хранения электронной формы документа |
| --- | --- | --- |
| ФПП-07 | Приложение 1. «Контрольный лист проверки разделов РД» (форма документа) |  |

# Приложение 1. ФПП-07 «Контрольный лист проверки разделов РД»