ООО «АркаСтрой»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АркаСтрой»

_____________ Д.В. Козлов

«____» ____________ 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕССЕ

ПРЕДКОНТРАКТНАЯ ПОДГОТОВКА

ПРОЦЕСС №А3.4

ПОП-ПП-01

Изменение 00

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнительный директор |  |  | Д.В. Бушуев |

| РАЗРАБОТАЛ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	3

2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

3.	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	5

4.	МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ	6

5.	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА	7

6.	ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	10

6.1.	Критерии эффективности процесса	10

6.2.	Мониторинг, анализ и улучшение процесса	10

7.	ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ	11

8.	РЕЕСТР ФОРМ И ПРИЛОЖЕНИЙ ПРОЦЕССА	12

ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Целью выполнения бизнес-процесса является: обеспечение Организации прибыльными и привлекательными проектами для их последующей реализации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОП данного бизнес-процесса устанавливает порядок проведения предконтрактной подготовки по СМР и/или разработки РД в ООО «АркаСтрой».

Процесс предконтрактной подготовки входит в группу процессов коммерческой деятельности организации.

Действие данного документа распространяется на:

- Генерального директора;

- Исполнительного директора;

- Руководителя проектов;

- Помощника директора;

- Главного инженера проекта;

- Юриста;

- Проектировщика;

- Снабженца.

Владельцем процесса является Генеральный директор.

На владельце процесса лежит обязанность по внедрению, контролю выполнения требований настоящего документа, а также совершенствованию процесса с целью его максимальной эффективности и качества работы.

Владелец процесса обязан:

- контролировать выполнение требований настоящего ПОП, а также всех документированных процедур, инструкций, приказов и распоряжений руководства, требований положений о подразделениях и должностных инструкций в части, касающейся предконтрактной подготовки, требований Системы менеджмента качества предприятия, требований ГОСТов, СНиПов, а также иной нормативной документации (далее -  предписывающей документации), регулирующих данный процесс.

- Для этого он инициирует установление различных форм отчетности по бизнес-процессу и отдельным работам в рамках бизнес-процесса.

- Контролировать ведение установленных в предписывающей документации и настоящем положении о процессе, записей, баз данных, а также соблюдения порядка документооборота, принятого в компании.

- Давать распоряжения сотрудникам с целью выполнения ими требований настоящего ПОП и предписывающей документации.

- Постоянно получать обратную связь от владельцев смежных и внутренних бизнес-процессов об уровне качества выполнения работ в бизнес-процессе и предпринимать меры по повышению качества работы участвующих сотрудников.

- В случае обнаружения несоответствия в ходе выполнения работ по бизнес-процессу незамедлительно предпринимать меры по устранению данного несоответствия, а именно: останавливать работы, идентифицировать несоответствие, ставить отметку об обнаружении несоответствия в документации СМК, вносить необходимые корректировки в работу.

- Анализировать причины возникающих несоответствий в работе и назначать действия (изменение порядка работ, изменения в документации и пр.) с целью повышения качества и эффективности работ по бизнес-процессу.

- Устанавливать требования и давать задание на испытательный срок для вновь принимаемых сотрудников.

- В случае, если поступающее от руководства компании распоряжение нарушает порядок, установленный в данном ПОП и в предписывающей документации, владелец процесса обязан уведомить об этом руководителя, отдающего такое распоряжение и действовать по согласованию с ним.

- В случае часто поступающих распоряжений осуществить деятельность во вне установленном порядке, владелец процесса обязан проанализировать установленный порядок работ по процессу с целью его актуализации под изменяющиеся требования.

- Также владелец процесса обязан контролировать соответствие порядка исполнения требований настоящего бизнес-процесса и действующего законодательства, норм и правил (когда требования внутренней регламентирующей документации непосредственно зависят от законодательства), для своевременной актуализации внутренней документации.

- Все изменения в порядке выполнения работ и в ведении документации должны быть согласованны с отделом организационного развития, с руководителями подразделений, которых затрагивают вносимые изменения и с вышестоящим руководством.

Владелец процесса имеет право:

- давать указания подчиненным сотрудникам, а также требовать исполнения положений настоящего положения о процессе от всех участников бизнес-процесса;

- привлекать работников компании, не указанных в настоящем документе, к выполнению работ в рамках данного бизнес-процесса по согласованию с их непосредственным руководством;

- выходить с инициативой к владельцам других бизнес-процессов организации с целью их оптимизации;

- организовывать обучение сотрудников требованиям настоящего документа и предписывающей документации, а также инициировать проведение аттестационных мероприятий участников бизнес-процесса.

Деятельность сотрудников организации в рамках настоящего бизнес-процесса согласована с обязанностями сотрудников, указанными в соответствующих должностных инструкциях, а также функционалом подразделений, отраженных в положениях о подразделениях.  Если деятельность сотрудника указанная в настоящем документом не отражена в его должностной инструкции, то такая должностная инструкция подлежит актуализации в установленном порядке, как и положение о подразделении.

Требования настоящего документа вступают силу с момента его утверждения генеральным директором и издания приказа о введении его в действие и являются обязательными для исполнения всеми работниками ООО «АркаСтрой» в части, указанной в настоящем документе.

Невыполнение требований настоящего документа без объективных причин является нарушением трудовых обязанностей работником и может повлечь за собой наложение на него дисциплинарного взыскания в установленном порядке.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Организация – ООО «АркаСтрой»;

ПОП – Положение о процессе;

ДП – Документированная процедура;

ВП – Владелец процесса;

СМР – Строительно-монтажные работы;

РД – Рабочая документация;

HR – Человеческие ресурсы;

ГД – Генеральный директор;

ИД – Исполнительный директор;

ПД – Помощник директора;

МП – Менеджер проекта;

ГИП – Главный инженер проекта;

СОЮО – Сотрудник отдела юридического обеспечения;

СОП – Сотрудник отдела проектирования;

СОС – Сотрудник отдела снабжения;

ОС – Отдел снабжения;

ОП – Отдел проектирования;

ОЮО – Отдел юридического обеспечения;

ОЛ – ответственное лицо;

ИО – Исполняющий обязанности;

EM (e-mail) – электронная почта;

ТУ – Технические условия;

ТС – Требования Собственника;

ИРД – Исходно-разрешительная документация;

ПИБ – Проектно-инвентаризационное бюро.

КП – Коммерческое предложение;

ТЗ – Техническое задание;

ЗнП – Задание на проектирование;

ПСД – Планово-сметная документация;

ИС – Инженерные сети;

ЖБ – Железобетонные;

АЧ – Архитектурная часть;

МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

|  | ГД | ИД | ПД | Юрист | ГИП | Снабженец | Менеджер проектов | Проектировщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предконтрактная подготовка | О |  |  |  |  |  |  |  |
| А3.4.1. Обработка заявки | И | О/И | И | - | - | - | - | - |
| А3.4.4. Подготовка к заключению договора на проектирование | - | О/И | И | И | - | - | - | И |
| А3.4.5. Заключение договора на проектирование | - | - | - | О/И | - | - | - | - |
| А3.4.3. Входной контроль рабочей документации | - | - | - | - | О/И | - | - | И |
| А3.4.6. Разработка базовой планово-сметной документации | О/И | И | И | - | - | И | И | И |
| А3.4.7. Заключение договора на строительство | - | - | - | О/И | - | - | - | - |
| А3.4.2. Тендерная работа | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

* О – ответственный (хозяин процесса/подпроцесса)

* И – исполнитель/соисполнитель операции

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Графическая схема процесса «Предконтрактная подготовка» представлена на рис.5.1.

Рис. 5.1. Модель А3.4 «Предконтрактная подготовка»

Процесс предконтрактной подготовки начинается с обращения Заказчика в Организацию с целью получения услуг по выполнению строительно-монтажных работ и/или разработки рабочей документации.

Первым выполняется процесс «Обработка заявки», который определен в ДП-ПП-01 Обработка заявки.

Далее процесс предконтрактной подготовки выполняется по одному из двух сценариев в зависимости от вида требуемых услуг: разработка РД или выполнение СМР.

Сценарий 1. Разработка РД.

Если Заказчик обращается в организацию с целью получения услуг по разработке РД, выполняется процесс «Подготовка к заключению договора на проектирование» (определен в ДП-ПП-02 Подготовка к заключению договора на проектирование).

Далее с Заказчиком заключается договор (ПДПП-02 «Договор на предоставление услуг по разработке РД») на оказание услуг по разработке РД.

Согласование и заключение договора на разработку РД (ПДПП-02 «Договор на предоставление услуг по разработке РД») осуществляется Юристом на основании профессиональных компетентностей.

Оформленный договор на разработку РД (ПДПП-02 «Договор на предоставление услуг по разработке РД») передается Заказчику для согласования. Если в ходе согласования договора возникают разногласия, Юрист ведет переговоры с Заказчиком с целью достижения согласия по условиям договора.

Юрист имеет полномочия для принятия решения по устранению разногласий без согласования с руководством Организации и несет за них ответственность, кроме разногласий связанных с:

- Сроками проектирования;

- Порядком внесения оплаты Заказчиком;

- Увеличением объемов ответственности по договору.

После устранения разногласий Юрист обязан получить подписанный договор от Заказчика.

Заключенный договор на разработку РД (ПДПП-02 «Договор на предоставление услуг по разработке РД») с Заказчиком является основанием для инициации процесса «Проектирование» (ПОП-ПР-01 Проектирование).

После заключения договора на разработку РД инициируется процесс «Проектирование». Процесс «Проектирование» определен в ПОП-ПР-01 Проектирование.

Сценарий 2. Производство СМР.

В случае если Заказчик обращается в Организацию с целью получения услуг по производству СМР и имеет в наличии РД, выполняется процесс «Входной контроль рабочей документации» (определен в ДП-ПП-03 Входной контроль рабочей документации).

Далее выполняется процесс «Разработка базовой планово-сметной документации» (определен в ДП-ПП-04 Разработка базовой планово-сметной документации).

После чего с Заказчиком заключается договор на производство СМР (ПДПП-01 «Договор на предоставление услуг по производству СМР»). Основанием для заключения договора на производство СМР является смета проекта (ФПП-09 «Смета проекта») согласованная с Заказчиком.

Согласование и заключение договора на производство СМР (ПДПП-01 «Договор на предоставление услуг по производству СМР») осуществляется Юристом на основании профессиональных компетентностей.

Оформленный договор на строительство (ПДПП-01 «Договор на предоставление услуг по производству СМР») передается Заказчику для согласования. Если в ходе согласования договора возникают разногласия, Юрист ведет переговоры с Заказчиком с целью достижения согласия по условиям договора. Если в течение пяти рабочих дней Юрист не смог достигнуть согласия с Заказчиком по условиям договора и получить подписанный договор, Юрист составляет информационное письмо (ФПП-02 «Письмо отказ»). И направляет его Заказчику с целью информирования о том, что если в течение следующих трех календарных дней не будет достигнуто согласие по условиям договора – стоимость и сроки реализации проекта Заказчика будут подвержены корректировки.

Юрист имеет полномочия для принятия решения по устранению разногласий без согласования с руководством Организации и несет за них ответственность, кроме разногласий связанных с:

- Сроками производства работ;

- Порядком внесения оплаты Заказчиком;

- Увеличением объемов ответственности по договору.

После устранения разногласий Юрист обязан получить подписанный договор от Заказчика.

Заключенный договор на СМР (ПДПП-01 «Договор на предоставление услуг по производству СМР») с Заказчиком является основанием для инициации процесса «Реализация проекта» (ПОП-СМР-01 Реализация проекта СМР).

После заключения договора на строительство (ПДПП-01 «Договор на предоставление услуг по производству СМР») инициируется процесс «Реализация проекта». Процесс «Реализация проекта» определен в ПОП-СМР-01 Реализация проекта СМР.

Примечание: В случае, когда Заказчик обратился в Организацию с целью получения услуг по разработке РД и после получения данной услуги изъявил желание в получении услуги по производству СМР, РД не подвергается входному контролю РД (ДП-ПП-03 Входной контроль рабочей документации) со стороны Организации. РД сразу передается для разработки базовой ПСД (ДП-ПП-04 Разработка базовой планово-сметной документации). Но при этом, такой заказ будет являться новым, а значит: проходить как новая заявка на производство СМР.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

  - Критерии эффективности процесса

  - Мониторинг, анализ и улучшение процесса

ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

- Должностная инструкция генерального директора (ДИ-А-01)

- Должностная инструкция исполнительного директора (ДИ-А-02)

- Должностная инструкция помощника директора (ДИ-А-03)

- Должностная инструкция менеджера проекта (ДИ-А-04)

- Должностная инструкция сотрудника отдела снабжения (ДИ-ОС-01)

- Должностная инструкция главного инженера проекта (ДИ-ОП-01)

- Должностная инструкция сотрудника отдела проектирования (ДИ-ОП-02)

- Должностная инструкция сотрудника отдела юридического обеспечения
(ДИ-ЮО-01)

- Положение об административном отделе (ПО-АО)

- Положение об отделе снабжения (ПО-ОС)

- Положение об отделе проектирования (ПО-ОП)

- Положение об отделе юридического обеспечения (ПО-ЮО)

- Документированная процедура «Обработка заявки» (ДП-ПП-01)

- Документированная процедура «Подготовка к заключению договора на проектирование» (ДП-ПП-02)

- Документированная процедура «Входной контроль рабочей документации» 
(ДП-ПП-03)

- Документированная процедура «Разработка базовой планово-сметной документации» (ДП-ПП-04)

- Положение о процессе «Проектирование» (ПОП-ПР-01)

- Положение о процессе «Реализация проекта СМР» (ПОП-СМР-01)

- Справочный документ «Критерии проверки разделов РД» (СДПП-01)

- Проект договора «Договор на предоставление услуг по производству СМР» 
(ПДПП-01)

- Проект договора «Договор на предоставление услуг по разработке РД» (ПДПП-02)

РЕЕСТР ФОРМ И ПРИЛОЖЕНИЙ ПРОЦЕССА

| Номер формы | Наименование формы | Место хранения электронной формы документа |
| --- | --- | --- |
| ФПП-01 | Приложение 1. «Коммерческое предложение» (форма документа) |  |
| ФПП-02 | Приложение 2. «Письмо-отказ» (форма документа) |  |
| ФПП-03 | Приложение 3. «Запрос на уточнение данных» (форма таблицы) |  |
| ФПП-04 | Приложение 4. «База заявок клиентов» (форма таблицы) |  |
| ФПП-05 | Приложение 5. «Запрос на контактные данные Заказчику» (шаблон запроса) |  |
| ФПП-06 | Приложение 6. «Запрос на контактные данные Собственнику» (шаблон запроса) |  |
| ФПП-07 | Приложение 7. «Контрольный лист проверки разделов РД» (форма документа) |  |
| ФПП-09 | Приложение 8. «Смета проекта» (форма документа) |  |
| ФПП-10 | Приложение 9. «График производства работ» (форма документа) |  |
| ФПП-11 | Приложение 10. «Задание на проектирование» (форма документа) |  |
| ФПП-12 | Приложение 11. «Оценка привлекательности заявки» (форма бланка) |  |
| ФПП-13 | Приложение 12. «Оценка юридической чистоты» (форма таблицы) |  |
| ФПП-14 | Приложение 13. «Письмо-приглашение» (форма документа) |  |
| MSP-01 | Проект-шаблон.mpp |  |