Коммерческое предложение на настройку и внедрение системы продаж и доставки товаров потребителю для компании Балтик Лайт

- Назначение

Процесс разработки и внедрения подсистемы можно разбить на следующие этапы

- Продажа и складская логистика

- Акции и маркетинговая обработка клиентской базы

- Интеграция офисной системы с интернет магазином

Разрабатываемая система продаж и доставки товара на 1 этапе должна обеспечивать:

- Формирование клиентской базы и автоматическое определение категории клиента по объему продаж и периодичности заказов

- Загрузку прайс–листов поставщиков с возможностью добавления изображений и описаний

- Ценообразование продаваемых товаров – формирование минимальных и рекомендуемых цен клиенту. Рекомендованная цена отображается в прайс-листе компании на период

- Формирование прайс-листа клиенту по списку выбранных товарных позиций

- Формирование Заявок, условий оплаты, условий доставки и списка заказываемых товаров. Разрабатывается специальная форма ввода заявки

- Формирование складов и остатков товара, прием и отгрузка со склада, учет партий

- Формирование межскладких перемещений для оптимизации доставки товара

- Формирование счетов и отгрузочных документов

- Формирование Заказов поставщику по списку заявок и по требованию пополнения склада

- Отслеживание оплаты и рассылка почтовых уведомлений о долге клиента перед компанией

- Отслеживание и отметка доставки товара потребителю и закрытие заявки

- Формирование финансовой и маркетинговой отчетности (Движение денежных средств, ДКЗ, отчет по клиентам)

- Варианты доставки и оплаты для выбора приемлемых вариантов

Возможные варианты оплаты заказа в зависимости от выбранного способа доставки:

| Тип оплаты | Предоплата |  |  | Оплата при получении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант доставки / Вариант оплаты | Интернет эквайринг (банковские карты) | Электронные деньги (WebMoney, Яндекс-Деньги, QIWI) | Банковский перевод ДС (безнал, наличные через СБ РФ) | Наложенный платеж | Оплата при получении |
| Почта России | + | + | + | + | - |
| EMС | + | + | + | - | - |
| Курьерская доставка | + | + | + | - | + |
| Получение в магазине (складе) | + | + | + | - | + |

+ - работа без интернет магазина

При оплате напрямую БЛ нужны документы(для физ. лиц) – кассовый чек, товарный чек, накладная. Кассовый чек необязателен (см. продажа без кассового чека)

При оплате напрямую БЛ нужны документы(для юр. лиц) – счет, накладная торг12, счет-фактура

- Описание разрабатываемого экрана Формирование заявки на поставку товаров

Дизайн экрана напоминает экран Заявки на производство и состоит из следующих закладок:

Ввод данных о клиенте (юр. лицо, физ. Лицо, ЧП)

Список заказываемых позиций

Договор (реквизиты, условия доставки и условия оплаты, список выставленных счетов)

Для формирования списка заказываемых позиций формируется дополнительный экран

Формирование списка заказываемых товаров, в котором представлены следующие информационные таблицы:

- Список товаров с фильтром по товарной группе и поиском товара по ID, Артикулу или названию. В списке отображается цена, наличие на конкретном складе, кол-во в закупке для пополнения склада. Возможность множественного выбора товара из списка.

- Список выбранных позиций с информацией по ценам (минимальным и рекомендованным), наличие товара на всех складах и в пути, данных из прайс-листа поставщика. В этом списке редактируется цена и количество каждого товара.

- Порядок проведения работ

- Установка в БД БЛ необходимой функциональности  по продаже. Настройка доступов

- Разработка экранных форм для продажи товара

Заказчиком загружаются прайс-листы от поставщика и добавляются картинки и дополнительная информация

- Настройка механизмов ценообразования товара (с учетом курса валют, прайс-лист на период, минимальные и рекомендованные цены) Заказчиком заполняется матрица ценообразования

- Настройка договоров, системы выставления счетов

Заказчиком готовятся шаблоны договоров и шаблоны условия оплаты

Выбираются из списка варианты оплаты и доставки для автоматизации

- Установка необходимой функциональности для складской логистики

Если склад уже есть Заказчик заполняет складские остатки

- Установка и настройка складов и партий в складских остатках. Настройка приходных и расходных накладных. Настройка накладных на перемещение.

Заказчиком готовятся список складов по городу и назначению

- Установка необходимой функциональности для обработки Заказов поставщику и консолидации товарных позиций

Заказчиком готовятся договоры и условия оплаты с поставщиками

- Установка необходимой функциональности для обработки платежей, расчета долга, рассылка почты должникам. Разработка финансовой отчетности (ДДС, ДКЗ)

- Сроки и стоимость проекта

Стоимость проекта складывается из следующих составляющих:

| № | Наименование работ | Трудозатраты, раб. дней | Стоимость, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка в БД БЛ необходимой функциональности по продаже. Настройка доступов | 5 | 32 000 |
| 2 | Разработка экранных форм для продажи товара | 15 | 96 000 |
| 3 | Настройка механизмов ценообразования товара | 3 | 19 200 |
| 4 | Настройка договоров, системы выставления счетов | 3 | 19 200 |
| 5 | Установка необходимой функциональности для складской логистики | 4 | 25 600 |
| 6 | Установка и настройка складов и партий в складских остатках. Настройка приходных и расходных накладных. Настройка накладных на перемещение | 5 | 32 000 |
| 7 | Формирование отгрузочных документов | 4 | 25 600 |
| 8 | Установка необходимой функциональности для обработки Заказов поставщику и консолидации товарных позиций | 3 | 19 200 |
| 9 | Установка необходимой функциональности для обработки платежей, расчета долга, рассылка почты должникам. Разработка финансовой отчетности (ДДС, ДКЗ) | 10 | 64 000 |
|  | ИТОГО: | 52 | 332 800 |

Получается

  - Этап

-Nom_Edit (закрываем часть вкладок) 5 дней

- перемещения – 2 дня

- отчеты ДКЗ и ДДС. Рассылка – 6 дней

Сумма = 223 800

  - Этап

+Nom_Edit (открываем часть вкладок)

+ перемещения

+ отчеты ДКЗ и ДДС. Рассылка

Сумма = 100 000

Часть работ будет выполняется параллельно

[14:24:42] Носиков Денис: читаю, ценник очень уж дольшой, можно что-то сделать? экранные формы 15 дней, мне кажется много.... Надорвусь

[14:34:23] Valery Enikeev: там по корзине много, чтобы был удобный выбор. Ну можно что-то упростить для 1 версии (-5 дней)

Также можно пока без статистики и отчетов ДДС и ДКЗ пункт 9 (-6 дней)

Межскладские перемещения также можно пока исключать (-2 дня)

Т.е. для внедрения на 1 этапе можно вынести ок 100 т. Остальное необходимо, иначе будет чего-то нехватать

[15:15:07] Носиков Денис: Можете запустить без предоплаты? смогу сделать аванс в конце след недели

[15:18:47] Valery Enikeev: ну ок. Мне только тогда нужно расписать более подробно. И для своих тоже.

Также с тобой согласовать дизайн экрана

Т.е. где то с 4-5 сент. получается

[15:19:10] Носиков Денис: ок

[15:21:06] Valery Enikeev: хорошо. я тогда где-то во вторник дизайны пришлю.

Потом уточненный график. Пока пишу внутренний план

Носиков Денис

Т.е. Получается в Итоге

Стоимость проекта складывается из следующих составляющих:

| № | Наименование работ | Трудозатраты, раб. дней | Стоимость, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка в БД БЛ необходимой функциональности по продаже. Настройка доступов | 5 | 32 000 |
| 2 | Разработка экранных форм для продажи товара | 8 | 96 000 |
| 3 | Настройка механизмов ценообразования товара | 2 | 19 200 |
| 4 | Настройка договоров, системы выставления счетов | 3 | 19 200 |
| 5 | Установка необходимой функциональности для складской логистики | 4 | 25 600 |
| 6 | Установка и настройка складов и партий в складских остатках. Настройка приходных и расходных накладных. | 3 | 32 000 |
| 7 | Формирование отгрузочных документов | 4 | 25 600 |
| 8 | Установка необходимой функциональности для обработки Заказов поставщику и консолидации товарных позиций | 3 | 19 200 |
| 9 | Установка необходимой функциональности для обработки платежей, расчета долга, рассылка почты должникам. | 4 | 32 000 |
|  | ИТОГО: | 39 | 230 400 |

Предоплата 115 200