Протокол совещания

12.03.2015

Присутствовали:

Носиков Денис

Дедович Станислав

Обсуждали:

- Согласовали структура медиа файлов(Папки по алфавиту/Клиент/Год/Название проекта(раньше был адрес)/Типы папок)

- После исправления ошибок Генеральный Директор проведёт окончательную проверку на реальной заявке.

- Найдены ошибки:

  - КПД не влияет на стоимость производственных  операций(Стоимость операция = Кол-во*Цена закупки/КПД).

  - Расчёт общей стоимости закупки производится без учёта накладных расчётов.

  - Если у заказчика несколько Юр. лица отчёты не формируются.

  - Если у заказчика несколько адресов или несколько контактных лиц они дублируются в отчётах.

  - В ЗК во вкладке заказчик  в поле ответственное лицо требуется повторный выбор данных после ввода.

- Доработки:

  - Добавить статусы ЗК «на утверждение ГД» и «документы получены».

  - Автоматический загрузчик списка работ для загрузки тендерных заявок.

  - Возможность редактирования договоров или ввода новых договоров от заказчика.

  - Во вкладке Акт списания работ и материалов  у производственных операций рядом со Стоимостью операций добавить стоимость без учёта КПД

  - Во вкладке Акт списания работ и материалов  у Сырья и материалов рядом с общей стоимостью закупки добавить сумму накладных расходов стоимость закупки.

- Приблизительные сроки внедрения(для Балтик Лайт):

| Задача | Срок |
| --- | --- |
| Исправление ошибок (Carabi) | До 18.03.15 |
| Проверка и утверждение Ген. Дир. | До 22.03.15 |
| Обучение сотрудников ОП | До 27.03.15 |
| Обучение сотрудников ТО | До 10.04.15 |

Записал: Дедович С.М.

12.03.2015