Протокол совещания

21.04.2015

Присутствовали:

Носиков Денис

Дедович Станислав

Итоги:

- Утверждены внесённые изменения:

  - Новые статусы «смета на проверку ГД» и «документы получены»;

  - Функции статуса «к закупке и производству»;

- Генеральный Директор проведёт окончательную проверку всех расчётов;

- Расчёты стоимости производства и стоимости сырья и материалов утверждены Генеральным Директором;

- Найдены ошибки:

  - в Заявке поле «Юридическое лицо» не предлагает выбор из базы юр лиц;

  - Задачи формируются без описаний;

- Приблизительные сроки внедрения:

| Задача | Срок |
| --- | --- |
| Проверка и утверждение Ген. Дир. | До 26.04.15 |
| Обучение сотрудников ОП | До 01.05.15 |
| Обучение сотрудников ТО | До 16.04.15 |

Записал: Дедович С.М.

21.04.2015