- Планирование Директором производства

Роль: директор производства

Заполняет поля ИО Материалы и работы:

-дата готовности к запуску работ

-приоритет

-производственная площадка

Заполняет поля ИО Производственная операция:

-дата готовности к запуску

-производственная площадка

-цех

Переводит Материалы и работы в статус: в работу
Переводит Производственные операции в статус: оформлена

- Планирование Начальником производства

Роль: начальник производства

Заполняет поля ИО Производственные операции:

-цех

Печатает наряды для рабочих

Выдает наряды рабочим

Переводит ИО Производственные операции в статус: в работу (переводятся работы, для которых напечатаны наряды).

- Выполнение Работы

Роль: рабочий

Переводит ИО Производственные операции в статус: выполняется, пауза, выполнено

- Проверка работы

Роль: начальник производства

Заполняет поля ИО Производственные операции:

-Дата, время окончания работы

Переводит ИО Производственные операции в статус: проверено

- Проверка изделия

Роль: начальник производства

Переводит ИО Материалы и работы в статус: выполнено