Техническое задание на разработку системы планирования производственных операций

- Назначение

Разрабатываемая подсистема производственного планирования должна обеспечивать:

- Формирование производственного плана по рабочим центрам и производственному персоналу.

- Отслеживание выполнения работ на производстве и корректировки факторов

- Времени начала выполнения производственной операции

- Изменение рабочего центра

- Изменения списка производственных рабочих

- Формирование печатного предствления производственного наряда с штрих-кодом

- Ручной ввод факта выполнения производственого наряда (распортички)

- Описание разрабатываемой функциональности

- Режим работы задается для рабочего центра и по компании в целом на период времени (календарь работы формируется вручную)

- В модуле “Заявка от клиента”, после статуса становится доступна закладка планирование работ

На этом экране

- - выбирается или корректируется рабочий центр для каждой операции

- - Возможно также уточнение даты готовности к производству

- - Производится расчет сроков начала и окончания работ

- - Возможно выбрать производственный персонал

- На статус Заявки от клиента ”в работу” производится генерация Графика производства с учетом производственного календаря

| Название | Тип данных | Системное наименование |
| --- | --- | --- |
| С даты | Полный (ДД.ММ.ГГГГ, чч:мм:сс) | DATE_FROM |
| По дату | Полный (ДД.ММ.ГГГГ, чч:мм:сс) | DATE_TO |
| Рабочий центр | Ссылочный | WORK_SHEDULE-REF-RC |
| Персонал | Ссылочный [множ.] | WORK_SHEDULE-REF-EMPLOYEE |
| Рабочий центр | Обратная ссылка | WORK_SHEDULE-BREF-RC |
| Производимая операция | Обратная ссылка | WORK_SHEDULE-BREF-PROD_OPERATION |
| Последующие операции | Ссылочный [множ.] | WORK_SHEDULE-REF-WORK_SHEDULE |
| Предыдущие операции | Обратная ссылка | WORK_SHEDULE-BREF-WORK_SHEDULE |
| Закреплен в расписании | Да/нет | IS_FIXED |

В алгоритме учитывается:

- занятость рабочего центра текущими операциями

- режим работы ресурсов

Если для производственной операции рабочий центр невозможно (работы на улице), то отображается и планируется Виртуальный рабочий центра. В качестве названия этого Виртуального рабочего центра принимается Наименование процесса и Адрес установки.

Например: Монтаж Железноводская 9А

- Разрабатывается новая экранная форма “Заявки и наряды на производство”

На этом экране

- Отображается список производственных операций, сгруппированных по ‘Заявкам от клиента’ и ‘Материалам и работам’

- Список можно заявок можно фильтровать по Заявкам от клиента, диапазону дат выполнения Заявки, диапазону дат начала производства, списку рабочих центров, списку производственного персонала

- Список заявок для фильтрации по умолчанию отображает Заявки в статусе В работу. Можно расширить этот список выполненными заявками в диапазоне дат и заявками, согласованными с клиентом для предварительного планирования

- Возможно открывать экранную форму Заявки для просмотра и корректировок

- Изменять производственную операцию: рабочий центр, список производственного персонала, дату и время начала выполнения

- Фиксировать запланированную производственную операцию для резервирования рабочего времени указанного рабочего центра

- Отмечать факт начала и окончания выполнения операции

- Отображать в виде цвета - неуспевающие к сроку работы и операции, выполняющиеся операции и выполненные операции (цвета на выбор Заказчика)

- Разрабатывается отчетная форма производственного наряда. Шаблон отчета предоставляется Заказчиком

- Стоимость работ.

- Разработка Закладки Планирование работ (5 р.д.)

- Генерация журнала График производства (3 р.д)

- Разработка экрана диспечера прозводства “Заявки и наряды на производство” (10 р.д.)

- Разработка отчетной формы производственного наряда (1 р.д)

- Тестирование и исправление замечаний (3 р.д.)

Итого: 22 р.д., 140 тыс. руб

- Развитие подсистемы
В дальнейшем предлагается по этому блоку:

- Сканирование наряда и автоматическая отметка факта выполнения производственной операции

- Частичное выполнение наряду (по количеству или времени), с возможностью поменять рабочий центр и производственный персонал

- Внести ограничения использования рабочего центров с учетом планирования профилактик и ремонтов

Экран «Планирование производства»

Все колонки