План внедрения системы производственного планирования и учета фактов

1.  Доработка документации по производству и снабжению

2.  Создание регламента работ сотрудников в системе

Редактирование классификатора и параметров

Редактирование номенклатурной базы

Работа конструктора

Работа технолога

3. Общее тестирование сотрудниками. Консультация и обучение

4. Ввод остатков для комплектующих

5. Настройка параметров пополнения. Согласование Закупка и   производство

6. Приемка товаров от поставщиков

7. Составление регламента проведения инвентаризации

8. Внедрение инвентаризации

6. Подключение системы инцидентов и задач

7. Общее тестирования, обработка инцидентов. Постановка задач по проектам, подключение системы доработок

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Снабжение старт

Проверка базы поставщиков, договор, контактные лица

Проверка действующей номенклатуры производства. Убрать двойников.

Настройка пополнения складских остатков для закупки с учетом настройки пополнения производства

Запуск Заказов поставщикам с формирование Приходной накладной

Учет товаров в пути для пополнения склада

Общее тестирования, обработка инцидентов. Постановка задач по проектам, подключение системы доработок

9. Снабжение субподряд

Формирование склада давальческого сырья. Перемещение на склад давальческого сырья.

Автоматическое списание сырья и материалов со склада давальческого сырья

Общее тестирования, обработка инцидентов. Постановка задач по проектам, подключение системы доработок

10. Отгрузка ГП по факту

11.  Выгрузка приходных накладных в 1С

Общее тестирования, обработка инцидентов. Постановка задач по проектам, подключение системы доработок

12. Адресное хранение

Формирование складских Зон хранения и внутрискладское перемещение

Списание товара с Зоны хранения по накладной

Общее тестирования, обработка инцидентов. Постановка задач по проектам, подключение системы доработок

13. Закупка оборудования и материалов для штрих-кодирования и(или) RFID

14. Разработа/закупку ПО для

Печать штрих-кодов для новых товаров

Поэтапное штрих-кодирование всей номенклатуры

Приемка товаров по заводским штрих-кодам. Формирование базы заводских штрих-кодов

Привязка товара со штрих-кодом к Зоне хранения

Перемещение товара со штрих-кодом(или RFID) внутри складских зон

Инвентаризация товаров по штрих-кодам и RFID (Оприходование и списание по штрих-кодам)

15. Общее тестирования, обработка инцидентов. Постановка задач по проектам, подключение системы доработок

Перечень разрабатываемой документации

Склады и зоны хранения

Остатки

Готовая продукция и ОТК

Накладные ГП

Изделия в производстве

Производственные наряды

Настройка производственных справочников

Типы РЦ

Справочник работ по Заказу

Справочник производственных работ(процессов)

Структура производственного персонала

Специальность

Должность

Сотрудник

Трудовой договор

Отпуска и больничные

Табель рабочего времени

График производства

Описание алгоритма расстановки заказов

График по заказам

График по рц

График по рабочим

ОТК

Настройка параметров ОТК

Документ ОТК и параметры

Роль испытатель

Печать

Снабжение

Заявки на пополнение склада

Поставщики

Договор с поставщиком

Заказ поставщику (на производство или обепечение)