ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3

к Договору на оказание услуг

по настройке и внедрению информационной системы

№ 15/16 от 09.09.2016 г.

г. Санкт-Петербург                                                       			«14» сентября 2018 г.

ООО «Эл Эм Групп», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора А. Л. Чернышева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Компания «КАРАБИ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Генерального директора М.А. Молочникова, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

- Предмет Дополнительного соглашения

  - В соответствии с условиями настоящего Дополнительного соглашения, Исполнитель обязуется определить сроки, стоимость и перечень задач очередного этапа, а Заказчик принять и оплатить и оказанные услуги по очередному этапу в срок и на условиях, изложенных в Договоре.

| Порядковый номер Этапа | 3 |
| --- | --- |
| Наименование Этапа | Этап 3. Общее тестирование и подготовка к внедрению. Установка системы на сервер Заказчика |
| Описание Этапа | Общее тестирование системы «ЛМ Групп» и подготовка к внедрению. Установка системы «ЛМ Групп» на сервер Заказчика |
| Продолжительность оказания услуг по Этапу | 24 раб. дней |
| Стоимость услуг по Этапу | 47 100 (Сорок семь тысяч сто) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% в размере 7 184,75 руб. |
| Условия оплаты | В соответствии с п. 8 Договора |
| Планируемые результаты | - Выполнено общее тестирование системы. - Установлены компоненты ИС на сервере Заказчика |
| Приложения к настоящему Дополнительному соглашению | Нет |

Примечания:

- Сроки оказания услуг не включают возможную задержку на процедуру получения от Заказчика данных для доступа и тестирования.

- Стоимость указана с учетом НДС 18%.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Компания «КАРАБИ» ### Генеральный директор ______________ / М.А. Молочников / | Заказчик: ООО «Эл Эм Групп» Генеральный директор ______________ / А. Л. Чернышев / |
| --- | --- |