План внедрения LM group

Миграция данных

Перечень данных, которые необходимо импортировать в новую базу:

- Клиентская база

- Счета

- Счета-фактуры

- Акты

- История заказов

- Оргструктура

- ???

Создание необходимых информационных объектов и справочников

Справочники можно создавать при реализации алгоритмов. Необходимо особо обратить внимание на перечень услуг ЛМ групп. Часть услуг имеют фиксированную стоимость (печать, доставка и тд), часть рассчитываются для каждого клиента индивидуально (перевод, верстка).

Создание ролей и настройка доступов по ролям

Необходима особенно тщательная настройка, так как клиент отказался от предыдущей информационной системы по причине невозможности грамотной настройки данных.

Основные роли:

- Генеральный директор/администратор

- Руководитель проектов

- Переводчик/редактор/верстальщик

- Внешний переводчик

- Менеджер проектов

- Менеджер по работе с ресурсами

- Секретарь

- Руководитель отдела продаж

- Менеджер по работе с клиентами

- Менеджер по продажам

- Стажер

Тестирование работы системы

Перед обучением пользователей и внедрением системы в тестовую эксплуатацию необходимо убедиться в правильности работы всех алгоритмов.

Обучение пользователей

Возможны варианты:

- Написание инструкций для всех ролей

- Обучение ключевых сотрудников

- Обучение всех сотрудников, работающих с системой

Ввод в тестовую эксплуатацию

Тестовая эксплуатация в условиях работы компании предполагает двойной ввод данных: в систему караби и в старую систему. По выполнению около 50-ти заявок со всеми возможными сценариями, должны быть выделены и устранены все найденные ошибки.

Ввод системы в эксплуатацию