Протокол рабочего совещания

06.12.2016

Присутствовали:

Чернышев Алексей

Еникеев Валерий

Молочников Михаил

Зотова Анастасия

Решили:

- Корректировка функциональных возможностей для ролей:

  - Для ролей Менеджер по работе с клиентами, Бухгалтер добавить возможность формирования счетов.

  - Роль Менеджер по производству объединить с ролью Менеджер проекта.

  - Добавить роль «HR-менеджер». Функциональность – поиск внештатных сотрудников, создание и актуализация карточки внештатного сотрудника. Показатели работы HR – количество совершенных звонков, количество созданных карточек внештатных сотрудников.

При создании нового переводчика – обязательно проставление Рейтинга, Тематики переводов, Опыта работы.

  - Добавить роль «Секретарь». Функциональность – формирование заявок на доставку документов, обработка входящих звонков, доступ к договорам клиентов.

- При формировании Заявки на перевод заполнять Тематику перевода и требования к переводчику – Рейтинг и Опыт работы (если не указано – считать как «выбраны все»). Фильтровать предлагаемых переводчиков по указанным параметрам, в приоритете – те, с кем уже работали. Отмечать если у переводчика уже есть назначенные работы. При переводе заявки в работу, если у переводчика нет договора/соглашения о конфиденциальности, не отправлять задачу, выдавать ошибку.

- При отказе переводчика от назначенного задания понижать рейтинг переводчика и формировать штраф. При опоздании по требуемым срокам выполнения работ формировать переводчику штраф (по каждому составу работ должен быть указан требуемый срок исполнения).

- За месяц до даты окончания действия договора с клиентом отправлять уведомление менеджеру клиента и секретарю о необходимости продления договора.

- В личном кабинете у клиента отображать стадии заявки.

- В личный кабинет переводчик добавить функцию подтверждения получения денег по выплате.

- Подключить «Ежедневный отчет менеджера» для ежедневной самостоятельной фиксации выполнения нормативов менеджерами.

- Необходимые материалы от ЛМ Групп:

  - Анна Зинченко:

    - Характеристики переводчиков;

    - Маршруты движений заявки;

    - Бланк устного перевода;

    - Тематики переводов (от Караби – предложить список тематик);

  - Марина Добринчук:

    - Виды претензий;

  - Алексей Чернышев:

    - Список критериев оценки работы менеджеров и их нормативы.

Записал: Зотова А.О.

06.12.2016