Протокол рабочего совещания

09.08.2021

Присутствовали:

Носиков Денис Анатольевич

Топоров Эдуард Витальевич

Микуло Виктор Дмитриевич

Никифоров Дмитрий

Решили:

- Караби. Реализовать возможность отметки логистом изделий (при передаче изделий для отгрузки водителю), которые по факту были отгружены и выделять их желтым цветом в CARABI7 и XCARABI.

Срок: до 19 августа

- Балтик лайт. Предоставить формы и образцы отчетов Маршрутного листа и ТТН

Караби. Разработать отчеты «ТТН», «МЛ»

Срок: до 19 августа

- Караби. В CARABI7 и XCARABI. При попытке оформить МЛ отмечать красным цветом изделия в МЛ, которые не изготовлены (помимо всплывающего окна)

Срок: до 19 августа

- Караби. Протестировать работоспособность реализации бизнес-процесса «Планирование доставки».

- Караби. Опубликовать инструкцию по работе контура логистики

- Караби. Раcсчитать стоимость работ и выслать счет

Срок: до 19 августа

Записал: Никифоров Д.И.

09.08.2021