ДОГОВОР №  10-07/07
на оказание услуг по внедрению информационной системы

г. Санкт-Петербург





« 15 » июля 2007г.

ООО «БАЛТИК-ЛАЙТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Д.А. Носикова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «КАРАБИ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора В.А. Еникеева, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать услуги по настройке и внедрению информационной системы (далее по тексту – «ИС») на основе Программного продукта CARABI (далее по тексту – «ПП») для  Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его. Перечень работ, сроки выполнения и их стоимость приведены в Плане-графике, изложенном в Приложении № 2 к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Предметом настоящего Договора не является поставка программного обеспечения, работы по созданию или монтажу компьютерной сети Заказчика, моделирование, инжиниринг и реинжиниринг внутренних бизнес-процессов компании Заказчика.

2. Общие положения
2.1. В настоящем Договоре Сторонами принимаются следующие определения, формулировки и сокращения:
«Проект» – означает комплекс мероприятий и услуг, которые направлены на автоматизацию, разработку, настройку или внедрение ИС.

«Техническое задание» или «ТЗ» означает документ, включающий конкретно поставленные и сформулированные задачи, по автоматизации отдельных функций бизнес процессов, пути и способы их реализации в рамках программного обеспечения ИС.  

«Уточнения к ТЗ по (соответствующему) разделу» означает документ, определяющий содержание и последовательность работ по тем разделам ТЗ, которые требуют уточнения, дополнительно к формулировкам технического задания;

«Акт сдачи – приёмки услуг» – документ, удостоверяющий факт выполнения конкретной работы в соответствии с ТЗ (уточнения к ТЗ) и приемки ее Заказчиком;

«Протокол замечаний» - документ, содержащий замечания Заказчика к выполненному объему работ с требованием их исправления перед подписанием соответствующего акта;
«Ошибка функционирования ИС» - повторяющееся несоответствие выполняемых функций ИС, заявленных в ТЗ (уточнениях к ТЗ).
«Объект автоматизации» - административно – территориальная единица Заказчика, на которой будут производиться  работы. Подразделения Заказчика могут быть одним или несколькими объектами автоматизации в зависимости от их территориального расположения.
3.  Порядок исполнения Договора
3.1. Объектом внедрения ИС является указанные в п. 3.3 подразделения Заказчика, находящиеся на территории Санкт-Петербурга. 
3.2. Работы осуществляются по Этапам в соответствии с Техническим заданием. Техническое задание разрабатывается на 1 этапе.
3.3.  Автоматизации подлежат следующие подразделения Заказчика:
· … Здесь перечислить подразделения
· … Здесь перечислить подразделения
3.4. Осуществление Проекта включает в себя услуги по нескольким группам вопросов:
Этап 1 – Проработка технического задания и подписание соответствующего приложения для осуществления работ по следующим этапам.
Этап 2 - Настройка и тестовая эксплуатация ПП в части создания подсистемы «Управление заказами»
Этап 3 - Внедрение ПП в части создания подсистемы «Управление заказами».
3.5. Сроки выполнения Этапов определяются Сторонами в Плане-графике, отраженном в Приложении № 2 к настоящему Договору, и являются его неотъемлемой частью. План-график может быть изменен по соглашению Сторон.
3.6. По завершению каждого Этапа оказания услуг Исполнитель оформляет Акт сдачи-приемки услуг, содержащий перечень оказанных услуг и стоимость Этапа в рублях, и передает его Заказчику.
3.7.  Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи ему Исполнителем Акта сдачи-приемки услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки услуг или письменный мотивированный отказ от приемки услуг. Услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате, а Акт сдачи-приемки услуг – подписанным, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления его Исполнителем Заказчик не подписал Акт сдачи-приемки услуг и не предъявил мотивированный отказ.
3.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг, Сторонами составляется двусторонний протокол с перечнем необходимых дополнительных работ и сроков их проведения.
3.9. После устранения отмеченных недостатков Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.10. Прием оказанных услуг осуществляется должностным(и) лицом(ами) Заказчика, уполномоченным (ыми) на подписание соответствующих документов.
4. Сроки оказания услуг
4.1. Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг не позднее, чем на следующий день после истечения 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
4.2. Срок оказания услуг по каждому Этапу определяется Планом-графиком (Приложение №2 к настоящему Договору).
4.3. Срок оказания услуг может быть увеличен соразмерно количеству дней, в течение которых Сторонами не исполнялись обязательства, установленные параграфами 5 и 6 настоящего Договора. Исполнитель обязан известить Заказчика о нарушении сроков проектных работ, определяемых в Плане-графике, указать причины, вызвавшие данное нарушение, и предполагаемую дату устранения нарушения. Нарушение сроков фиксируется отдельным протоколом.
4.4. Изменения или уточнения сроков, объемов или стоимости услуг оформляются Сторонами письменно в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору.

5. Обязанности Исполнителя
5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора назначить Руководителя проекта со стороны Исполнителя.
5.1.2. Оказать услуги в соответствии с утвержденными сторонами Планом-Графиком. 
5.1.3. При невыполнении по вине Исполнителя согласованных Сторонами сроков оказания услуг в рамках какого-либо Этапа, Исполнитель обязан завершить оказание соответствующих услуг без оплаты Заказчиком времени работы специалистов Исполнителя, которое необходимо для завершения текущего Этапа, если иное не предусмотрено соответствующими дополнительными соглашениями к данному Договору.
5.1.4. По окончанию каждого этапа оказания услуг предоставлять Заказчику в письменном виде:

· Акт сдачи-приемки услуг – 2 экз.

· Счет фактуру – 1 экз.

· Счет – 1 экз.
5.1.5. Возвратить по завершении оказания услуг по Договору все внутренние документы, полученные от Заказчика в оригиналах.
5.1.6. Принимать меры к сохранности полученной от Заказчика документации.
5.1.7. Сохранять конфиденциальность в отношении информации, полученной в процессе выполнения обязательств по настоящему Договору.
5.1.8. Регулярно (не реже одного раза в месяц или по инициативе Заказчика более часто) проводить совместные совещания с представителями Заказчика.
5.1.9. Проводить работы по ликвидации Ошибок функционирования ИС, обнаруженных в процессе эксплуатации ИС в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
6. Обязанности Заказчика
6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить Руководителя Проекта, а также Проектную группу со стороны Заказчика.
6.1.2. Назначить ответственных лиц, уполномоченных на утверждение, согласование и подписание документов, необходимых для выполнения и завершения настоящего Договора, а именно: Технического задания, Актов сдачи-приемки оказанных услуг, иной отчетной документации, а также для предоставления Исполнителю информации, необходимой для выполнения последним условий настоящего Договора.
6.1.3. В течение 5(пяти) рабочих дней с момента отстранения ответственного лица Заказчика, назначить новое ответственное  лицо, согласно п. 6.1.1 и 6.1.2.

6.1.4. Сообщить Исполнителю о назначении новых ответственных лиц, согласно п. 6.1.1 и 6.1.2, в течение 24 часов с момента назначения.

6.1.5. Предоставлять необходимые документы и информацию по письменному запросу Исполнителя в течение 24 часов в том случае, если Заказчик ими располагает, либо указать иные сроки ее предоставления, или уведомить об отсутствии такой информации в течение 24 часов с момента получения соответствующего запроса Исполнителя;
6.1.6. Предоставить специалистам Исполнителя на период оказания услуг на территории Заказчика отдельное рабочее место, городской телефон, доступ к копировальному аппарату, доступ к сети Интернет и другие средства коммуникации, если таковые понадобятся в процессе оказания услуг по настоящему Договору;
6.1.7. Обеспечить представителям Исполнителя доступ в помещения, в которых располагаются объекты автоматизации, с целью выполнения работ в рамках Проекта.
6.1.8. Заказчик обеспечивает своевременное предоставление Проектной группе всей информации и документации, необходимой для успешного решения задач Проекта.
6.1.9. Все изменения, связанные с организационной структурой, хозяйственной деятельностью Заказчика, относящиеся к рамкам Проекта, должны быть доведены до сведения Проектной группы Исполнителя в письменной форме.
6.1.10. Заказчик  обязан обеспечить  достоверность предоставляемой Исполнителю информации и документации.
7. Устранение Ошибок функционирования ИС
7.1. При обнаружении Заказчиком Ошибок функционирования ИС в течение срока действия настоящего Договора, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя незамедлительно после обнаружения Ошибок функционирования ИС и (по запросу Исполнителя) высылает Исполнителю документально оформленный пример обнаруженных Ошибок функционирования ИС. Все указанные уведомления должны поступать через ответственного представителя Заказчика.
7.2. При получении уведомления от Заказчика, в соответствии с 
пунктом 7.1. Исполнитель обязан принять все необходимые меры для коррекции обнаруженных Ошибок функционирования ИС посредством:

7.2.1. Предоставления консультации по телефону или электронной почте в течение одного рабочего дня для коррекции Ошибок функционирования ИС.
7.2.2. Предоставления Заказчику исправлений ИС в электроном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком об обнаружении Ошибок функционирования ИС.

7.3. При обнаружении неправильного или несоответствующего ТЗ функционирования ИС  до подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Заказчик уведомляет Исполнителя об обнаруженных недоработках ИС. Исполнитель обязан в течение 5(пяти) рабочих дней устранить выявленные недоработки ИС.

7.4. В случае расхождения в понимании ТЗ Исполнителем и Заказчиком составляются Уточнения к ТЗ по (соответствующему) разделу.
7.5. Исполнитель обязан сообщить Заказчику об исправлении ошибки функционирования ИС в течение 24 часов с момента исправления ошибки функционирования ИС.
7.6. Если Ошибки функционирования ИС или недоработку не удается ликвидировать или срок ликвидации Ошибки функционирования ИС или недоработки превышает 5 (пять) рабочих дней,  Исполнитель и Заказчик совместно вырабатывают план мероприятий для ликвидации ошибки функционирования ИС или недоработки.
7.7. Уведомления об ошибках функционирования ИС, недоработках и неправильном функционировании ПП и ИС Заказчик оформляет в виде Протокола замечаний.
8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе Заказчика путем письменного уведомления Исполнителя о расторжении Договора не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных и подтвержденных соответствующими подписанными Сторонами Актами сдачи-приемки, но не оплаченных к моменту получения уведомления о расторжении Договора услуг.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя при несоблюдении Заказчиком обязательств по настоящему договору путем письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных, но не оплаченных к моменту получения уведомления о расторжении Договора услуг.

9. Цена Договора и порядок расчетов
9.1. Стоимость услуг по настоящему договору состоит из определений:

9.1.1. Предварительная стоимость, определяющая предварительную ориентировочную стоимость, в соответствии с которой составлено Приложение №3 к настоящему Договору.

9.1.2. Окончательная стоимость, определяющая конечную фактическую стоимость работ по разработке ПП, с учетом всех сопутствующих дополнительных услуг по исправлениям, замечаниям, дополнениям не оговоренных в Техническом Задании, но возникших в процессе производства работ по пожеланиям Заказчика. В эту стоимость не входят стоимость дополнительных поручений и работ, выставленных Заказчиком и оплаченных вне настоящего договора. Окончательная стоимость не может быть ниже Предварительной стоимости и не влияет на предварительные платежи по настоящему договору, а влияет на окончательный платеж, в соответствии с Актом выполненных работ.

9.2. Предварительная стоимость услуг устанавливается в размере 250 219 (Двести пятьдесят тысяч двести девятнадцать) рублей 00 коп. с учетом НДС 18% в размере 38169 руб. 00 коп. Предварительная стоимость услуг по каждому Этапу определяется в Плане-графике. Стоимость услуг по каждому Этапу и, соответственно, общая сумма настоящего Договора могут быть уточнены в процессе выполнения соответствующего Этапа. На основе уточнений подписывается дополнительное соглашение к настоящему Договору.
9.3. Этап 1 «Проработка технического задания» выполняется на условиях оплаты по факту их выполнения. Этап 2 и все последующие Этапы выполняются на условиях предоплаты. Предоплата производится в размере 50% Предварительной стоимости работ по каждому Этапу. Для начала оказания услуг по каждому последующему Этапу (начиная со 2-го Этапа)  Заказчик выплачивает Исполнителю предоплату в размере 50% (пятидесяти процентов) стоимости услуг по соответствующему Этапу Договора.

9.4. Окончательная оплата определяется по результатам фактически выполненных работ и рассчитывается после окончания работ по каждому Этапу. Окончательная оплата производится в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания акта о выполненных работах по каждому Этапу.

9.5. Стоимости дополнительных накладных (непредвиденных) расходов, если таковые будут иметь место, оговариваются дополнительными соглашениями.

9.6. Все платежи осуществляются Заказчиком на основании выставленных Исполнителем счетов в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета в безналичном порядке.
9.7. Все платежи осуществляются в рублях РФ.
9.8. Окончательная оплата каждого из Этапов оказания услуг производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг по соответствующему Этапу, также на основании счетов Исполнителя. 
9.9. В случае просрочки окончательной оплаты каждого из этапов, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по следующему этапу и пересмотреть План-график оказания услуг. 
9.10. В сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством, Исполнитель предоставляет Заказчику счета-фактуры.

10. Ответственность сторон
10.1. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков платежей, предусмотренных настоящим Договором, в виде неустойки в размере 0,5% от суммы просроченного окончательного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Этапа, оплата за который просрочена. Неустойка подлежит уплате в полном объеме независимо от оплаты суммы задолженности по Договору.
10.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг по текущему Этапу настоящего Договора по вине Исполнителя, в виде неустойки в размере 0,5% от суммы предоплаты текущего Этапа за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Этапа.
10.3. Неустойка, предусмотренная пунктами 10.1. и 10.2.  настоящего Договора, подлежит уплате в случае предъявления письменной претензии. Датой предъявления претензии считается дата получения виновной Стороной письменного извещения с требованием об уплате пеней, подписанного генеральным директором и главным бухгалтером Стороны, предъявляющей претензию. 

10.4. В течение срока действия настоящего Договора и на период до 5 (пяти) лет со времени его окончания Стороны обязуются ограничить распространение, доступ или использование конфиденциальной информации, переданной или созданной в рамках настоящего Договора, только тем кругом специалистов и должностных лиц Исполнителя и Заказчика, которым необходимо знать конфиденциальную информацию для выполнения обязательств по настоящему Договору.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия между Заказчиком и Исполнителем, возникающие в ходе оказания услуг по настоящему Договору или в связи с ним, будут решаться по возможности путем переговоров и взаимных компромиссов. 
11.2. В случае невозможности достижения согласия между сторонами, разбирательство спора может быть передано в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. Прочие условия
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
12.2. Все переговоры и переписка между Сторонами, имевшие место до подписания настоящего Договора, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.
12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13. Реквизиты и подписи Сторон
	ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «КАРАБИ» 

199004, Санкт-Петербург, 
8 линия, д. 57
(812) 303-9601
ИНН 7801211020 

р/с 40702810408000003293 в ОАО "Банк ВЕФК" г.Санкт-Петербург
к/с 30101810600000000809

БИК 044030809

ОКПО 58849421

ОКОНХ 82000

Договор подписан

“___” ____________ 2007 г.

Генеральный директор ООО «КАРАБИ»

____________________/В.А. Еникеев/                                                                                                               
	Заказчик: ООО «БАЛТИК-ЛАЙТ» 
Договор подписан

“____” ___________ 2007 г.

Генеральный директор ООО «БАЛТИК-ЛАЙТ» 

 ___________________/Д.А. Носиков/




PAGE  
2

