	Партнер
	Партнер

	"Утверждаю"
	"Утверждаю"

	ООО «ВЕНЕТА СИСТЕМ»
	ООО «Караби Консалт»

	Генеральный директор
	Генеральный директор

	
	

	                                      /И.А. Логинов/
	                                       /В.А. Еникеев/

	
	


Устав проекта

Разработки АИС CBA 

в компаниях Партнеров
 ООО «ВЕНЕТА СИСТЕМ» и

 ООО «Караби Консалт»

Санкт-Петербург
2016 г.
Оглавление:

21.
Введение


21.1.
Назначение Устава Проекта


21.2.
Изменения Устава Проекта


32.
Назначение Проекта


43.
Организация и управление проектом


43.1.
Необходимые условия для успешного выполнения Проекта


53.2.
Организационная структура Проекта


63.3.
Ключевые роли и функциональные обязанности


63.3.1.
Наблюдательный совет


73.3.2.
Координатор проекта


73.3.3.
Менеджер проекта со стороны Исполнителя


83.3.4.
Менеджер проекта со стороны Заказчика


83.3.5.
Технический  координатор проекта со стороны Заказчика


93.3.6.
Консультанты по внедрению Исполнителя


93.3.7.
Разработчики Исполнителя


93.3.8.
Ключевые пользователи


103.3.9.
Тренер


113.4.
Расписание совещаний и контроль статуса проекта


114.
Утверждение устава проекта



1.Введение
1.1. Назначение Устава Проекта

Устав Проекта – это документ, регламентирующий проведение работ по разработке и настройке АИС CBA (далее Проект), проводимого партнерами ООО «Караби Консалт» (далее Партнер разработчик) и ООО «ВЕНЕТА СИСТЕМ» (далее Партнер архитектор) на основании партнерского договора №01-12/16 от 01 декабря 2016 г. 

Устав определяет принципы организации и управления Проектом, содержит общее для Заказчика и Исполнителя понимание и описание того, как решать проблемы в ходе Проекта и как принимать работу в ситуации, когда Рамки Проекта до его исполнения точно определить невозможно.

1.2. Изменения Устава Проекта

Устав Проекта не является неизменным и может быть скорректирован или дополнен по обоюдному согласию сторон. 

Некоторыми из причин внесения изменений могут быть: новое видение принципов ведения Проекта, изменение принципов взаимодействия между сторонами, расширение целей и задач Проекта и т.д. 

Назначение Проекта

Руководство компании Партнера архитектора считает, что информационная система управления VIS нуждается в переработке и модернизации некоторых модулей с целю продажи своих технологий и своим партнерам и клиентам своей отрасли(Далее Заказчики). Руководство компании Разработчика считает, что разрабатывая платформа CARBI7 нуждается в отраслевой привязке с целю продажи своего решения на рынке аутсортсинга печати, используя возможности Партнера Архитектора. Для этой цели разрабатывается единая интегрированная система управления АИС CLEVER BROTHER ASSISTANT (далее АИС CBA) . 

Стороны понимают, что разработка методики управления компании по продаже и сопровождению АИС CBA находится вне рамок настоящего Проекта, и должна выполняться партнерами или самостоятельно, или совместно с какой-либо специализированной фирмой. Поскольку система CARABI7 может динамически перенастраиваться, то мероприятия реализации методики управления могут проводиться как в ходе проектирования и настройки АИС CBA, так и в ходе ее дальнейшей промышленной эксплуатации.

Использование АИС CBA позволит проводить мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов, методов планирования и управления внедренными решениями. Комплект АИС CBA будет представлять собой набор функциональных модулей различной сложности, в зависимости от потребностей и возможностей Заказчика.

 Формирование прайс-листа и маркетинговые исследования также находятся за рамками этого проекта и будут выполняться компания ООО КЛЕВЕР БРАЗЕРС после полного описания функциональных возможностей АИС CBA.
Организация и управление проектом

Настоящий раздел описывает организационные принципы управления Проектом, порядок принятия решений, разделения обязанностей и ответственности, квалификационные требования к руководителям и специалистам, принципы и методы взаимодействия персонала Заказчика и Исполнителя при проведении работ по Проекту.


В основе взаимодействия между Исполнителем и Заказчиком лежат два основополагающих принципа:

· Взаимодействие между сторонами, участвующими в Проекте, происходит под непосредственным управлением Менеджеров Проекта согласно выполняемым ими функциями в соответствии с установленным регламентом;

· Все официальные контакты или передача информации, касающейся Проекта, между партнерами должна проводиться с обязательным предварительным согласованием с Менеджерами Проекта партнерами и Техническим координатором со стороны ООО КЛЕВЕР БРАЗЕРС.

1.3. Необходимые условия для успешного выполнения Проекта

Необходимые условия отражают потребности Проекта, отсутствие которых непосредственно влияет на сроки, стоимость и принципиальную возможность достижения целей Проекта.
К ним относятся:

1. Инициативная и целенаправленная поддержка Проекта со стороны первых лиц компаний партнеров (Генерального директора, Дирекций  компании).

2. Детальное планирование работ Менеджерами Проекта.

3. Формирование Менеджерами Проекта совместной Проектной группы, состоящей из сотрудников партнеров двух компаний, участвующих в Проекте и обеспечение для участников группы необходимых условий для тестирования промежуточных результатов работы тестовыми клиентами, сотрудниками ВЕНЕТА СИСТЕМ (операторы, специалисты отдела продаж, технические специалисты и т.д.).

4. Создание  Наблюдательного совета Проекта и проведение его заседаний в соответствии с регламентом.

5. Назначение руководством Партнера архитектора Координатора Проекта и придание ему необходимых полномочий и выделенного свободного времени для осуществления свой деятельности по Проекту (Приказом Компании).

6. Обеспечение Координатором проекта встреч со специалистами компаний (тестовыми клиентами, сотрудниками ВЕНЕТА СИСТЕМ и сотрудниками КАРАБИ) в соответствии с утвержденным планом работ.

7. Выделение Ключевых пользователей  на срок не менее 2-х месяцев и обеспечение Заказчиком их доступности для участников Проектной группы со стороны Исполнителя.

1.4. Организационная структура Проекта

Целью создания организационной структуры Проекта является обеспечение достижения целей Проекта посредством ясного определения полномочий и ответственности участников Проекта.

Организационная структура Проекта состоит из следующих элементов:

Наблюдательный совет

Логинов И.А. ООО «ВЕНЕТА СИСТЕМ» 
Еникеев В.А. ООО «Караби Консалт»

Матюнина Е.В. ООО «КЛЕВЕР БРАЗЕРС»
ВЕНЕТА СИСТЕМ, Менеджер проекта со стороны Партнера архитектора
Логинов И.А
КЛЕВЕР БРАЗЕРС, Технический координатор проекта
Матюнина Е.В.
КАРАБИ, Менеджер проекта со стороны Партера разработчика
Еникеев Е.В.
	Проектные группы партеров


Блок «Интерфейс рабочего кабинета»

Руководитель проекта 


- ФИО

Руководитель  рабочей группы 

- ФИО

Блок «Маркетинг»

Руководитель проекта 


- ФИО
Руководитель  рабочей группы 

- ФИО
	Модули
	Статус
	Ф.И.О.

	Управление клиентской базой
	руководитель
	ФИО

	
	эксперт
	


	Себестоимость 
	Руководитель
	

	
	эксперт
	

	
	Эксперт
	


	Взаиморасчеты 
	Руководитель
	

	
	Эксперт
	ФИО


Блок «Продажи»

Руководитель проекта 


- 

Руководитель  рабочей группы 

- 
	Модули
	Статус
	Ф.И.О.

	БП Заявки на услуги
	Руководитель
	

	
	Эксперт
	

	
	Эксперт
	


	БП Заявки на ремонт печатающей техники
	Руководитель
	

	
	Эксперт
	

	
	Эксперт
	


	БП Заявки на поставку товаров
	Руководитель
	

	
	Эксперт
	

	
	Эксперт
	


	ООО «Караби»
	
	

	Консультанты
	
	

	Тренер
	
	

	Разработчики
	
	


1.5. Ключевые роли и функциональные обязанности

1.5.1. Наблюдательный совет

Роль:
Наблюдательный совет формируется из руководителей компаний партеров. Наблюдательный совет обеспечивает развитие проекта в нужном направлении в соответствии со стратегическими целями Компании

Функциональные обязанности:

· Визирует при согласовании бюджет и план проекта
· Осуществляет принятие стратегических решений 

· Обеспечивает необходимые условия для проведения изменений в Компании
· Контролирует и утверждает статус проекта
· Визирует при согласовании основные документы 
· Выносит на рассмотрение вопросы изменения статуса участников проекта
1.5.2. Координатор проекта

Роль:
Назначается наблюдательным советов в ранге не ниже  директора функциональной структуры компаний парртнеров, курирует ход проекта и обеспечивает необходимую помощь в случаях лежащих за пределами полномочий менеджеров проекта и группы внедрения. Отчитывается по состоянию проекта перед Наблюдательным советом и несет ответственность за выбор принимаемых решений.

Функциональные обязанности:

· Помощь в устранении организационных преград к проведению работ по Проекту

· Контроль над ходом работ по Проекту в соответствии с утвержденным Планом

· Принятие соответствующих мер в случае отклонения хода работ по Проекту от утвержденного Графика

· Контроль исполнения и принятия решений, лежащих вне полномочий Проектной группы

· Согласование с руководством компании расходов по бюджету Проекта и, в случае необходимости, ставит вопрос о дополнительном финансировании

1.5.3. Менеджер проекта со стороны Архитектора
Роль:
Главной обязанностью Менеджера проекта со стороны Архитектора является обеспечение полного выполнения всех обязательств перед Заказчиком. Менеджер проекта выполняет оперативное управление проектом и отчитывается состоянию проекта перед Координатором проекта . 

Функциональные обязанности:

· Разрабатывает план и расписание проекта

· Контролирует и обеспечивает прогресс и результаты проекта

· Проводит совещания по состоянию проекта

· Отчитывается по состоянию проекта перед Координатором проекта

· Назначает и планирует использование ресурсов в проекте со стороны Исполнителя

· Обеспечивает своевременное решение вопросов и проблем, возникающих в ходе проекта

· Управляет заявками на модификации 

· Управляет процессом Контроля качества при разработке и настройке системы

· Утверждает результаты тестирования
· Взаимодействует с тестовыми клиентами
· Управляет и планирует создание документации и обучающих материалов
1.5.4. Менеджер проекта со стороны Разработчика
Роль: Главной обязанностью Менеджера проекта со стороны Заказчика является обеспечение выполнения всех работ по Проекту со стороны Заказчика. Менеджер проекта отчитывается по обеспечению проекта перед Координатором проекта и несет ответственность за выбор принимаемых решений.

Функциональные обязанности:

· Участвует в решении оперативных вопросов, связанных с Проектом, 

· Оказывает поддержку Проектной группе, в том числе в случае оказания сопротивления проводимым работам со стороны сотрудников Заказчика

· Оказывает помощь в устранении организационных преград к проведению работ по Проекту;

· Обеспечивает готовность инфраструктуры для внедрения Системы

· Обеспечивает доступность и участие ключевых тестовых пользователей в совещаниях (при необходимости), настройке системы, обучении и тестировании

· Руководит подготовкой и проведением тестирования системы

· Представляет на утверждение Координатору проекта результаты тестирования

· Следит за состоянием работ проекту

1.5.5. Консультанты по внедрению

Роль: Консультанты по внедрению образуют группу, главной задачей которой и является выполнение основных работ обеспечивающих настройку системы для нужд тестовых клиентов.

Функциональные обязанности:

· Проведение обследования и сбор информации для получения наиболее полного представления о Компании, достаточного для проведения настройки и адаптации системы и обеспечения полноценного тестирования бизнес - модели Компании

· Разработка общих и подробных спецификаций системы (подсистем)

· Настройка работы модулей системы в соответствии с согласованными вариантами функционирования системы 

· Тестирование правильности настройки системы

· Составление Плана тестирования

· Обучение ключевых пользователей процедуре тестирования

· Обучение ключевых пользователей процедуре переноса данных

· Утверждение документации для пользователей и процедурной документации 

1.5.6. Разработчики Исполнителя 

Роль:
Отвечают за определение и выполнение всех действий, связанных с программной модификацией системы.

Функциональные обязанности:

· Определение способа ведения разработки; функционала версий и т.п.

· Выполнение разработки и тестирование сделанных изменений

· Обеспечение готовности приложения к запуску, в том числе:

· Определение тестовых критериев для разработки

· Контроль тестирования и приемки ключевыми пользователями Заказчика, а так же разрешение проблем, возникающих при тестировании

· Обеспечение полной готовности системы к внедрению

1.5.7. Ключевые пользователи 

Роль:
Ключевые пользователи Заказчика образуют многофункциональную группу, участники которой оказывают помощь в решении различных задач, связанных с их отделом или областью компетенции.  

Функциональные обязанности:

· Прохождение обучения, проводимого Консультантом по внедрению
· Помощь в адаптации АИС CBA к требованиям Заказчика

· Участие в работах по дизайну системы, включающее определение необходимых для реализации функций и согласование вариантов их реализации

· Утверждение и проверка документов функциональному дизайну системы, касающихся области компетенции пользователей

· Выполнение тестирований

· Участие и проведение обучения конечных пользователей в рамках своей области компетенции

1.5.8. Тренер 

Роль:
Тренер выполняет обучение ключевых пользователей работать с системой и осуществлять ее настройку.

Функциональные обязанности:

· Разработка и осуществление мероприятий по подготовке и обучению Ключевых Пользователей Заказчика, службы Информационных технологий Заказчика;

 Расписание совещаний и контроль статуса проекта

В течение периода работы проекту действует следующее расписание совещаний:

Совещание рабочей группы – раз в неделю 

Отчет о ходе проекта создается еженедельно  и используется как основа для обсуждения на совещании рабочей группы по статусу проекта. В этом совещании обязательно должны участвовать:

· Менеджер проекта со стороны Архитектора
· Менеджер проекта со стороны Разработчика
· Координатор
· Ключевые пользователи Заказчика, при необходимости, на усмотрение менеджера проекта.
Координатор проекта отвечает за подготовку заметок по результатам совещания, изменения статуса проекта и распространения плана совещания для участников совещания.

Для успешного проведения совещания необходимо за 2 дня выслать вопросы и  план совещания каждой из сторон.

Возможно проведения совещания с использованием современных средств связи (SKYPE, SLACK).
Наблюдательный совет – по мере необходимости и по завершению этапа
Совещание Наблюдательного совета проекта проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Совещание может быть созвано по инициативе любого члена Наблюдательного совета или Координатором проекта. Координатор проекта суммирует все вопросы, и отчитывается о выполнении задач и финансовых аспектах проекта.

2. Утверждение устава проекта

Подписание настоящего Устава проекта означает вступление положений Устава проекта в действие и согласие с определенными в настоящем Уставе положениями, подходами и функциональными обязанностями. Это также означает согласие и готовность нижеподписавшихся руководителей проекта с обеих сторон на выделение необходимых для выполнения проекта ресурсов в определенные Уставом Проекта сроки.


[image: image1.emf]Руководитель 

рабочей группы по 

контуру

Член рабочей 

группы по блоку 

контура

Член рабочей 

группы по блоку 

контура

Менеджер

проекта

И. Логинов

Разработчик 

алгоритмов БП

Руководитель 

разработки 

функционала

Старший 

консультант по 

внедрению контура

Менеджер 

проекта 

В. Еникеев

Координатор 

проекта

Е. Матюнина

Наблюдательный совет проекта

Ключевые пользователи контура

И. Логинов

ВЕНЕТА СИСТЕМ

В. Еникеев

КАРАБИ

Е.Матюнина

КЛЕВЕР БРАЗЕРС

Член рабочей 

группы по блоку 

контура

WEB разрабочик

КАРАБИ ВЕНЕТА СИСТЕМ

Контуры:

-продажи

-обработка заказа

-финансы

...

Пользователь Пользователь Пользователь

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ ВНЕДРЕНИЯ АИС  CBA

Поьзователь


PAGE  
11

_1541336314.vsd
Company Name
Department Name


Руководитель рабочей группы по контуру


Член рабочей группы по блоку контура


Член рабочей группы по блоку контура


Член рабочей группы по блоку контура


Менеджер
 проекта
И. Логинов



Разработчик алгоритмов БП


Руководитель разработки функционала



Старший консультант по внедрению контура



Менеджер 
проекта 

В. Еникеев


Координатор проекта

Е. Матюнина


Наблюдательный совет проекта


И. Логинов

ВЕНЕТА СИСТЕМ


Ключевые пользователи контура


WEB разрабочик



КАРАБИ


ВЕНЕТА СИСТЕМ


В. Еникеев

КАРАБИ


Е.Матюнина

КЛЕВЕР БРАЗЕРС


Контуры:
- продажи
- обработка заказа
- финансы
...


Пользователь


Пользователь


Пользователь


СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ ВНЕДРЕНИЯ АИС CBA


Поьзователь



