Протокол встречи 12.10.2016

Участники:

Еникеев, Матюнина, Логинов

| Обсудили | Решили |
| --- | --- |
| - Готов список безнес-процессов с приоритетами внедрения, ждем эл. версию от Валеры | - Перераспределить потребности в группах БП по нашему пониманию. Ответственные Логинов, Матюнина |
| - Готов состав сотрудников рабочей группы для внедрения и поддержки. Ждем электронные документы от Валеры. Рассмотрели возможность привлечения системных администраторов на аутсорс. | - Подобрать потенциальных сотрудников под роли, описанные в документах на внедрение и поддержку (где это возможно). Описать компетенции сотрудника на роль Руководитель ИТ. Отв: Логинов, Матюнина+Еникеев – технические навыки. |
| - Выбрали Ивана Маковкина в качестве «виртуального клиента» для тестирования программы. | - Обсудить с Иваном. Ответственные Логинов, Матюнина. |
| - Сформулировали цели и задачи АИС, определили ЦА. Далее будем добавлять и придадим привлекательный вид для продаж | - Повышение эффективности БП. Экономия рабочего времени. Возможность развиваться интенсивно, а не экстенсивно. Сохранность и доступность информации. Компании нашей сферы (ремонт, заправка, поставка картриджей) + сферы «около ИТ» |
| - Нужен логотип CB IS | - Ждем от Валеры размеры иконок, плашек и тд. (Еникеев). Ставим задачу ОМ на разработку (Матюнина) 40X40 |
| - Нужен сотрудник «на помощь» Полине и Насте | - Описываем компетенции и цену такого сотрудника (Л, М, Е),ищем кандидатов (среди знакомых + задача Немешевой) |

Следующая встреча 19.10.2016