Протокол встречи 19.10.2016

Участники:

Еникеев, Матюнина, Логинов

| Обсудили | Решили |
| --- | --- |
| - Проверили пакет БП №1. | Управление рекламными акциями переносим в пакет 2. Просмотреть пакет 2 и 3, перераспределить, если нужно, разослать результаты. Матюнина |
| - Остался нерешенным вопрос ценообразования для партнёров. | Дополнительно обсудить между собой и принять решение. |
| - Ждем документ по «ролям» группы внедрения и поддержки | Описать компетенции руководителя ИТ Логинов, Матюнина. |
| - Описать портрет клиента (человека, который принимает решение) | Ответственные Логинов, Матюнина. Готовность к 26,10 |
| - Нужен логотип CB IS | Повторно ждем размер иконок, окна запуска, инсталятора и деинсталятора |
| - Разработать название для нашего продукта | Ставим задачу Валерии, привлекаем креативное агентство |
| - Подробно посмотреть новый вид карточки клиента | Совещание в пятницу. Логинов, Матюнина, Пихо. После согласовнаия карточки клиента сделать побобную карточку для Партнера (Матюнина) |
| - Убираем папку «в работе» | Ответственный Матюнина. Обсудить с Килиминской 20,10 |
| - Запланировать в следующую встречу Макеева с мобильной логистикой | Подготовить вопросы. Пихо, Макеев |

Следующая встреча 26.10.2016