Протокол встречи 23/11/2016

Участники:

Еникеев, Матюнина, Логинов, Маковкин

| Обсудили | Решили |
| --- | --- |
| - БП создания заяовк | Логинов замечания, Еникеев изменяет диаграмму. К следующему обсуждению продумать поля договора для специалиста ОП |
| - Общая концепция CBA | Еникеев высылает общюю картинку основных модулей системы |
| - Устав проекта | Все читаем, предлагаем. 1 декабря утверждаем. Правки до совещания |
| - Партнерское соглашение | Читаем, вносим предложения по тому, что продаем. |
| - Аналитический блок | Логинов составляет перечень нужный отчетов для марткетинга |
| - БП Рекламации | Еникеев готовит БП по рекламации |
| - Общий дизайн WEB проекта | Принять к обсуждение, по согласованию в SLACK переходим в верстке и проектированию Файловой системе и задачам. |

Запросы в SLACK выслал. Для рекомендаций Рефату до верстки (есть приложения по IPHONE и Windows) в них удобнее уведомления

Записал Еникеев В.А.

23/11/2016