Протокол встречи 5.10.2016

Участники:

Еникеев, Матюнина, Логинов

| Обсудили | Решили |
| --- | --- |
| - Необходимо продавать программу по повышению эффективности БП компаний по частям, нарастающим эффектом. Предположительно коробочная CRM +индивидуально добавлять бизнес-процессы заказчика. Делаем упор не на продажу программы, а на продажу сервиса. | - Дробить программу не будем. Заново соберем из блоков. Валера уже подготовил примерный состав CRM. Необходимо будет описать блоки, которые будем добавлять к CRM и обозначить плюсы от внедрения доп. функций программы. |
| - Необходимо проработать ряд моментов, которые повлияют на продажи, внедрение и стоимость программы, сервиса и тп. | - Обдумать варианты загрузки первоначальных данных, сформировать состав команды для внедрения, составить соглашение о конфиденциальности, описать поэтапно процесс внедрения с распределением по ролям, оценить трудозатраты во временных и финансовых показателях. |
| - Делим ответственность: | - Валера, Лена – состав CRM, формирование блоков для допородажи Валера: команда для внедрения, описание процесса внедрения Игорь, Лена: продажи. Что? Кому? Как продавать? |

Следующая встреча 12.10.2016

- Первым пунктом проговорили о создании отдельной БД для инсталяций и клонирования. Это нам подумать, после составления перечня базовых ИО
- Лена и Валера - Создаем перечень ИО и определить список для загрузки из EXCEL (запуск) 
- Нужно продумать функционал WEB интерфейса для IT поддержки и загрузки новых версий, покупки дополнительных компонент
- Идея от Игоря по составу компонент от простого к сложному (круги), определить уровни инсталяций(STARTER, с заказами и т.д.)  и прохождения точек безубыточности

| № п/п | Роль | Функциональные обязанности | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель IT - подразделения | Обеспечение работы системы «CIS» в целом | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  |  | Руководства группой специалистов сопровождения | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  | Системный администратор | Обеспечение работы сетевых подключений | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  |  | Обеспечение работы аппаратных средств | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  | Администратор БД | Распределение дисковой памяти и планирование будущих требований к дисковому пространству | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  |  | Модификация структуры БД; | В период внедрения и опытной эксплуатации |
|  |  | Отслеживание и оптимизация производительности БД; | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  |  | Резервное копирование и восстановление БД | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  |  | Администрирование пользователей (создание, удаление, определение прав доступа) | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  | Специалист технической поддержки | Консультирует пользователей | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  |  | Формирует пул требований пользователей на доработку системы | В период внедрения и опытной эксплуатации |
|  |  | Обеспечивает разрешение инцидентов при эксплуатации Системы | В период внедрения и опытной эксплуатации |

Обязанности ролей и график занятости представлен в следующей таблице:

| Должность | Обязанности | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| Администратор СУБД | Обеспечение безопасности базы данных; Мониторинг производительности; Настройка базы данных; Обслуживание базы данных; Обслуживание, мониторинг, и тестирование процедур резервирования и восстановления; Установка патчей и новых версий. | 24 часа/ 7 дней в неделю |
| Администратор серверов приложений | Обеспечение безопасности системы и записей пользователей; Мониторинг производительности; Настройка АИС; Мониторинг и управление дисковым пространством; Помощь в решении проблем, связанных с обслуживаний АИС; Обслуживание системных модулей; Поддержка сервера, накопителей, и аппаратного обеспечения резервирования; Планирование и авторизация пакетных процессов (включая процесс сбора данных о соединениях); Проверка результатов выполнения пакетных процессов; Установка патчей и новых версий. | 24 часа/ 7 дней в неделю |
| Администратор АИС | Мониторинг производительности АИС; Управление параметрами АИС; Помощь в решении проблем, связанных с обслуживаний АИС; Инсталляция и конфигурация клиентского программного обеспечения; Конфигурация сети; Обслуживание, мониторинг, и тестирование процедур резервирования и восстановления; Управление персоналом, обслуживающим АИС. | Рабочее время/ по вызову |
| Пользователи АИС | Обновление версии клиентского ПО по мере сообщения об обновлении | Рабочее время |