Встреча в Караби 06.04.2022

Присутствовали:

Меддок:

Эдуард

Иван

Караби:

Еникеев Валерий

Кропотов Роман

Обсудили:

Схема «Меддок для клиники»

Медиус покупает лицензию на 5 активных пользователей

Дальнейшее взаимодействие в Трелло по скраму

Информация:

Юридически по телеконсультации разрешен первичный прием без выставления диагноза. Вторичный прием разрешен полностью.

Изучить:

PVA (в момент первого подключения к сайту закачиваются все данные)

View – создание мобильного приложения одновременно с сайтом

JRPC – стандарт передачи данных для интеграции

NATS – шина обмена данными для взаимодействия между средами (сервисами) экосистемы Караби

Swagger – стандарт для описания API

Узнать и сделать:

Тип подключения Юкассы. Можно ли подключить разные клиники с оплатой сразу на их счета?

Получить контакт Андрея (спец по IP-телефонии из Медиуса). Узнать – что у них установлено.

Узнать у Медиуса, появилось ли у них юридическое и техническое понимание хранения и передачи больших файлов по МРТ, КТ, рентгену.

Иван должен создать доску в Трелло и подключить Кропотова. Колонки канбана – Backlog, Sprints, Done, Future. Время спринта – 1-2 недели.

Организовать регулярные встречи в Караби по понедельникам с Эдуардом и Иваном.

Формализация договора с клиникой

Изменить порядок экранов в моб.приложении: Специальность  Врачи  Запись на прием  Тип консультации  Заключение

Проблемы и ошибки:

1.В клинике «Эра здоровья» не работает интеграция врачей. Нет кнопки «Записаться на прием», т.к. нет закаченных слотов по расписанию. Обход проблемы – кнопка должна быть видна всегда. Если расписания нет, то придумываем уведомление-объяснение пациенту.