|  | Экз. № _ |  |
| --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» Руководитель проекта ООО «АДК» _________Ретинский Ю.Ю. «____»___________ 2018 г.; «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель проекта ООО «ЭДИСМАРТ» __________ Габайдулин В.С. «____»___________ 2018 г.. |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ Автоматизированной информационной системы «АИС Планирования и Мониторинга». Основные положения |  |
| Санкт-Петербург 2018 |  |

Словарь терминов и сокращений

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| АИС ПиМ | Автоматизированная информационная система планирования и мониторинга - Программный комплекс, предназначенный для планирования и контроля разноски документов |
| Заказ | Задание на подготовку, печать и распространение платежных квитанций в разрезе районов, Типографий, Курьеров, ТК. |
| Проект | Совокупность заказов в рамках одного отчетного периода, одного вида документов и на одной территории. |
| Территория | Регион или область на которой ПУ осуществляет свою деятельность. |
| ПУ | Поставщик услуг. |
| Прототип (Заказа) | Настраиваемый шаблон, содержащий основные сведения о заказе. |
| Первоначальный план печати | План, содержащий даты передачи распечатанных счетов Курьеру и планируемые объемы счетов по районам или индексам, или иным участкам доставки. |
| Первоначальный план доставки | План, содержащий даты разноски по маршрутам внутри районов или индексам, или иным участкам доставки. |
| Первоначальный план доставки | План, содержащий даты разноски по маршрутам внутри районов. |
| Шаблон документа | Форма для печати платежных квитанций. |
| Контрагент | Организация, предоставляющая услуги ПУ на одном из этапов или всю услугу в целом. |
| Транспортировка | Перевозка с использованием автотранспорта. |
| Разноска | Доставка платежных квитанций курьерами до клиентов или до почтовых ящиков абонентов. |
| Доставка | Доставка документов до участков разноски |
| Клиент | Физическое или юридическое лицо, являющееся абонентом Поставщика услуг |

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ

Изменения в документе

Таблица 1: Изменения в документе

| Версия/Статус | Дата | Комментарий | Изменения внес |
| --- | --- | --- | --- |

Согласования документа

Таблица 2: Согласования документа

| Дата | ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Содержание

Словарь терминов и сокращений	2

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ	3

Содержание	4

1	Общие положения	6

1.1	Наименование системы	6

1.2	Основание для проведения работ	6

1.3	Наименование организаций Заказчика и Разработчика	6

1.3.1	Заказчик:	6

1.3.2	Разработчик:	6

1.4	Цели, назначение и область использования системы	6

1.4.1	Цель создания АИС	6

1.4.2	Назначение и область использования системы	7

1.5	Перечень нормативных документов, использованных при проектировании АИС	7

1.6	Очередность создания и внедрения системы	7

2	Основные технические решения	9

2.1	Решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами системы	9

2.1.1	Логическая и компонентная архитектура системы	9

2.2	Состав функций, комплексов задач, реализуемых системой	12

2.2.1	Перечень ролей, участвующих в бизнес-процессах, реализуемых системой	12

2.2.2	Схема основного бизнес-процесса	13

2.2.3	Функциональные процессы	13

2.2.4	Перечень дополнительных экранов Web-приложения	13

2.2.5	Перечень экранов мобильного приложения	13

2.2.6	Программа и методика испытаний	13

2.2.7	Информационная модель данных	13

2.2.8	Требования к функциям ведения НСИ	13

2.3	Решения по взаимосвязям АИС со смежными системами, обеспечению ее совместимости	14

2.4	Общий план разработки, тестирования и документирования АИС	14

2.4.1	Разработка программного обеспечения	14

2.4.2	Документирование, создание инсталляций,  презентация,	15

2.5	Решения по обслуживающему персоналу и режимам его работы	16

2.5.1	Требования к численности персонала	16

2.5.2	Должностные обязанности и график занятости	16

3	Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	19

3.1	Требования к ролям и численности персонала на период внедрения и опытной эксплуатации	19

3.2	Обязанности должностных лиц на этапах внедрения и эксплуатации	19

3.3	Требования к технической поддержке разработчика	21

3.4	Технические требования к серверному оборудованию	21

3.5	Технические требования к базовому программному обеспечению	22

3.6	Технические требования к настройке базы данных	22

Общие положения

Наименование системы

Полное наименование системы – Автоматизированная информационная система планирования и мониторинга -  Программный комплекс, предназначенный для планирования и контроля этапов печати и разноски документов.

Краткое наименование системы – АИС «ПиМ» (далее АИС).

Основание для проведения работ

Работа выполняется на основании Договора № ПО-01/18 от 18 сентября 2018 года.

Разработка АИС проводится по техническому заданию (далее – ТЗ) на создание автоматизированной информационной системы (АИС) планирования и контроля разноски документов.

Наименование организаций Заказчика и Разработчика

Заказчик:

ООО «АДК»

Адрес 190000, г. Санкт-Петербург, Б-р. Конногвардейский, д.4, лит. А, пом. 56-Н

Тел. +7 (921) 373-9146

Разработчик:

ООО «ЭДИСМАРТ»

Адрес фактический: г. Санкт-Петербург ул. Железноводская, 9А, корп.2

Телефон: (812) 603-7800.

Цели, назначение и область использования системы

Цель создания АИС

Целью создания АИС является создание инструмента, повышающего общую эффективность деятельности Заказчика, посредством:

- автоматизации основного бизнес-процесса Заказчика в части выполнения заказов;

- создания функциональности для сбора необходимой информации по заказам и вовлечения всех участников процесса;

- обеспечения основного бизнес-процесса актуальной информацией о ходе реализации заказов для осуществления управления и своевременного принятия решений;

- повышения качества контроля выполняемых работ.

Назначение и область использования системы

Разрабатываемая АИС должна обеспечить:

- автоматизацию процесса формирования заказов подготовки, печати и доставки документов;

- автоматизацию процесса планирования заказов подготовки, печати и доставки документов;

- автоматизацию процесса реализации заказов подготовки, печати и доставки документов;

- автоматизацию процесса контроля подготовки, печати и доставки документов;

- автоматизацию процесса обработки выявленных инцидентов;

- автоматизацию процесса обработки жалоб и предложений;

- мониторинг и контроль хода выполнения всех задач и активных процессов;

- автоматизацию формирования требуемых выходных форм основной деятельности Заказчика;

- систематизацию хранения данных для статистики.

Перечень нормативных документов, использованных при проектировании АИС

При разработке функциональной части проекта были использованы следующие нормативные документы и материалы:

- Техническое задание на создание АИС ПиМ 18 09 24 Приложение 1. ДБТ.

- Технологическая карта бизнес-процессов MIFA_целевой процесс_Ш

Очередность создания и внедрения системы

Предполагаемая очередность настройки и доработки системы АИС:

- Производится бизнес-анализ TO-BE типового пользователя системы

- Формируются основные макеты экранных форм WEB и мобильных приложений

- Производится разработка логической модели системы.

- Согласовываются регламенты взаимодействия с системами-источниками.

- Проектируются процессы загрузки данных в область постоянного хранения данных.

- Проектируются права на доступ к данным на уровне отчетности и информационных объектов АИС.

- Производится установка персональной БД и ее настройка.

- Реализуется структура таблиц и дополнительных объектов.

- Реализуются процессы обработки данных.

- Реализуется политика разграничения прав доступа к данным на уровне отчетности и информационных объектов.

- Производится первоначальное наполнение базы данных тестовыми данными для проведения испытаний.

- Производится настройка рабочих мест для проведения испытаний.

- Производятся предварительные испытания.

- Производится устранение ошибок, выявленных по результатам предварительных испытаний.

- Производится опытная эксплуатация.

- Производится устранение ошибок выявленных по результатам опытной эксплуатации.

- Формируется продукт для установки его на серверах Заказчика

- Предоставляется краткое описание автоматизированных рабочих мест Заказчика

- Предоставляется документация по настройке и эксплуатации ПАК CARABI и АИС ПиМ.

Основные технические решения

Решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами системы

Логическая и компонентная архитектура системы

Ниже приведены программные решения, используемые и разрабатываемые на каждом из уровней системы. Логические компоненты системы представлены на схеме:

В соответствии с архитектурой CARABI, компоненты системы следует разделить на следующие уровни:

•	Уровень ядра (Core layer) содержит компоненты, обеспечивающие реализацию общих функций, которые необходимы для построения информационной системы: администрирование, настройка бизнес-процессов и потока задач (workflow), обеспечение интеграции с другими приложениями, настройка параметров безопасности, поисковая машина, менеджер репликаций.  Уровень ядра системы реализовывается в следующих компонентах системы:

| Наименование системы | Назначение | Версия | Производитель/владелец исключительных прав |
| --- | --- | --- | --- |
| Oracle Database | Хранение данных в таблицах и организация связей между данными. Хранение медиа-данных, за исключением образов технологических документов. | 12c или 18с | Oracle Corporation, Ирландия |
| Carabi Application Server | Сервер приложения, предназначенный для взаимодействия клиентской части АИС с базой данных. | 7.x | Компания «КАРАБИ», Россия |
| Carabi WEB | Клиентская часть системы CARABI | 7.x | Компания «КАРАБИ», Россия |
| Сarabi Mobile | Мобильное приложение CARABI под управление OS Android 4.XX и более новых | 2.x | Компания «КАРАБИ», Россия |
| CarabiMonitor | Монитор работы пользователей с подробной статистикой работы | 3.x | Компания «КАРАБИ», Россия |
| Carabi Docs | Система поддержки актуальности документов и бизнес-процессов | 7.X | Компания «КАРАБИ», Россия |
| Carabi Files | Система управления медиа-хранилищем | 3.4.x | Компания «КАРАБИ», Россия |

•	Уровень отраслевого решения обеспечивает реализацию бизнес-процессов, типичных для отрасли. В АИС должны быть включены следующие компоненты:

а) Компоненты CARABI

| Наименование компоненты | Назначение | Версия | Производитель/владелец исключительных прав |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление задачами, связанными с бизнес-процессом | Базовый компонент подсистемы, позволяющий создавать задачу на исполнение по стандартному документу (информационному объекту) | 3.1 | Компания «КАРАБИ», Россия |
| Работа с адресными справочниками | Реализация функций по работе с адресными справочниками России (КЛАДР/ФИАС), а также возможность подключать другие региональные справочники адресов, геолокация адреса через сервисы Google и Yandex, DaData | 1.5 | Компания «КАРАБИ», Россия |

Б) Компоненты, разрабатываемые в целях реализации проекта АИС:

| Наименование компоненты | Назначение | Версия | Производитель/владелец исключительных прав |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрузчик адресной базы данных из Microsoft Excel (csv файл) | Реализация функций загрузки адресной базы данных с настройкой системного шаблона загрузки | 1.0 | Компания «АДК», Россия |
| Мобильное приложение PostCheck | Реализация бизнес-процессов взаимодействия курьеров и бригадиров с использованием мобильного Android-приложения | 1.0 | Компания «АДК», Россия |
| Экранная форма «Управление маршрутами на карте» | Экранная форма, позволяющая отслеживать исполнение работ разносчиков, а также предназначенная для планирования работ по заданным маршрутам на карте в соответствии с бизнес-процессами | 1.0 | Компания «АДК», Россия |
| Тепловая карта | Визуализация данных, привязанных к географическому местоположению в схематическом виде на основе отображения «тепловой карты» | 1.0 | Компания «АДК», Россия |
| Статистика | Подсистема регистрации, кэширования и обновления статистических данных для анализа и принятия решений | 1.0 | Компания «АДК», Россия |
| Логистика курьера и разносчика | Формирование маршрутных точек, создание маршрутных листов, синхронизация обработки маршрутного листа с мобильным приложением | 1.0 | Компания «АДК», Россия |

Перечень разрабатываемых компонент предварительный, и может быть уточнен на этапе разработки АИС.

Состав функций, комплексов задач, реализуемых системой

Перечень ролей, участвующих в бизнес-процессах, реализуемых системой

Перечень ролей представлен в «Приложении 1. Линейная развертка».

Схема основного бизнес-процесса

Схема основного бизнес-процесса представлена в «Приложении 2. Диаграммы бизнес-процессов».

Функциональные процессы

Описание функциональных процессов представлено в «Приложении 1.  Линейная развертка».

Перечень дополнительных экранов Web-приложения

Описание и перечень экранных форм Web-приложения представлено в «Приложении 3. UserStories-Web».

Перечень экранов мобильного приложения

Описание и перечень экранных форм мобильного Android-приложения представлено в «Приложении 4. UserStories-Android».

Программа и методика испытаний

Описание и методика проведения испытаний представлено в «Приложении 5. Программа и методика испытаний».

Информационная модель данных

Описание организации и структуры данных представлено в «Приложении 6.  Описание организации информационной базы данных АИС».

Требования к функциям ведения НСИ

Справочники и классификаторы, входящие в состав АИС, должны проектироваться и разрабатываться в соответствии с действующими общероссийскими и международными справочниками и классификаторами, где это представляется возможным. АИС должна предоставлять пользователю удобные инструменты для поиска и применения необходимой справочной информации.

Все справочники, входящие в состав НСИ системы, должны обладать следующей основной функциональностью:

- возможность формирования и администрирования справочников, классификаторов и номенклатур товарных позиций;

- обеспечивать просмотр, добавление и изменение различной справочной информации, используемой при работе с системой. Вся справочная информация должна быть представлена в виде списков или таблиц (номенклатурные позиции, описания документов-оснований, прайс-листы поставщиков и т.д.);

- постоянное хранение данных справочников.

Решения по взаимосвязям АИС со смежными системами, обеспечению ее совместимости

АИС «АИС ПИМ» должна взаимодействовать с другими информационными системами:

| Наименование информационной системы | Версия | Описание взаимодействия систем | Способ взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервис DaData | последняя | Получение данных о географических объектах | get-запросы post-запросы |
| Карты Яндекс, Google, OSM | последняя | Отображение адресов на карте | Javascript-вызовы |

Общий план разработки, тестирования и документирования АИС

Разработка программного обеспечения

Разработка бизнес-функций и внутренних процессов

| Этап | Дней |
| --- | --- |
| Расчет времени выполнения заказа | 4 |
| Контроль по уровням выполнения | 3 |
| Синхронизация статусов объектов | 4 |
| Загрузка данных для ПИМИ | 3 |
| Синхронизация работ заказа | 1 |
| Расчет статистики | 4 |
| Программное тестирование | 3 |
| Итого | 22 |

Разработка WEB приложения

| Этап | Дней |
| --- | --- |
| Плагин навигации адресам районов | 6 |
| Плагин состав заказа | 4 |
| Импортер документов | 5 |
| Плагин логистики | 6 |
| Экран статистики | 10 |
| Тестирование приложения | 3 |
| Итого | 34 |

Разработка мобильного приложения

| Этап | Дней |
| --- | --- |
| Экран задание бригадира | 3 |
| Список маршрутных листов | 5 |
| Маршрутный лист | 3 |
| Список пунктов маршрутного листа | 4 |
| Пункт маршрутного листа | 3 |
| События пункта МЛ | 5 |
| Список инцидентов | 2 |
| Инцидент | 3 |
| Экран галерея | 3 |
| Экран просмотра видео | 2 |
| Тестирование приложения | 3 |
| Итого | 36 |

Тестирование и испытания

| Этап | Дней |
| --- | --- |
| Инициализация справочников | 1 |
| Загрузка данных из системы для ПИМИ | 2 |
| Настройка типовых подразделений и сотрудников для ПИМИ | 1 |
| Проведение ПИМИ | 1 |
| Исправление замечаний по ПИМИ | 2 |
| Итого | 7 |

Итого - 99  дней

Срок выполнения - 36 дней

Документирование, создание инсталляций,  презентация,

обучение и тестовая  эксплуатация

| Этап | Дней |
| --- | --- |
| Разработка инсталляционных пакетов | 5 |
| Создание руководства для пользователей и администраторов по настройке, эксплуатации и сопровождению | 3 |
| Создание справочной среды в онлайн среде | 10 |
| Подготовка презентации | 3 |
| Проведение презентации и обучения | 1 |
| Итого | 21 |

Итого - 21  день

Срок выполнения - 10 дней

Решения по обслуживающему персоналу и режимам его работы

Требования к численности персонала

Требования к численности персонала представлены в следующей таблице:

| Должность | Минимальное кол-во |
| --- | --- |
| Администратор СУБД | 1 |
| Администратор серверов приложений | 1 |
| Администратор АИС | 1 |
| Пользователь АИС | без ограничений |

Должностные обязанности и график занятости

Обязанности ролей и график занятости представлен в следующей таблице:

| Должность | Обязанности | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| Администратор СУБД | Обеспечение безопасности базы данных; Мониторинг производительности; Настройка базы данных; Обслуживание базы данных; Обслуживание, мониторинг, и тестирование процедур резервирования и восстановления; Установка патчей и новых версий. | 24 часа/ 7 дней в неделю |
| Администратор серверов приложений | Обеспечение безопасности системы и записей пользователей; Мониторинг производительности; Настройка АИС; Мониторинг и управление дисковым пространством; Помощь в решении проблем, связанных с обслуживаний АИС; Обслуживание системных модулей; Поддержка сервера, накопителей, и аппаратного обеспечения резервирования; Планирование и авторизация пакетных процессов (включая процесс сбора данных о соединениях); Проверка результатов выполнения пакетных процессов; Установка патчей и новых версий. | 24 часа/ 7 дней в неделю |
| Администратор АИС | Мониторинг производительности АИС; Управление параметрами АИС; Помощь в решении проблем, связанных с обслуживаний АИС; Инсталляция и конфигурация клиентского программного обеспечения; Конфигурация сети; Обслуживание, мониторинг, и тестирование процедур резервирования и восстановления; Управление персоналом, обслуживающим АИС. | Рабочее время/ по вызову |
| Пользователи АИС | Обновление версии клиентского ПО по мере сообщения об обновлении | Рабочее время |

Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Требования к ролям и численности персонала на период внедрения и опытной эксплуатации

В составе персонала, необходимого для обеспечения эксплуатации разрабатываемой системы «АИС ПИМ» в рамках соответствующих подразделений Заказчика, необходимо выделение ответственных лиц на следующие роли.

| № п/п | Роль | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель эксплуатирующего подразделения (Руководитель IT-подразделения) | 1 человек |
|  | Системный администратор | 1 человек |
|  | Администратор БД | 1 человек |
|  | Специалист технической поддержки | 1 человек |

Обязанности должностных лиц на этапах внедрения и эксплуатации

Лица, которым назначены указанные роли, должны выполнять следующие обязанности:

| № п/п | Роль | Функциональные обязанности | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель IT - подразделения | Обеспечение работы системы «АИС ПИМ» в целом | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  |  | Руководства группой специалистов сопровождения | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  | Системный администратор | Обеспечение работы сетевых подключений | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  |  | Обеспечение работы аппаратных средств | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  | Администратор БД | Распределение дисковой памяти и планирование будущих требований к дисковому пространству | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  |  | Модификация структуры БД; | В период внедрения и опытной эксплуатации |
|  |  | Отслеживание и оптимизация производительности БД; | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  |  | Резервное копирование и восстановление БД | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  |  | Администрирование пользователей (создание, удаление, определение прав доступа) | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  | Специалист технической поддержки | Консультирует пользователей | На протяжении всего периода эксплуатации системы |
|  |  | Формирует пул требований пользователей на доработку системы | В период внедрения и опытной эксплуатации |
|  |  | Обеспечивает разрешение инцидентов при эксплуатации Системы | В период внедрения и опытной эксплуатации |

Требования к технической поддержке разработчика

АИС «АИС ПИМ» должна иметь техническую поддержку от разработчика системы, которая осуществляется на основании заключенных договоров. В рамках технической поддержки предполагается:

- Взаимодействие со службой технической поддержки по реакции на инциденты;

- Внесение изменений в систему на основе доработки системы;

- Ответы на вопросы пользователей по телефону и email (только от руководителей отделов).

Технические требования к серверному оборудованию

Примерная конфигурация сервера для размещения программного обеспечения (минимальные технические требования) представлена в таблице:

| Наименование | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Процессор | CPU Intel Socket 2011-3 Xeon E5-2620V4 | 2 |
| Серверная платформа | 2U Supermicro X10DRi-T4+/826BE1C-R920LPB/3108L- H8IR/Passive CPU Heat Sink | 1 |
| Батарея контроллера | SuperCap Module | 1 |
| Жесткий диск | SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4510 INTEL | 4 |
| Жесткий диск | SAS 4TB 7200RPM 12GB/S 256MB | 6 |
| Оперативная память | 32GB 2400MHz DDR4 ECC Reg | 12 |

Технические требования к базовому программному обеспечению

На сервере АИС нам необходимо установить следующие операционные системы (ОС):

- платформу для виртуализации (например, на основе ОС Debian), на которой разместить 3 виртуальные машины:

- ОС CentOS (для базы данных) – выделить не менее 128 ГБайт ОЗУ, предоставить доступ к основной дисковой подсистеме на максимальной производительности с предоставлением доступа к медиа-хранилищу.

- ОС Debian (для сервера приложения, Web-сервера) – стандартные требования для Web-сервера. При большой нагрузке на Web-сервер, сервер приложения может быть выделен на отдельную виртуальную машину или сервер.

- ОС Windows Server (Windows Server 2003/2008 и выше) – компонент, необходимый для настройки АИС и мониторинга работоспособности подсистем.

Версии ОС CentOS, Debian – 64-разрядные, самые последние стабильные.

Серверная инфраструктура должна предусматривать 4 выделенных (фиксированных) IP-адреса (или, как минимум, 1 фиксированный IP-адрес для доступа к серверу приложения со стороны клиентов).

Для обеспечения безопасности необходимо организовать копирование backup файла БД на другой физический сервер, желательно расположенный в другом помещении.

Для обеспечения отказоустойчивости возможно создание горячей копии системы.

Технические требования к настройке базы данных

Для установки АИС на сервер необходимо подготовить сервер или виртуальную машину для Oracle Database и сервер для установки Carabi Application Server.

Версия Oracle Database: 12c Standard Edition или  18с Standard Edition.

При создании базы данных необходимо разместить следующие табличные пространства (Oracle Tablespaces):

INDX – не менее 80 ГБайт

SYSAUX – стандартный размер

SYSTEM – стандартный размер

UNDOTBS2 – стандартный размер

USERS – не менее 100 ГБайт

При создании базы данных необходимо указать кодировку базы данных:  Unicode.

После создания БД будет загружен экспорт схемы, и потребуется создать еще одного служебного пользователя (oracle user).

Сервер приложения должен поддерживать работу с сервером базы данных через клиента Oracle аналогичной или совместимой версии.