Доработки партнерского портала по результатам совещания 28.01.16.

- Автоматическое создание Партнерской заявки.

Создать форму ввода требований клиента (или использовать готовый личный кабинет) для указания вида работ (услуга, ремонт, продажа) номенклатурной позиции, количества. На основании этих данных, а также данных клиента автоматически создавать Партнерские заявки.

Если будет использован личный кабинет, то, при адресе клиента не СПб, создавать партнерскую заявку.

- Просрочка времени выполнения Партнерской заявки.

Изменить поле «Плановая дата выполнения». Назвать «Время выполнения», указывать как дату, так и время выполнения. Должно указываться автоматически на основании информации из партнерского договора (если нет информации в договоре, должен иметь возможность указать Сотрудник ВС вручную), при истечении времени на выполнение заявки, красить строку в красный цвет, убрать значок «П».

В конечном результате, факт просрочки должен влиять на рейтинг партнера.

- Объединение счетов.

Все счета партнеру, созданные за месяц, должны объединяться и выставляться партнеру в указанное в партнерском договоре время.

- Не работают спецификации для партнеров.

- Посмотреть загрузку файлов с Аналюком.

- Подготовить отчет, который бы показывал рентабельность работы с партнерами.

Должна вычисляться разница между суммой, которую клиент заплатил ВС и суммой, которую ВС заплатил партнеру. Отчет должен быть за некий период (например, месяц, так как выставляются счета партнеру за месяц).

- Должна быть возможность у партнеров создавать своих партнеров. В целом, сеть должна разрастаться.

Далее идут задачи, поставленные ранее Матюниной в письме и уже внесенные в доработки.

- Сделать возможность сортировки Партнерских заявок по времени выполнения.

- При создании партнерской заявки и выборе в качестве партнера одного из ЮЛ ВС, автоматически формировать ЗК в статусе «не присвоен» в филиале, которому принадлежит выбранное ЮЛ. Плюс к ЗК создавать ЗУ, если указан Тип работ Услуга, ЗРТ, если указан тип работ Ремонт.

Видимость ЗК и возможность редактирования полей у роли генеральный директор в филиале, ГДХ, Зам ГДХ, Спец по работе с партнерской сетью.

| Номер задачи | Название задачи | Дата выполнения (план) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическое создание Партнерской заявки из ЛК клиента | 16.03.16. |
| 2 | Действия в результате просрочки Партнерской заявки | 5.02.16. |
| 3 | Объединение счетов | 10.02.16 |
| 4 | Спецификации для партнеров |  |
| 5 | Загрузка файлов | 02.02.16. |
| 6 | Отчет (рентабельность) |  |
| 7 | Расширение функционала. Возможность создавать партнеров партнерам |  |
| 8 | Сортировка заявок | 10.02.16 |
| 9 | Создание филиальных ЗК, ЗУ, ЗРТ. | 01.03.16 |