План по партнерскому порталу:

| Номер задачи | Название задачи | Дата выполнения (план) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическое создание ЗК, ЗУ, ЗРТ на основе партнерской заявки, если партнер – филиал ВС | 09.02.16 | 80% |
| 2 | Автоматический подсчет времени «сделать до» выполнения заявок согласно требованиям клиента. Выделение просроченных заявок цветом в портале. | 12.02.16 | 30% |
| 3 | Возможность сортировки заявок в портале по полям «дата создания», «сделать до», «фактическая дата выполнения» | 12.02.16 | 30% |
| 4 | Исправление алгоритмов по расчету стоимости работ от партнеров, используя спецификации партнеров | 17.02.16 | 100% |
| 5 | Объединение заявок на платеж для оплаты партнеру по периодическим условиям оплаты (например, раз в месяц) | 04.03.16 | 5% |
| 6 | Автоматическое заполнение в партнерской заявке партнера с максимальным рейтингом (из списка партнеров согласно географической принадлежности) | 15.03.16 | 0% |
| 7 | Создание партнерских заявок клиентом (help desk на портале) | 01.04.16 | 5% |
| 8 | Отчет о рентабельности использования партнерского сервиса | 15.04.16 | 0% |
| 9 | Расширение функционала. Возможность создавать партнеров партнерам. | 1.06.16 | 0% |