Техническое задание на разработку дополнительного функционала SLA портала

Оглавление

Техническое задание на разработку дополнительного функционала SLA портала	1

Цель проекта	2

Задачи проекта	2

Бизнес процесс	3

Автоматическое создание Партнерской заявки	4

Идентификация о истечении времени на выполнение заявки	5

Объединение счетов партнеру	6

Подготовка отчета о рентабельности работы с партнером	7

Создание возможности сортировки по времени выполнения заявки	8

Создание филиальных ЗК, если партнер = филиалу компании «Венета систем»	9

Внедрение в работу SLA спецификаций партнера	10

Перечень задач:

- Возможность создания Партнерской заявки клиентом.

- Идентификация об истечении времени на выполнение заявки

- Объединение партнерских счетов по заявкам для оплаты с периодичностью, указанной в партнерском договоре.

- Оценка рентабельности использования партнерского сервиса.

- Портал. Сделать возможность сортировки заявок по требуемой дате/времени выполнения.

- Автогенерация ЗК из партнерской заявки, если партнером является филиал компании «Венета систем».

- Внедрение SLA-спецификаций.

Бизнес процесс

- Автоматическое создание Партнерской заявки

Создание заказа (ввод полей в help desk самим клиентом).

- вид работы

- номенклатурная позция

- количество

- комментарий

Автоматическое заполнение прочих данных на основе ИО «Клиент».

Автоматическое создание Партнерской ЗК, если адрес партнера не равен Санкт-Петербург.

Итог:

- создание заявки в статусе "подготовлена".

- уведомление ответственного за клиента Специалиста КО.

- Идентификация о истечении времени на выполнение заявки

- Изменить поле «Плановая дата выполнения» на «Время выполнения до» на портале, указывать как дату, так и время выполнения.

- Должно указываться автоматически на основании информации из партнерского договора (если нет информации в договоре, должен иметь возможность указать Сотрудник ВС вручную), при истечении времени на выполнение заявки, красить строку в красный цвет, убрать значок «П».

- Вычисляется «Время выполнения до» = Время перевода заявки в статус «Принял»+ нормативное время выполнения заявки для данного партнера.

Экран партнерских заявок должен выглядеть примерное так:

| № | Клиент | Тип услуги | Дата и время создания | Время выполнения до | Фактическая дата и время выполнения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 | Караби | Услуга | 28.01.16, 12:33 | 28.01.16, 16:33 | 28.01.16, 17:56 | выполнено |

В конечном результате, факт просрочки должен влиять на рейтинг партнера.

- Объединение счетов партнеру

На данный момент, формируются счета при переходе Партнерской заявки в статус «проверено».

Однако, теперь надо:

- Создать в ИО «договор» поле «Оплата в» - тип Дата.

- В этот день объединять все счета для оплаты партнеру, статус «к оплате».

- Подготовка отчета о рентабельности работы с партнером

Финансовые взаимоотношения с партнером и клиентом можно представить в виде следующего графика:

Соответственно необходимо оценить выгоду ВС участия в данных мероприятих.

Для этого будет сделан отчет по определенному периоду (например, месяцу, так как выставляются счета партнеру за месяц), который будет выглядеть следующим образом:

| Партнер | Период с | Период до | Мы партнеру заплатили | Клиенты заплатили нам | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УФАПЕЧАТЬМАСТЕР | 16.01.16 | 16.02.16 | 237 228 руб. | 765 129 руб. | 527 901 руб |

Поля «Мы партнеру заплатили», «Клиенты заплатили нам» будут вычисляться по счетам, используя все ИО Партнерская заявка за данный период.

- Создание возможности сортировки по времени выполнения заявки

На данный момент заявки можно только отфильтровать по времени.

В дальнейшем их можно будет сортировать по:

- Дате и времени создания

- Времени выполнения до

- Фактическому времени выполнения заявки.

Выглядеть это будет примерно следующим образом, при нажатии на стрелку , будет происходить сортировка:

- Создание филиальных ЗК, если партнер = филиалу компании «Венета систем»

При переводе партнерской заявки в статус «к исполнению» и выборе в качестве партнера одного из ЮЛ ВС, автоматически формировать ЗК в статусе «не присвоен» в филиале, которому принадлежит выбранное ЮЛ. Плюс к ЗК создавать ЗУ, если указан Тип работ Услуга, ЗРТ, если указан тип работ Ремонт.

Видимость ЗК и возможность редактирования полей у роли генеральный директор в филиале, ГДХ, Зам ГДХ, Спец по работе с партнерской сетью.

- Внедрение в работу SLA спецификаций партнера

Данный раздел требует дополнительного изучения информационных объектов и алгоритмов на предмет того, что уже готово, а что предстоит доработать.