TO DO партнерский портал. Изменение расчета цен партнерской заявки (услуги).

| Название задачи | Описание | Срок до |
| --- | --- | --- |
| - Согласование перечня услуг, оказываемых партнером | Получить от Матюниной перечень, договоренность есть. | 11.04. |
| - Настройка нового справочника услуг | Настроить справочник, используя материалы, полученные от Матюниной Е.В. | 12.04. |
| - Внесение изменений в постановку по расчету цен услуг | Исправить постановку, учитывая новый справочник | 13.04. |
| - Согласовать и передать постановку Зотовой | Передать постановку и внести правки, учитывая мнение Зотовой. | 13.04. |
| - Реализация нового алгоритма (PL) | Написание алгоритма программистом | 15.04. |
| - Тестирование | Тестирование | 18.04. |
| - Создание инструкции по справочнику услуг, оказываемых партнером | Написание раздела на сайте, объясняющий глоссарий. | 19.04. |