Техническое задание на разработку и внедрение партнерского портала компании Венета Систем

- Цель разработки.

Целью создания партнерского портала является:

- Регистрация партнерских взаимоотношений и расширение территориального охвата клиентов в отрасли обслуживания печатающей техники.

- Автоматизация контроля обработки заявок от клиентов партнерами и финансовых взаиморасчетов через сервис «личный кабинет».

- Краткое описание функциональности портала.

Посетитель портала может зарегистрироваться как потенциальный партнер Компании, указав электронную почту (логин) и пароль, регион территориального расположения и данные компании, которую он представляет, тем самым подтверждая согласие на обработку введенных данных.

После заключения договора с Партнером, отправляется уведомление  об открытии доступа к Личному кабинету на электронную почту Партнера.

На основной странице Личного кабинета Партнер может видеть поступившие ему заявки, содержащие контактную информацию Клиента. Партнер связывается с Клиентом, вручную формирует в заявке список работ и приступает к обработке заявки. Партнер может отказаться от выполнения заявки от клиента, получив штраф в соответствии с условиями договора. По окончании выполнения работ по заявке Партнер прикрепляет заказ-наряд с подписью клиента (бланк заказ-наряда с реквизитами можно скачать из заявки). В Личном кабинете Партнер может отслеживать состояние счетов по заявкам.

- Перечень задач.

Для реализации поставленных целей требуется выполнение следующих задач:

  - Проектирование и разработка структуры портала и верстка страниц:

- Структура Личного кабинета:

  - Список заявок (вкладки Услуги, Ремонт, Доп.работы);

  - Блок сообщений по всем заявкам (список);

  - Список прайсов (вкладки Услуги, Ремонт, Доп.работы);

  - Счета;

  - Профиль пользователя.

- Структура страницы заявки:

  - Информация о заявке;

  - Состав работ;

  - Заказ-наряды;

  - Блок сообщений по заявке (в форме чата).

  - Разработка функциональности портала:

- Регистрация посетителя портала (регион, название компании, e-mail, телефоны, сайт, контактное лицо);

- Авторизация пользователя в Личном кабинете;

- Возможность корректировки персональных данных;

- Отображение списка заявок, назначенных Партнеру, с обозначением просроченных заявок и заявок-претензий;

- Возможность фильтрации заявок по виду работ, диапазону дат и состоянию;

- Возможность контекстного поиска по заявкам, счетам и прайсам;

- Отправка уведомления партнеру о поступившей новой заявке на e-mail и в Личный кабинет;

- Возможность принять заявку/отказаться от заявки;

- Возможность добавления Партнером работ в заявку;

- При отсутствии наименования номенклатуры/работы в выпадающем списке, возможность ввести наименование вручную;

- При отсутствии прайса на выбранную позицию возможность ввести цену вручную для дальнейшего согласования;

- При согласовании введенной Партнером цены по конкретной работе, автоматическое добавление позиции в прайс;

- На странице заявки отображение стадий прохождения заявки, обозначение текущей стадии;

- Возможность скачать шаблон заказ-наряда с заполненными реквизитами Партнера и Клиента;

- Возможность прикрепить к заявке скан заказ-наряда по выполненным работам с подписью Клиента;

- Отображение списка счетов Партнера (входящих и исходящих) с обозначением статуса оплаты;

- Уведомление на e-mail о новом сообщении по заявке.

  - Запуск и наполнение портала:

- Запуск портала на тестовом домене veneta-sla.cara.bi;

- Подключение базы данных и заполнение портала контентом;

- Отладка и настройка сайта, устранение ошибок;

- Настройка DNS и запуск портала на основном домене.

  - Техподдержка портала.

- Смета

| № | Работа | Трудозатраты (ч/ч) | Стоимость (руб) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ и подготовка макетов |  |  |  |
| 2 | Разработка структуры портала, верстка страниц |  |  |  |
| 3 | Разработка функциональности портала |  |  |  |
| 4 | Тестирование и устранение ошибок |  |  |  |
| 5 | Настройка домена, и запуск портала |  |  |  |
| 6 | Техподдержка |  |  |  |