Доработки:

- Пункт 1. Доработка.

Отключить создание ЗПл для обеспечения заявки при переводе ТРТ в статус «готов к участию». Перенести функциональность на перевод ТРТ в статус «согласован к участию» – ЗАДАЧА ОЛЕГУ (0,5)

- Пункт 2,3,4,11,17, 18. Доработка. (1 час – добавление полей и шаблонов)

В ИО «Площадка ТРТ» добавить поля:

- «Доступ к площадке до даты». Доступ для редактирования у «КО. Руководитель отдела по работе с конкурсными процедурами» во всех статусах ИО Площадка ТРТ, так как доступ к площадке может быть продлен.

После окончания периода действия переводить ИО «Площадка ТРТ» в статус «нет доступа» и уведомлять «КО. Руководитель отдела по работе с конкурсными процедурами».

Проверка при помощи Job, периодичность 1 раз в день. – ЗАДАЧА ОЛЕГУ (1 час)

- «Баланс на данной площадке» - ссылочное поле на ИО Баланс площадки

Пока баланс будет указываться вручную Рук. ТО, Баланс для каждого филиала отдельный.

В ИО «ТРТ» добавить поле:

- «Сумма цен за единицу».

Это поле необходимо, так как часто торги идут не от начальной максимальной цены  контракта, а от «Суммы цен за единицу».

Заполняется при создании ТРТ Инициатором, при этом «Начальная максимальная цена контракта» также заполняется.

Добавить в ИО «Лот ТРТ» поля:

- «Сумма цен за единицу». Заполняется при создании лота Инициатором.

- «Вид работы» - словарь/ссылка на справочник.

Варианты: товар (оригинал), товар (эквивалент), услуга, ремонт.

Заполняет инициатор, при выборе вида работы, переводе Лота в статус «на рассмотрение в отделы» (TRT_LOT_TREATED) отправлять ПЗ в соответствующий отдел (Оригинал, аналог, услуга –  рук. отдел закупок, ремонт – рук. отдел ремонта техники). Шаблоны ПЗ: 23531778, 23532028. Сейчас неактивны.

Алгоритмы отправки ПЗ на перевод Лота в статус «на рассмотрение в отделы» написаны разработчиком?

*Отправлять ПЗ для согласования цен по товарам (оригиналам, аналогам) не Масолкиной (роль – «ОЗ Начальник отдела»), а Даниловой. Роль Даниловой – «ОЗ Оператор склада». id  ПЗ: 23532028

- Пункт 5. Доработка.

У площадки может быть несколько юридических лиц, поэтому поле «Юр. лицо» в ИО «Площадка ТРТ» необходимо сделать множественным.

Но так как Юр. Лицо площадки используется при оплате обеспечения заявки, необходимо еще добавить поле «Юр. Лицо получателя обеспечения заявки» в ИО ТРТ и в случае, если юр. Лиц у площадки несколько, оставлять поле доступным для заполнения Рук. ТО.

Переписать алгоритм заполнения Юр. лица получателя в ЗПл на обеспечение заявки. Брать Юр. лицо из ТРТ. – ЗАДАЧА ОЛЕГУ (0,5)

- Пункт 9-10. Доработка.

В ИО «ТРТ» дать возможность заполнять поле «Начальная максимальная цена контракта» в у.е.

В ИО «Лот ТРТ» дать возможность заполнять поле «Сумма лота из документации» в у.е.

Данные поля необходимы, потому что зачастую в конкурсной документации цена указана в у.е, а не в рублях. Заполнять будет инициатор ТРТ. Эти поля информационные и использоваться для формирования документов не будут.

- Пункт 12. Доработка.

Изменить алгоритм подсчета поля «Сумма снижения (по выигранным лотам)»: Если указано значение в поле «Сумма цен за единицу», то необходимо считать его по формуле «Начальная максимальная цена контракта» - «Сумма цен за единицу». При этом поле может иметь как отрицательные, так и положительные значения, так как торги начинаются не с «начальной максимальной цены контракта», а с суммы цен за единицу.

- Пункт 15. Доработка.

Необходимо сделать отчет, который бы прогнозировал рентабельность участия в тендере.

Учесть: обеспечение заявки и контракта, себестоимость оказания услуг компанией ВС. Логинов Александр также высказал пожелание об использовании статистики рентабельности уже тех тендеров, услуги по которым уже были оказаны для данного клиента. Шаблон отчета вышлет ВС.

- Пункт 19. Доработка. ???

Включить алгоритм по созданию заявки на платеж для обеспечения контракта. Алгоритм на статус «выигран», был выключен летом. ???

- Пункт 21. Доработка.

При переходе ИО «ТРТ» исполнен, создавать акт сверки взаиморасчетов для бухгалтерии и акт передачи товара. Автоматически создавать в виде выходной формы «шапку» отчета и типовой текст, который передаст Рук. ТО. Остальное ВС будут заполнять сами, так как вариантов заполнения слишком много (зависит от типа конкурса, клиента и тд)

Шаблон отчета вышлет ВС

- Пункт 22. Доработка.

Сделать отчет по конкурентам от Лота ТРТ. Необходимые поля: наименование конкурента, место, цена конкурента, предмет торгов (услуга/ремонт/поставка).

Пример отчета:

Лот № 123. Аукцион Метрополитен.

| Наименование конкурента | Место конкурента | цена | Предмет торгов |
| --- | --- | --- | --- |
| Альфа | 1 | 123000 | оригинал |
| ПринтЛаб | 2 | 156000 | оригинал |

- Пункт 24. Сопровождение документов.

Обновить инструкции по работе с тендерами, используя актуальные ИО.

Задачи Михайлову:

- Обновление структуры ИО ТРТ, Лот, Площадка – добавление полей, настройка доступа; шаблоны задач (1 час)

- Постановка по дор: (2 часа)

  - Перенос создания ЗПл для обеспечения заявки на статус «готов к участию»

  - Job проверки периода действия доступа к площадке

  - Заполнение Юр. лица получателя в ЗПл на обеспечение заявки из ТРТ

  - Изменение алгоритма подсчета поля «Сумма снижения (по выигранным лотам)

  - При переводе Лота в статус «на рассмотрение в отделы» (TRT_LOT_TREATED) отправлять ПЗ в соответствующий отдел

- Отчет по конкурентам (2 часа)

Инциденты:

- Пункт 6. Инцидент.

Часто создаются не заполненные ИО «Лот ТРТ». Необходимо удалить пустые лоты и дать доступ Рук. ТО на удаление ИО «Лот ТРТ» в статусе «не задан»

- Пункт 7. Инцидент.

Для ИО «ТРТ» с ID = 26092417 необходимо прикрепить актуальный Договор, по которому ведутся работы. При этом договор, прикрепленный к данному ИО «ТРТ» необходимо удалить. Ошибка произошла по ошибке сотрудника ВС, так как это был один из первых рабочих ТРТ, участвующих в системе.

- Пункт 8. Инцидент.

При переходе ИО «Лот ТРТ» в статус «исполнен» пропадает видимость полей для Рук. ТО. Дать доступ в этом статусе.

- Пункт 20. Инцидент.

Добавить алгоритм: если все ИО «Лот ТРТ» имеют статус «исполнен», ТРТ переходит в статус «исполнен».

UPD: постановка написана.